现代建材产业项目码头工程勘察设计

招 标 文 件

招标人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司

招标代理：三门县嘉安建设工程交易有限公司

二○二一年四月

说   明

一、现代建材产业项目码头工程勘察设计招标文件，以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）、《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发[2014]39号）、交通运输部《水运工程标准勘察设计招标文件》(2013 年版) 和浙江省水运工程勘察设计招标投标的有关规定为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

招标文件不加修改地引用了《水运工程标准勘察设计招标文件》(2013年版)中的“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”正文。

二、针对本项目的具体特点和实际情况：

在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化。

在“专用合同条款”中，对“通用合同条款”进行了补充、细化和约定。

三、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

目       录

第一章  招标公告	4

1. 招标条件	5

2. 项目概况与招标范围	5

3. 投标人资格要求	6

4．招标文件的获取	6

5．投标文件的递交	6

6. 发布公告的媒介	7

7. 联系方式	7

第二章  投标人须知	8

投标人须知前附表	9

投标人须知	16

1. 总则	16

2. 招标文件	18

3. 投标文件	19

4. 投标	22

5. 开标	23

6. 评标	24

7. 合同授予	25

8. 重新招标和不再招标	26

9. 纪律和监督	26

10. 其他规定	27

附件1  资格审查条件（资质最低条件）	28

附件2  资格审查条件（业绩最低要求）	29

附件3  资格审查条件（信誉最低要求）	30

附件4  资格审查条件（主要人员最低要求）	31

附件5  中标通知书	32

附件6 中标结果通知书	33

附件7 确认通知	34

第三章  评标办法（综合评估法Ⅱ）	35

评标办法前附表	36

1.评标办法	42

2.评审标准	42

3.评审程序	43

第四章 合同条款及格式	45

第一节  通用合同条款	46

1.定义和解释	47

2.发包人的责任与义务	48

3. 设计人的责任与义务	48

4.勘察设计周期及提交成果	49

5.违约与赔偿	49

6.合同的生效与终止	50

7.费用与支付	50

8.其它	51

第二节  专用合同条款	52

1.定义和解释	53

2.发包人的责任与义务	53

3.设计人的责任与义务	54

4.勘察设计周期及提交成果	54

5.违约与赔偿	54

7. 费用与支付	55

8.其他	56

第三节  合同附件格式	57

附件一 合同协议书	58

附件二 廉政合同	60

附件三 履约保函格式	62

第五章 招标人提供的基础资料	63

第六章 勘察设计技术要求	65

1、勘察设计技术标准与规范	65

1.1 管理类	65

1.2 勘察技术类	65

1.3 设计技术类	65

2、设计技术要求	69

第七章 投标文件格式	71

商务文件	72

1、投标函	74

2、法定代表人身份证明	75

3、授权委托书	76

4、投标保证金	77

5、资格审查表	78

6、2016年1月1 日以来完成类似项目情况汇总表	79

7、正在进行的设计和新承接的主要项目情况表	81

8、参加本项目的主要人员汇总表	82

9、主要人员资历表	83

10、2017年、2018年、2019年经审计的财务报告	84

11、诚信系统信息表	85

12、履约行为表	86

13、其他	87

14、报价文件	88

技术文件	92

1.勘察设计工作技术建议书	93

- 第一章  招标公告

第一章　招标公告

现代建材产业项目码头工程

勘察设计招标公告

- 1. 招标条件

现代建材产业项目码头工程（下称“本项目”）已经相关部门批准，项目业主和招标人为台州市北部湾区经济开发集团有限公司（发包人），建设资金来自自筹。项目已具备招标条件，现决定对本项目的勘察设计进行公开招标，实行资格后审。

- 2. 项目概况与招标范围

现代建材产业项目码头工程项目位于三门湾内六敖镇北塘外滩涂，蛇蟠水道南岸。本工程推荐方案拟新建固定式5000吨级（水工结构按靠泊35000吨级散货船设计）码头1座，采用顺岸式布置，码头结构采用高桩梁板式，码头外侧包括2个5000吨级散货装船泊位加1个5000吨级通用泊位，引桥3座，码头长度为440m，宽25m，1#引桥布置于码头西侧，长200.7m，宽12m，2#引桥布置于码头中部，长204.2m，宽12m，3#引桥布置于码头东侧，长203.5m，宽14m。码头后沿紧靠2#引桥西侧布置25m×12m的水工平台1座，其上布置3 层辅助楼，闸门及闸门墩3 座。水工建筑物的结构安全等级为Ⅱ级，设计使用年限 50 年。总投资额约34746.98万元。

本次招标为1个标段。

第1标段：本项目的勘察设计，主要内容包括码头总平面布置、装卸工艺、水工建筑物、疏浚、生产生活辅助建筑物、供电照明、给排水、消防、通信控制、导助航等配套设施的勘察、初步设计、施工图设计、概预算文件编制、施工招标用图纸（含PDF版格式）、工程量清单、项目施工专用技术规范编制、后续服务及相关科研（如需要）、专题报告（如需要）等全部工作。

勘察设计周期：

（1） 合同签订后15天内，编制设计勘察指导书，报发包人批准；合同签订后 1个月内，提交初测、初勘报告送审稿；

（2） 初测、初勘外业验收后1个月内，提交初步设计送审稿；

（3） 初步设计文件批复后1个月内，提交详勘、定测报告送审稿；

（4） 合同签订后2个月内，陆续提交各专题研究报告送审稿；

（5） 详勘、定测外业验收后2个月内，提交施工图设计文件送审稿；

（6） 根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，设计人应在15 天内对勘察报告、各设计文件及专题研究报告（如需要）进行修改完善，提交勘察报告、初步设计文件和专题研究报告（如需要）最终稿，施工图设计文件最终稿；

（7） 根据发包人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、工程量清单、参考资料、项目施工专用技术规范等招标资料；

（8） 征地拆迁图编绘：初步设计文件批复后15 天内完成；

（9） 施工现场配合期服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定24个月；缺陷责任期12个月。

设计人还应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，各阶段勘察报告、设计文件及专题研究报告（如需要）的电子版一份。

- 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具有独立法人资格，工程设计综合甲级资质（或水运行业工程设计甲级资质）和工程勘察综合类甲级资质（或岩土工程专业类甲级资质），且具有同类工程勘察设计业绩，并在人员组成结构等方面具有相应的勘察设计能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。

- 4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心网站本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件、招标资料。三门县公共资源交易中心网址：http://www.jyzx.sanmen.gov.cn。

4.2 投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

- 5．投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年  月  日上午9时00分，地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼LED屏幕）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3凡有意参加投标者，需在三门县公共资源电子交易平台进行企业注册，三门县公共资源交易中心将在三个工作日内进行审核，审核通过后，投标人的帐号才能使用。否则招标人有权拒收，注册咨询电话：0576-83326603。

操作流程请查阅：中心网站“下载中心—操作手册和软件下载”内的《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》，品茗联系人：章宏涛，联系电话：13968512856。

- 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://www.jyzx.sanmen.gov.cn）和浙江省公共资源交易服务平台www.zjpubservice.com上发布。

- 7. 联系方式

招标人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司

地  址： 台州市三门县海游街道环湖东路2号

邮  编： 317100

联系人： 陈先生

电  话： 13858606080

招标代理：三门县嘉安建设工程交易有限公司

地   址：台州市三门县海游街道环湖东路2号

邮   编：317100

联系人 ：冯先生

电   话：15381181202

2021年  月  日

- 第二章  投标人须知

第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司 地 址：台州市三门县海游街道环湖东路2号 邮 编： 317100 联系人： 陈先生 电 话： 13858606080 |
|  | 招标代理机构 | 招标代理：三门县嘉安建设工程交易有限公司 地 址：台州市三门县海游街道环湖东路2号 联系人 ：冯先生 电 话：15381181202 |
|  | 项目名称 | 现代建材产业项目码头工程 |
|  | 建设地点 | 三门县六敖镇 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
|  | 出资比例 | / |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3 | 招标范围 | 初勘、初测 详勘、定测 初步设计 施工图设计 主要工作内容：码头总平面布置、装卸工艺、水工建筑物、疏浚、生产生活辅助建筑物、供电照明、给排水、消防、通信控制、导助航等配套设施的勘察、初步设计、施工图设计。 其他：概预算文件编制、施工招标用图纸（含PDF版格式）、工程量清单、项目施工专用技术规范编制、后续服务及相关科研（如需要）、专题报告（如需要）等全部工作。 |
|  | 勘察设计周期 | 详见专用合同条款第 4.1款的规定。 |
|  | 质量要求 | 符合国家相关勘察设计标准 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附件1 业绩要求：见附件2 信誉要求：见附件3 人员要求：见附件4 其他要求：无 |
| 1.4.2 | 联合体 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日16天前（以收到日期为准）提出 |
| 1.10.4 | 招标人澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天前（以发出日期为准） |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日16天前（以收到日期为准） |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年 月 日09时00分（北京时间，下同） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的澄清通过三门县公共资源交易中心网站（http://www.jyzx.sanmen.gov.cn）发布，投标人在开标截止时间前，自行到网上查看，无需书面确认，视为已获取，否则后果自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的修改通过三门县公共资源交易中心网站（http://www.jyzx.sanmen.gov.cn）发布，投标人在开标截止时间前，自行到网上查看，无需书面确认，视为已获取，否则后果自负。 |
| 3.2.2 | 招标人是否设有最高投标限价 | 是，最高投标限价为人民币陆佰肆拾贰万元（¥6420000元）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.4 | 投标保证金 | 1、担保金额：不低于 10万元。 2、投标保证金缴纳方式：现金或工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）。 3、采用保函方式： 3.1 投标保函应当是银行业金融机构、保险机构开立的 无条件的、不可撤销的独立保函或保证保险保单。保证方式为连带责任。投标人和担保人应对出具的保函的真实性、合法性、有效性负责。 使用保函的须在投标文件中附针对本项目投标保函扫描件或复印件。保函格式投标人自拟，必须明确以下内容： 3.1.1 保函开具受益人为本项目招标人； 3.1.2 保函有效期不少于本项目投标有效期，保函有效期应从投标截止日期起算。 4、采用现金方式： 4.1 电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县工程建设电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”。 4.2 投标保证金缴纳必须使用“三门县工程建设电子交易平台”，并在投标文件提交截止时间前到账（因各银行系统到账时间不同，请尽量 提前缴纳）。 4.3 投标单位汇出账号必须是“三门县工程建设电子交易平台”中备案的银行基本账户账号。 4.4 温馨提醒： （1）账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。 （2）为确保保证金及时到账，建议使用电汇加急或者网银加急方式进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五 9:00—17:00，若周一为投标截止期的，请在上周五确保资金到账）。 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 2 份（中标人应在签订合同协议书前再提供 4份副本），另加 1份电子文件（光盘或 U盘）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼LED屏幕） |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼LED屏幕） |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：由监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况； （5）开标顺序：按后递交先开标的顺序开标； |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 评标专家确定方式：评标委员根据相关规定从评标专家库中随机抽取方式确定，评标委员会主任在库选评标委员中推荐或随机抽取产生。评标委员会主任在库选专家中推荐或随机抽取确定。 |
| 6.3 | 评标办法 | 本次招标采用综合评估法（Ⅱ） |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 ，推荐的中标候选人的人数为1名 |
| 7.1.3 | 中标候选人公示媒体 | 三门县公共资源交易中心网站（http://www.jyzx.sanmen.gov.cn） |
| 7.3.1 | 是否提交履约担保 | 履约担保金额：签约合同价的2% 履约担保形式：现金、银行保函或者保险公司保函，保函的保证方式为连带责任。 采用保函时，出具履约担保的级别：县级及以上 |
| 9.5 | 投诉 | 监督部门：三门县交通运输局 地 址：三门县广场路22号交通大楼10-12F 电 话：0576-83322027 邮政编码：317100 |
| 10.1 | 补偿或奖励 | 无 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 2.4 | 招标文件的异议 | 补充2.4款 招标文件的异议： 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 第3.1.1项细化为： 3.1.1 投标文件应包括下列内容： 商务文件 （1）投标函 （2）法定代表人证明书 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 投标文件的组成 | （3）授权委托书 （4）投标保证金 （5）资格审查表 （6）自2016年1月1日以来完成类似项目情况汇总表 （7）正在进行和新承接的类似工程业绩情况表； （8）参加本项目的主要人员汇总表 （9）主要人员资历表 （10）2017年、2018年、2019年经审计的财务报告 （11）诚信系统信息表 （12）履约行为表 （13）其他 （16）报价文件 技术文件 （1）设计技术建议书 |
| 3.4 | 投标保证金 | 补充第3.4.5项： 投标保证金有效期应于投标有效期一致，招标人如果按本章第3.3.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 |
| 4.1 | 投标文件的密封和标识 | 第4.1.1项细化为： 4.1.1 投标人应将投标文件的商务文件和技术文件（包括各自的正本、副本）分别包装在内层封套里，投标文件提交电子文件时应与商务文件包在同一个内层封套里，并统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖密封章。 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 7.4 | 签订合同 | 第7.4.2项细化为： 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。 招标人不得以压低设计费、增加工作量、缩短设计周期等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 |
| 9.5 | 投诉 | 第 9.5款细化为： 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 招标人未按期答复异议事项，或投标人（或其他利害关系人）对招标人的答复不满意的，或投标人（或其他利害关系人）认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令 2004年第 11号）办理。投诉部门的联系方式见投标人须知前附表。 |
| 10.3 | 行贿查询 | 补充第 10.3款 行贿查询 对公示的推荐中标候选人和拟委任的项目负责人，招标人将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）进行行贿犯罪记录查询，查实推荐中标候选人或拟委任的项目负责人自 2018年1月1日以来有行贿犯罪行为的，则取消该中标候选人的中标资格。 |

- 投标人须知

- 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《 水运工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目勘察设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人、招标代理机构、项目名称及建设地点：见“投标人须知前附表”。

1.2 资金来源和落实情况

本招标项目的资金来源及资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.3 招标范围和勘察设计周期及质量要求

本次招标范围和勘察设计周期及质量要求：见“投标人须知前附表”。

1.4 投标人资格要求

1.4.1本招标项目对投标人资质、业绩、信誉、财务和人员的要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则，相关投标文件均作为废标处理；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带和各自的法律责任。

1.4.3投标人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。

单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。

违反前两款规定的，相关投标均无效。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动过程中发生的所有费用自行承担。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，招标人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人应按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题告知招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标人可自行决定是否参加投标预备会。

1.10.4投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人，该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

1.11.1 分包内容要求：允许分包的范围仅限于工程设计中非主体、非关键性的技术工作，且必须经发包人同意和批准。

1.11.2 分包人的资格要求：拟定的分包人应具有相应的资质，且与其分包工作的标准和规模相适应。

1.11.3 其他要求：投标人应将拟定的分包计划，按第七章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第3.7条的要求。

1.12 偏差

偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1有下列情况之一，属于重大偏差。

（1）投标文件未按招标文件要求盖章、法定代表人或授权代理人签字；

（2）投标联合体没有提交共同投标的联合体协议；

（3）投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件；

（4）投标人未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（7）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

（8）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（9）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

1.12.2细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但存在含义不明确的内容、明显文字或计算错误等情况，并且澄清、说明和补正这些情况不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

- 2. 招标文件

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）基础资料

（6）勘察设计技术要求；

（7）投标文件格式；

（8）其他材料（如有）。

2.1.2根据本章第1.10条、第2.2条和第2.3条对招标文件所作的澄清、修改，统称为补遗书，构成招标文件的组成部分。招标文件及招标文件的补遗书在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现缺页、附件不全、歧义、前后矛盾等时，应及时向招标人提出，以便补齐。有疑问时，应在投标人须知前附表规定的澄清截止时间前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，澄清的内容可能影响投标文件编制的，应相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。

2.2.3 投标人在收到澄清文件后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前15 天，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

商务文件

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）授权委托书

（4）联合体协议书

（5）投标保证金

（6）拟分包项目情况表（如有）

（7）投标人基本情况

（8）近五年完成类似项目情况汇总表

（9）正在进行和新承接的类似工程业绩情况表

（10）拟委任的主要人员汇总表

（11）主要人员资历表

（12）近三年经审计的财务报告

（13）其他

（14）报价文件

技术文件

（1）勘察设计技术建议书

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应根据《工程勘察设计收费标准》的相关规定以及本招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，自行测算勘察设计费用。

3.2.2投标人应按第七章“投标文件格式”中“报价说明”的要求填写相应表格。投标人的投标报价不得高于投标人须知前附表规定的投标控制价上限。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，投标人有权撤销其投标文件，并收回投标保证金。

3.4 投标保证金

招标时需递交投标保证金的，应符合下列规定：

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标保证金应选择下列任一种形式：电汇、银行汇票、银行保函或招标人规定的其他形式。

（1）采用电汇时，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效，招标人的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）采用银行保函时，应由投标人开立基本账户的银行开具。银行保函可采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期满后30日内继续保持有效，招标人如果按本章第3.3.2款的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长，银行保函原件应装订在投标文件的正本之中。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人最迟应在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金，并支付银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保的。

3.5 资格审查表

3.5.1投标人须按投标人须知前附表第1.4条和招标文件第七章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按其具体要求提供相关证件及证明材料的复印件。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1款规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，必要时，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件应对招标文件有关勘察设计周期、招标范围、技术要求、投标有效期等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权委托代理人签字确认。

3.6.4投标文件正本一份,副本份数及电子版份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的商务文件和技术文件应分别装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

- 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标人应将投标文件的商务文件和技术文件（包括各自的正本、副本）分别包装在内层封套里，投标文件提交电子文件时应与商务文件包在同一个内层封套里，并统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖密封章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2 封套标识

内层封套应写明：

(1)招标人的名称和地址；

(2)项目名称；

(3)投标人名称；

(4)在   年  月  日  时（北京时间）前不准启封。

（5）注明“商务文件和技术文件”。

外层封套应写明：

(1)招标人的名称和地址；

(2)项目名称；

(3)在   年  月  日  时（北京时间）前不准启封。

4.1.3如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或在投递过程中遗失，或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3开标后投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，应向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3款的要求签字或盖单位公章。招标人收到书面通知后，应向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照第3节和本节的相关规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

5.1开标时间、地点和人员

招标人将按照本章投标人须知前附表第5.1条规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未在开标记录上签字，视为该投标人默认开标结果。 投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照本章第4.1条规定检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标函的相关内容，并记录在案；

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8)开标会议结束。

5.2.2招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认后，可重新宣读其投标文件。投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

- 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员应按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

本项目采用的评标方法见投标人须知前附表。评标委员会按照第三章“评标办法”的规定进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

勘察设计一起招标时，勘察评标采用综合评估法（Ⅰ），设计评标采用综合评估法（Ⅱ）或综合评估法（Ⅲ），综合得分按各自评分加权计算得出，投标综合得分＝勘察招标得分×A+设计招标得分×(1-A)，A为权重系数，具体取值见投标人须知前附表。

评标委员会汇总评审意见，确定中标推荐顺序，编写评标报告。评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果，评标委员会应对此作出书面说明并记录 。

- 7. 合同授予

7.1 定标

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，确定排名第一的中标候选人为中标人。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7.1.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能签订合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人应当重新招标。

7.1.3招标人应自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人应自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。中标候选人公示媒体见投标人须知前附表。

7.1.4中标候选人公示无异议后，招标人应向交通运输主管部门履行评标结果备案手续。

7.2 中标通知

在本章第3.3条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人并得到投标人的确认。

“中标通知书”、“中标结果通知书”、“确认通知”可按本章附件7、8、9的格式填写。

7.3 履约担保

签订合同前需提交履约担保的，应符合下列规定。

7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的，或事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约担保金额不得超过中标合同价的10%，详见投标人须知前附表。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1款要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

7.4.2发出中标通知书后招标人无正当理由拒签合同的，招标人应及时向投标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

- 8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或所有投标被否决的，经书面报告交通运输主管部门后招标人可不再招标，并可通过谈判确定中标人，将谈判情况书面报告交通运输主管部门备案。

- 9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向交通运输主管部门投诉。交通运输主管部门的联系方式见投标人须知前附表。

- 10. 其他规定

10.1 补偿和奖励

采用方案招标方式招标的，对于未中标的投标人，招标人将按投标人须知前附表的规定给予补偿或奖励。

10.2其他

自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子信箱）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

其他需要补充的内容：见投标人须知前附表。

- 附件1  资格审查条件（资质最低条件）

| 标段 | 勘察设计企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| 第1标段 | 投标人应具备独立法人资格，工程设计综合甲级资质（或水运行业工程设计甲级资质）和工程勘察综合类甲级资质（或岩土工程专业类甲级资质） |

- 附件2  资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| 第1标段 | 自2016年1月1日以来（以施工图批复时间为准），投标人按一个标段成功完成过一个沿海港口码头[泊位等级不低于5000吨级，泊位总数量不少于2个（或水工结构35000吨级及以上）]的设计工作。 |

注1、本表所要求的业绩标准，投标人必须在第七章 “2016年1月1日以来完成类似项目情况详表”后附①施工图设计批复文件；②中标通知书或合同协议书复印件。两者缺一不可，否则业绩不予认可。业绩时间认定以施工图设计批复为准。

2、合同协议书或中标通知书、施工图设计批复文件等设计单位名称与投标人名称必须一致（发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可。

3、工程规模的解释顺序为：施工图设计批复文件、合同协议书（或中标通知书）。如施工图设计批复文件和合同协议书或中标通知书中均未体现工程规模的，则投标人还需提供发包人或行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

4、如同一业绩同时满足本表全部要求的，予以认可。

5、如查实投标人提供虚假业绩证明材料以满足资格审查条件要求的，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。

6、根据交通部“交水发[2004]247号”文件规定，本工程招标文件中所指的“沿海港口”是指国内沿海、长江南京大桥以下、珠江黄埔以下河段及各入海口门、其他主要入海河流感潮河段等水域内的港口。

- 附件3  资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| 第1标段 | 1、无投标人须知第1.4.3项的情形； 2、自2018年1月1日以来，投标人无行贿犯罪行为。 3、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法[2016]285 号)规定，投标人未被列入失信被执行人名单（投标人信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布为准）。 |

注：投标人有行贿犯罪行为的认定：招标人将在定标前通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）进行行贿犯罪记录查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标人应如实填写，投标人投标时无须提供查询结果。

- 附件4  资格审查条件（主要人员最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具有高级工程师职称，具有注册土木工程师（港口与航道工程专业）执业资格，自2016年1月1日以来按一个标段担任过一个沿海港口码头[泊位等级不低于5000吨级，泊位总数量不少于2个（或水工结构35000吨级及以上）]的设计项目负责人。自 2018年1月1日以来，无行贿犯罪行为。 |
| 工程地质勘察分项负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上职称；注册岩土工程师执业资格，自 2016年1月1日以来承担过一个沿海港口码头项目的工程地质勘察分项负责人任务。 |
| 水工分项负责人 | 1 | 具有水运类专业的高级工程师技术职称。 |
| 装卸工艺分项负责人 | 1 | 具有工程师职称。 |
| 房建分项负责人 | 1 | 具有工程师职称，同时具有注册建筑师或注册结构师执业资格 |
| 电气控制分项负责人 | 1 | 具有工程师职称 |
| 给排水消防分项负责人 | 1 | 具有工程师职称 |
| 工程造价分项负责人 | 1 | 具有工程师职称，同时具有注册造价工程师或交通运输部水运工程造价员资格证书 |
| 后续服务工作负责人 | 1 | 由负责本设计项目的项目负责人或分项负责人担任。 |

注：1、项目负责人有行贿犯罪行为的认定：招标人将在定标前通过中国裁判文书网进行行贿犯罪记录查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标人应如实填写，投标人投标时无须提供查询结果。

2、对拟委任主要人员有业绩要求的，应出具相应业绩证明材料：中标通知书或合同协议书或施工图批复文件或发包人或行业主管部门出具的业绩证明；以上材料中应体现人员的姓名和任职。

3、投标人必须在第七章 “9.主要人员资历表”后附拟委任的主要人员身份证（正反面复印）、职称证书复印件；项目负责人、工程地质勘察分项负责人、房建分项负责人及工程造价分项负责人还需提供相应的执业资格证书复印件；

4、所有证件资料均应采用扫描件或清晰复印件。

- 附件5  中标通知书

中标通知书

致：                   （中标人名称）：

你方于   年   月    日（投标日期）所递交的         （项目名称）勘察设计招标的投标文件已被我方接受，经公示被确定为中标人。

中标价：                元（大写：           ）。

工期：      日历天

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订设计合同。

特此通知。

招标人（全称并盖章）：

法定代表人：                 （签字）

日     期：       年     月     日

- 附件6 中标结果通知书

中标结果通知书

致：                 （未中标人名称）：

我方已确定                     （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人（全称并盖章）：

法定代表人：                 （签字）

日     期：       年     月     日

- 附件7 确认通知

确 认 通 知

致：              （招标人名称）：

你方于     年     月     日发出的        （项目名称）关于        的通知，我方已于       年    月     日收到。并确认               （参加/不参加）投标。

特此确认。

投标人（全称并盖章）：：

日     期：       年     月     日

- 第三章  评标办法（综合评估法Ⅱ）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 是否只递交一份投标文件 | 投标人是独家投标 |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 主要人员资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性 评审 标准 | 招标报价 | 不得超过最高限价 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3款规定 |
|  |  | 勘察设计周期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3款规定 |
|  |  | 勘察设计质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3款规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1款规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 其他因素 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件 |

续上表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 | 评分值总和100分， 其中商务部分各评审因素的评分值合计为50分（投标报价的评分值为10分），技术部分各评审因素的评分值合计为50分。 评审因素 评分值 商务部分： （1）投标人与本项目相关的具体业绩 14分 （2）投标人本项目的人员资格和能力 19分 （3）投标人的信誉 7分 （4）投标报价 10分 技术部分： （5）对招标项目的理解和总体勘察设计思路 10分 （6）招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 25分 （7）勘察设计工作内容及计划安排 5分 （8）勘察设计的质量保证措施、进度保证措施 5分 （9）后续服务计划及保证措施 5分 评审要求： 商务部分由评标委员会统一打分；技术部分则由各评委单独打分（各评审因素得分以评标委员会各成员打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。打分值保留一位小数，计算结果保留两位小数）。 |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价计算方法（除按规定被宣布否决的投标报价外，所有不低于最高限价的80%（含）的投标人的投标报价的算术平均值即为评标基准价。若不低于最高限价的80%（含）的投标人超过5家，则剔除最高、最低报价后，进行算术平均。 |  |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |  |

续上表

| 条款号 |  | 序号 | 评分因素 | 评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 | 商务部分评分标准 | （1） | 投标人与本项目相关的具体业绩 | 14分 | 类似设计项目业绩 | 12～14分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 满足资格审查条件的，得基本分12分；除满足资格审查条件外，自 2016年1月1日以来，按一个标段每增加1个沿海港口码头[泊位等级不低于5000吨级，泊位总数量不少于2个（或水工结构35000吨级及以上）]设计的(需附证明材料，同资格审查条件（附件2）要求 )，加1分，最多可加2分。 |
|  |  | （2） | 拟投入本项目的人员资格和能力 | 19分 | 项目负责人任职资格与业绩 | 6～8分 | 满足资格审查条件的，得基本分 6分； 除满足资格审查条件外，每增加一个满足资格审查条件的项目业绩，加 1分，最多加 2分。 |
|  |  |  |  |  | 各分项负责人任职与业绩 | 5～7分 | 满足资格审查条件的，得基本分5分；各分项负责人每有一人提高一个职称等级的加0.5分， 最多加2分。 |
|  |  |  |  |  | 后续服务人任职 | 3～4分 | 满足资格审查条件的，得基本分 3分；由项目负责人担任的，加 1分。 |

续上表

| 条款号 |  | 序号 | 评分因素 | 评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 | 商务部分评分标准 | （3） | 投标人的信誉 | 7分 | 企业管理体系认证 | 0或1分 | 同时具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的且在有效期内的，得1分；否则不得分。（须附有关资料，否则本条按 0分计）。 |
|  |  |  |  |  | 信息公开 | 0～4分 | 投标人在浙江交通网诚信信息系统中向社会公开信息的，得 2分； 项目负责人的职称等相关证书信息在浙江交通网诚信信息系统中公开的，得 2分； |
|  |  |  |  |  | 信用评价结果得分 | -1～2分 | 投标人最新1年信用等级认定为AA级的得2分，最新1年信用等级认定为A级的得1分，最新1年信用等级认定为B级的得0分，最新1年信用等级认定为C级的扣1分。（以浙江省交通运输厅最新1年公布的信用等级为准，未参加浙江省交通运输厅信用评价的企业按B级认定。） |
|  |  |  |  |  | 不良信誉扣分 | -2～0分 | 自2020年1月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分； 自2018年1月1日以来，投标人或拟委任的项目负责人在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分； 有上述行为隐瞒不报的，一经查实，作否决处理，并视为投标人提供虚假资料 |

续上表

| 条款号 |  | 序号 | 评分因素 | 评分值 | 各评审因素细分项 |  | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 | 商务部分评分标准 | （4） | 投标价 | 10分 | 投标价得分计算公式为（保留两位小数）： （1）如果投标人的投标价＞评标基准价，则投标价得分=P—偏差率×100×E1； （2）如果投标人的投标价≤评标基准价，则投标价得分= P+偏差率×100×E2； 其中：P=10；E1=0.4；E2 =0.2 投标价最低得分为0分 投标价得分计算保留两位小数 |  |  |  |  |
|  | 技术部分评分标准 | （5） | 对招标项目的理解和总体勘察设计思路 | 10分 | 对招标项目的理解 | 3～5分 |  | 对本项目功能、特点、重点、难点等理解基本正确，得基本分3分；理解深刻、有独到见解的，酌情加分，最多可加2分； |  |
|  |  |  |  |  | 总体勘察设计思路 | 3～5分 |  | 总体勘察设计思路较清晰，基本符合项目实际情况的，得基本分3分；总体勘察设计思路清晰，符合项目实际情况的，酌情加分，最多可加2分； |  |
|  |  | （6） | 招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 25分 | 工程总平面布置 | 4～6分 |  | 对项目设计的特点及关键性技术问题把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，总平面布置描述较全面，能满足规划、营运、环保要求的得基本分4分；对项目设计的特点及关键性技术问题把握准确，所提出的措施有效可行的，总平面布置描述全面，较好满足规划、营运、环保、海河联运要求的酌情加分，最多可加2分。 |  |
|  |  |  |  |  | 装卸工艺方案 | 2～4分 |  | 工艺流程较为合理、能满足营运要求，装卸工艺设计基本合理的得2分，工艺流程合理、满足营运要求，装卸工艺合理的酌情加分，最多可加2分。 |  |
|  |  |  |  |  | 水工结构方案 | 3～5分 |  | 结构、基础、上部结构方案选型基本可行得3分，结构、基础、上部结构方案选型合理、经济、有利施工的酌情加分，最多可加2分。 |  |
|  |  |  |  |  | 配套设施设计方案 | 3～5分 |  | 给排水、环保和消防设计、电气信息控制、房建等设计方案可行的得3分，设计方案安全、可靠、合理的酌情加分，最多可加2分 |  |
|  |  |  |  |  | 工程造价控制措施 | 3～5分 |  | 造价控制基本合理、措施可行的得3分，造价控制合理、措施切实可行酌情加分，最多可加2分 |  |

续上表

| 条款号 |  | 序号 | 评分因素 | 评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 | 技术部分评分标准 | （7） | 勘察设计工作内容及计划安排 | 5分 | 勘察设计工作量及计划安排 | 3～5分 | 工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分3分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多可加2分。 |
|  |  | （8） | 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施 | 5分 | 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施 | 3～5分 | 满足勘察设计工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基本分3分；满足勘察设计工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多加 2分。 |
|  |  | （9） | 后续服务的安排及保证措施 | 5分 | 后续服务的安排及保证措施 | 3～5分 | 后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分3分；提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加2分。 |

- 1.评标办法

本次评标采用综合评估法Ⅱ。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按本章第2.2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以商务部分得分高的优先，商务部分得分也相等的，以报价得分高的优先。

- 2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见本章评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见本章评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见本章评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

以下各项分值构成见本章评标办法前附表。

商务部分

(1) 投标人与本项目相关的具体业绩；

(2) 投标人的能力和信誉；

(3) 拟投入本项目的人员资格和能力；

(4) 投标价；

技术部分

(5)对招标项目的理解和总体设计思路；

(6) 招标项目设计的特点、关键技术问题的初步认识及其对策措施；

(7) 设计工作量及计划安排；

(8) 设计的质量保证措施、进度保证措施；

(9) 后续服务计划及保证措施。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见本章评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见本章评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

以下各项评分标准见评标办法前附表。

商务部分评分标准

（1) 投标人与本项目相关的具体业绩；

（2) 投标人的能力和信誉；

（3) 拟投入本项目的人员资格和能力；

（4) 投标价。

技术部分评分标准

(5)对招标项目的理解和总体设计思路；

(6) 招标项目设计的特点、关键技术问题的初步认识及其对策措施；

(7) 设计工作量及计划安排；

(8) 设计的质量保证措施、进度保证措施；

(9) 后续服务计划及保证措施。

- 3.评审程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第1.4条规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1条规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2投标人有下列情形之一的，其投标作废标处理：

（1) 第二章第1.12.1款规定的任何一种情形的；

（2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按下列原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2 条规定的评审因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1) 按本章第2.2.4款商务部分规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2) 按本章第2.2.4款技术部分规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

3.2.3投标人得分＝A＋B。

3.3 投标文件的澄清、说明和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容或细微偏差进行书面澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

- 第四章 合同条款及格式

- 第一节  通用合同条款

采用《水运工程标准勘察设计招标文件》（JTS 110-11-2013）上的通用条款

通用合同条款

- 1.定义和解释

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1 本项目：指专用合同条款中指明进行勘察、设计招标的项目。

1.2 发包人：即合同协议书中的甲方，指专用合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人资格的合法继承人。本合同的发包人在合同专用条款中指明。

1.3 设计人：即合同协议书中的乙方，指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本项目勘察、设计的勘察设计机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人。若投标人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。

1.4 分包人：指从设计人处分包合同中某一部分项目，并与其签订分包合同的单位。

1.5 咨询单位：指受发包人委托对本项目勘察报告或设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。

1.6 项目负责人：是指由设计人书面委托的负责本工程勘察设计的组织管理者。

1.7 分项负责人：指由设计人批准的、并经过发包人认可的各专业设计负责人。

1.8 勘察设计合同：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、勘察设计技术要求、勘察设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其他文件。

1.9勘察设计技术要求:是勘察设计工作的依据，指国家和交通运输部相关标准以及发包人有关勘察设计的其他书面要求。

1.10 勘察设计：指设计人按合同的规定进行的有关工程测量、岩土工程与工程地质勘察、工程设计、必要的科学研究试验等工作。本合同包括的具体勘察设计内容在专用合同条款中约定。

1.11 勘察报告：指设计人按国家和交通运输部相关标准提交的勘察成果。本合同包括的具体勘察报告内容在专用合同条款中约定。

1.12 设计文件：指设计人按国家和交通运输部相关标准提交的设计成果，本合同包括的具体设计文件在专用合同条款中约定。

1.13 合同价格：指设计人按合同约定完成所要求的勘察、设计工作，发包人应付给设计人报酬的金额。

1.14 暂列金额：指暂时未定的，包含在合同中，并在报价中以此名称表明的金额，用于进行本项目可能发生的额外勘察设计工作或作为不可预见费用。

1.15 勘察设计质量事故：指由于设计人的责任过失使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。

1.16不可抗力：指发包人与设计人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.17天或日：除特别指明外，指日历天。

- 2.发包人的责任与义务

2.1发包人应根据本项目的具体情况和技术要求，确定合理的勘察设计工作量及合理的勘察设计周期，并按本合同有关规定及时支付勘察设计费。发包人不应随意压缩合同规定的勘察设计周期。

2.2发包人应向设计人提供开展勘察设计工作所需要的国家有关部门审查批复文件和基础资料等，并对其有效性、可靠性负责。

2.3发包人应为勘察设计工作的开展提供必要条件，负责与政府部门的协调工作。

2.4发包人负责组织专家或委托咨询单位对勘察成果、设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作。

2.5除合同另有规定外，发包人应保护设计人的投标函、勘察方案、设计方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的勘察设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。

2.6发包人不应对设计人提出不符合国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关要求。

2.7由于发包人原因造成本项目出现重大变更导致设计人返工时，发包人应按有关合同条款调整合同价格。

2.8发包人应履行专用合同条款约定的其他责任。

- 3. 设计人的责任与义务

3.1设计人应根据本项目的具体情况，按国家和交通运输部相关标准的有关要求完成本项目的勘察设计工作。

3.2设计人应做好勘察设计的质量管理工作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强勘察设计全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本项目的勘察设计质量负责。

3.3设计人在进行勘察设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，因设计人未能采取有效措施而发生的与勘察设计活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人负责。

3.4 设计人在勘察设计过程中，提供的设计文件不应侵犯任何第三方的专利权、版权、及其他知识产权，否则由此而引起索赔或诉讼，设计人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。

3.5设计人提交的设计文件必须接受发包人委托的咨询审查单位及发包人上级主管部门的审查，并按照审查意见修改完善。

3.6设计人应派驻经验丰富的设计代表做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题。

3.7设计人不得将本合同规定的勘察设计任务转包，不得将工程主体、关键性工作分包给第三方，如有分包计划，须经发包人批准。

3.8设计人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中保持人员的相对稳定。在项目勘察设计期间，未经发包人批准，设计人不得更换主要设计人员。

3.9设计人应履行专用合同条款约定的其他责任。

- 4.勘察设计周期及提交成果

4.1设计人应根据合同约定分批、分阶段提供所需勘察设计文件。本项目勘察设计范围、勘察设计内容与要求、主要技术标准、勘察设计周期及需提交的勘察设计成果在专用合同条款中约定。

- 5.违约与赔偿

5.1发包人的违约与赔偿

5.1.1由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件、工期等，或未按合同规定提供勘察设计必需的资料，而造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应按设计人实际消耗的工作量增付费用；由于发包人要求提前完成勘察设计工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。

5.1.2发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额在合同专用条款中约定。

5.1.3在合同生效后，发包人要求终止或解除合同的，应根据设计人已进行的实际工作量支付费用，不足一半时，按剩余合同价的5%向设计人支付违约金；超过一半时，按剩余合同价的10%向设计人支付违约金。

5.1.4专用合同条款中约定的发包人其他违约与赔偿责任。

5.2设计人的违约与赔偿

5.2.1 在合同履行过程中发生下列任何一种情况，均属设计人违约，赔偿责任在专用条款中约定：

（1）设计人将勘察设计任务转包，或未经发包人同意私自分包的；

（2）设计人未按照本合同规定的强制性技术标准进行勘察设计的；

（3）设计人未根据勘察成果资料进行工程设计的；

（4）设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的；

（5）设计人由于自身原因，未能按期提交勘察成果、设计文件、专题研究报告的（发包人同意延长期限的除外）；

（6）在收到发包人、咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对勘察成果、设计文件、专题研究报告修改的；

（7）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或设计错误，导致施工工期拖延或给发包人造成经济损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

（8）设计人在投标文件中承诺投入本项目的主要勘察设计人员未经发包人同意更换的（但因不可抗力引起的人员变动除外）；

5.2.2 专用合同条款中约定的设计人其他违约与赔偿责任。

- 6.合同的生效与终止

6.1 合同的生效

合同文件自双方在合同协议书上签字并加盖单位章后生效。设计人工作的开始和完成时间按照合同文件的规定执行。

6.2合同的终止

合同双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

6.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应协商解决，不论何种原因，本合同的终止不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

- 7.费用与支付

7.1 勘察设计费用

7.1.1发包人应按合同规定按时向设计人支付勘察设计费用、专题研究费用及设计人额外服务的费用。

7.1.2设计人为联合体时，则发包人应根据勘察设计工作进展分批向联合体牵头人支付勘察设计费用。联合体牵头人提出书面申请时，发包人可分别向联合体各成员支付合同款。

7.2勘察设计合同价格是完成合同所规定责任的总费用，由设计人包干使用，发包人按进度分期支付，本合同的合同价及支付办法在专用条款中约定。

7.3 暂列金额

本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示使用。

7.4 勘察设计费用的调整

在合同实施期间，由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准，或市场因素变化导致本项目勘察设计费用的变化，按专用合同条款中相应规定执行。

7.5 如专用合同条款要求设计人提交履约担保的，在签订合同前，设计人应按专用合同条款中规定的金额和形式向发包人提交履约担保，担保期满后，发包人应及时退还。

7.6 税费

设计人应自行承担完成本项目勘察设计工作需缴纳的一切税费，并包括在报价清单各项目报价之内，发包人不另行支付。

- 8.其它

8.1 法律和法规

本合同必须服从中华人民共和国现行法律、法规，对合同的解释应以中华人民共和国的现行法律、法规为准。

8.2知识产权

发包人就本项目勘察设计及专题研究工作而向设计人提供的成果为发包人所拥有。设计人因受发包人委托进行的本项目勘察设计及专题研究而产生的成果为双方所共同享有。

8.3 争议的解决

本合同在执行过程中，如发生争议双方协商解决，协商不成按下列一种方式解决：

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向约定的人民法院提起诉讼。

- 第二节  专用合同条款

勘察设计合同专用条款是根据本项目的具体情况和特点，对本章 “通用合同条款”的内容进行补充、细化或修改，且不得违反国家有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。专用合同条款的编号应与通用合同条款的编号相一致，根据本项目的具体情况对“通用合同条款”的内容作如下补充、细化。

- 1.定义和解释

1.1本合同的项目名称 、建设规模、建设地点：现代建材产业项目码头工程项目位于三门湾内六敖镇北塘外滩涂，蛇蟠水道南岸。本工程推荐方案拟新建固定式5000吨级（水工结构按靠泊35000吨级散货船设计）码头1座，采用顺岸式布置，码头结构采用高桩梁板式，码头外侧包括2个5000吨级散货装船泊位加1个5000吨级通用泊位，引桥3座，码头长度为440m，宽25m，1#引桥布置于码头西侧，长200.7m，宽12m，2#引桥布置于码头中部，长204.2m，宽12m，3#引桥布置于码头东侧，长203.5m，宽14m。码头后沿紧靠2#引桥西侧布置25m×12m的水工平台1座，其上布置3 层辅助楼，闸门及闸门墩3 座。水工建筑物的结构安全等级为Ⅱ级，设计使用年限 50 年。

1.2本合同的发包人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司。

1.3 本合同的设计人：即合同协议书中的“乙方”，是指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程勘察设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。

1.10 本合同包括的具体勘察设计范围及内容：本项目的勘察设计，主要内容包括码头总平面布置、装卸工艺、水工建筑物、疏浚、生产生活辅助建筑物、供电照明、给排水、消防、通信控制、导助航等配套设施的勘察、初步设计、施工图设计、概预算文件编制、施工招标用图纸（含PDF版格式）、工程量清单、项目施工专用技术规范编制、后续服务及相关科研（如需要）、专题报告（如需要）等全部工作。

1.11 本合同包括的勘察报告：总体勘察设计大纲及外业勘测与地质勘察指导书、详勘报告、水深地形测量报告（含满足各阶段设计深度要求）。

1.12 本合同包括的设计文件：包括初步设计文件、施工图设计文件、概预算文件、施工招标图纸（含PDF版格式）、工程量清单、项目施工专用技术规范、设计变更图纸、相关科研（如需要）、专题报告（如需要）等有关项目文件。

- 2.发包人的责任与义务

2.8发包人应履行的其他责任：

发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

发包人要求设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理勘察设计周期，且发包人应支付赶工费。

- 3.设计人的责任与义务

3.9 设计人应履行的其他责任：

设计人应按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的勘察设计文件的质量负责。

- 4.勘察设计周期及提交成果

4.1 勘察设计周期及提交成果

本款约定为：

（1）合同签订后15天内，编制设计勘察指导书，报发包人批准；合同签订后 1个月内，提交初测、初勘报告送审稿；

（2）初测、初勘外业验收后1个月内，提交初步设计送审稿；

（3）初步设计文件批复后1个月内，提交详勘、定测报告送审稿；

（4）合同签订后2个月内，陆续提交各专题研究报告送审稿；

（5）详勘、定测外业验收后2个月内，提交施工图设计文件送审稿；

（6）根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，设计人应在15 天内对勘察报告、各设计文件及专题研究报告（如需要）进行修改完善，提交勘察报告、初步设计文件和专题研究报告（如需要）最终稿，施工图设计文件最终稿；

（7）根据发包人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、工程量清单、参考资料、项目施工专用技术规范等招标资料；

（8）征地拆迁图编绘：初步设计文件批复后15 天内完成；

（9）施工现场配合期服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定24个月；缺陷责任期12个月。

设计人还应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，各阶段勘察报告、设计文件及专题研究报告（如需要）的电子版一份。

- 5.违约与赔偿

5.1.2 发包人未按规定的时间和金额支付勘察设计费的赔偿责任：

发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付预付款和勘察设计费。发包人未按期向设计人支付预付款的，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。发包人未按规定时间向设计人支付勘察设计费的，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的勘察设计费。

5.1.4 发包人的其他违约与赔偿责任:       /      。

5.2.1 由于设计人的责任给发包人造成损失的赔偿责任：

a.设计人发生第5.2.1（1）项约定的违约情况，设计人将勘察设计任务转包的，发包人将有权解除合同，并课以设计人不超过勘察设计签约合同价10%的违约金；未经发包人同意私自分包的，责令改正，并视情况课以不超过签约合同价2%的违约金。

b.设计人发生第5.2.1（2）项约定的违约情况，对未按本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计的，课以不超过签约合同价10%违约金。

c.设计人发生第5.2.1（3）项约定的违约情况，对未根据勘察成果进行工程设计的，视情况课以不超过签约合同价5%的违约金。

d. 设计人发生第5.2.1（4）项约定的违约情况，对设计人在设计文件中指定或变相指定工程建设材料或设备生产厂、供应商的，每一处课以不超过签约合同价1‰的违约金。

e. 设计人发生第5.2.1（5）项约定的违约情况，未能按期提交勘察成果、设计文件、专题研究报告（发包人同意延长期限的除外），每延期1天课以不超过签约合同价的1‰的违约金，累计不超过签约合同价的5%，延期超过60天时，发包人可以解除合同。

f. 设计人发生第5.2.1（6）项约定的违约情况，未能在规定期限内完成对勘察成果、设计文件、专题研究报告（发包人同意延长期限的除外），每延期1天课以不超过签约合同价的1‰的违约金，累计不超过签约合同价的5%，延期超过60天时，发包人可以解除合同。

j.设计人发生第5.2.1（7）项约定的违约情况，设计人应无条件及时完成该设计变更，不得向发包人提出补偿费用的要求，同时发包人还将向设计人课以该变更工程量造价5%的赔偿金，但最多不超过勘察设计签约合同价的10%。

h.设计人发生第5.2.1（8）项约定的违约情况，每更换1人课以五万元的违约金。

5.2.2 设计人其他违约与赔偿责任：

合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应退还预付款，并赔偿发包人损失。损失以预付款为基数，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的半年期贷款市场报价利率的2倍（LPR）计算(不计复利)。

- 7. 费用与支付

7.1 本合同勘察设计费为：        万元（大写：       ）。

7.2 本项目勘察设计费用支付方式如下：

（1）合同签署后14天内，发包人向设计人支付合同费用的 10  %作为预付款，本合同履行后，预付款抵作勘察设计费，不再扣回；

（2）勘察报告提交后14天内，发包人向勘察人支付勘察费用的  30 %；

（3）勘察费用在项目施工前支付至勘察合同价的60%，剩余的勘察费用待项目缺陷责任期满后支付；

（4）设计人提交初步设计送审稿后14天内支付初步设计费用的70%，剩余的初步设计费用待初步设计文件批复后14天内支付。

（5）施工图设计文件按期完成后并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，支付施工图设计费用的70％；交工验收后，支付施工图设计费用的15%；竣工验收后，支付施工图设计费用的10%；

（6）项目缺陷责任期满后，完成全部费用支付。

（7）若本项目施工分阶段实施的，施工图阶段的设计费用按照各阶段的投资比例根据本条第（5）款的要求分阶段进行支付。

7.3 暂列金额

本合同的暂列金额为工程勘察设计费的  5%  。

7.4 勘察设计费用的调整

本款约定为：在合同实施期间，本项目勘察设计费用不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。

7.5 设计人在签订合同之前，向发包人提交金额为签约合同价的 2 %的履约担保。

- 8.其他

8.4 争议的解决

本款约定为：争议的最终解决方式：  诉讼  。

机构名称：  三门县人民法院  。

- 第三节  合同附件格式

- 附件一 合同协议书

合同协议书

本合同协议书由____      _ （以下简称“甲方”）与___   ___（以下简称“乙方”）， 于    年    月     日共同签署。

甲方通过     月     日的中标通知书，接受了乙方为     （项目名称）的勘察设计单位，勘察设计费总额为人民币       万元（大写），其中勘察费为      万元，设计费为      万元，暂列金     万元，勘察设计工期：    天 。为此，甲、乙双方达成如下协议：

一、本协议书中所用术语的含义与勘察设计合同条款中的含义相同。

二、下列文件应作为本合同的组成部分，并互为补充和解释，但如有含义不清或互相矛盾之处，以如下排序在前者优先：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）勘察设计技术要求；

（7）勘察设计工作量及报价清单；

（8）构成本合同组成部分的其他文件（补遗书、澄清函、招标文件）。

三、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计合同条款的规定。

四、本合同的总金额是完成本合同所规定义务的一切费用。除暂列金额之外，其余由乙方包干使用，甲方将按进度和合同条款相应规定分期支付。

五、本合同协议书未尽事宜由双方协商解决。

六、合同协议书经双方代表签字加盖单位章后即产生法律效力，勘察设计费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

七、本合同协议书一式    份，其中正本     份，甲方执正本   份，副本   份，乙方执正本    份，副本    份，正副本具有同等法律效力；当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

甲 方： （ 单位全称）（盖单位章）         乙 方： （单位全称）（盖单位章）

法定代表人                              法定代表人

或                                       或

其授权的代理人：      （职务）          其授权的代理人：     （职务）

（姓名）                              （姓名）

（签字）                              （签字）

地  址：                                地  址：

电  话：                                电  话：

日  期：                                日  期：

- 附件二 廉政合同

廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                             （项目名称）的项目法人              （项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目          标段的设计人                    （设计人名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行       （项目名称）     标段勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权力和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人设计队伍。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼品、有价证券等。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的水运建设市场的处罚。

第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至本合同失效之日止。

第六条 本合同作为        （项目名称）      标段勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条 本合同一式四份，由甲方和乙方各执一份，送交甲方和乙方的主管部门及纪检监察部门（机构）备案。

甲 方： （ 单位全称）（盖单位章）         乙 方： （单位全称）（盖单位章）

法定代表人                              法定代表人

或                                       或

其授权的代理人：      （职务）          其授权的代理人：     （职务）

（姓名）                              （姓名）

（签字）                              （签字）

地  址：                                地  址：

电  话：                                电  话：

日  期：                                日  期：

- 附件三 履约保函格式

履约保函

致：                （发包人全称）：

鉴于          （设计人全称，下称“设计人”）将与         （发包人全称，下称“发包人”）签订          （项目名称）        标段勘察设计合同协议书，我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）         元（￥        元）。

2. 本保函自             （生效日期）之日生效，至       （失效日期）之日失效。

3. 在本担保有效期内，因设计人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。本保函的保证方式为连带责任。

4. 发包人和设计人对合同条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

担保银行：   （银行全称） （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （职务）

（姓名）

（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月     日

- 第五章 招标人提供的基础资料

一、项目概况

现代建材产业项目码头工程项目位于三门湾内六敖镇北塘外滩涂，蛇蟠水道南岸。本工程推荐方案拟新建固定式5000吨级（水工结构按靠泊35000吨级散货船设计）码头1座，采用顺岸式布置，码头结构采用高桩梁板式，码头外侧包括2个5000吨级散货装船泊位加1个5000吨级通用泊位，引桥3座，码头长度为440m，宽25m，1#引桥布置于码头西侧，长200.7m，宽12m，2#引桥布置于码头中部，长204.2m，宽12m，3#引桥布置于码头东侧，长203.5m，宽14m。码头后沿紧靠2#引桥西侧布置25m×12m的水工平台1座，其上布置3 层辅助楼，闸门及闸门墩3 座。水工建筑物的结构安全等级为Ⅱ级，设计使用年限 50 年。

二、招标人提供的资料

1. 工可相关资料及批复资料

2.工程场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信条件等有关建设工程的资料。

- 第六章 勘察设计技术要求

- 1、勘察设计技术标准与规范

本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于水运工程勘察设计方面现行标准及招标项目所在地关于水运工程勘察设计方面的文件、规定。

设计人在勘察设计工作中使用或参考上述标准以外的技术标准时，应征得甲方（发包人或发包人的指定代表人）的同意。

设计人在勘察设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》。

在勘察设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准，则设计人应采用新的标准进行设计。

水运工程部分标准书目索引（不限于）：

## 1.1 管理类

1.港口工程基本术语标准

2.航道工程基本术语标准

3.港口工程初步设计编制规定

4.航道工程初步设计编制规定

## 1.2 勘察技术类

1.水运工程测量规范

2.水运工程波浪观测和分析技术规程

3.港口岩土工程勘察规范

4.航道工程地质勘察规范

5.渠化工程地质勘察规范

6.疏浚岩土分类标准

## 1.3 设计技术类

第一部分：综合类标准

1.海港水文规范

2.内河航道与港口水文规范

3.水运工程抗震设计规范

4.水运工程设计节能规范

5.港口建设项目环境影响评价规范

6.港口工程环境保护设计规范

7.港口工程制图标准

8.港口及航道护岸工程设计与施工规范

9.水运工程爆破技术规范

10.水运工程土工合成材料应用技术规范

11.石油化工码头装卸工艺设计规范

12.内河航运建设项目环境影响评价规范

13.水运工程设计通则

第二部分：地基与基础类标准

1.港口工程地基规范

2.水运工程塑料排水板应用技术规程

3.港口工程粉煤灰填筑技术规程

4.港口工程桩基规范

5.港口工程预应力混凝土大直径管桩设计与施工规程

6.港口工程桩基动力检测规程

7.港口工程基桩静载荷试验规程

8.水下深层水泥搅拌法加固软土地基技术规程

9.港口工程碎石桩复合地基设计与施工规程

10.爆破法处理水下地基和基础技术规程

11.真空预压加固软土地基技术规程

第三部分：混凝土类标准

1.水运工程混凝土结构设计规范

2.水运工程混凝土质量控制标准

3.港口工程粉煤灰混凝土技术规程

4.港口工程液态渣混凝土技术规程

5.海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范

6.水运工程混凝土试验规程

7.港口工程混凝土非破损检测技术规程

第四部分：港口类标准

1.海港总平面设计规范

2.河港工程总体设计规范

3.港口工程荷载规范

4.水运工程质量检验标准

5.港口水工建筑物检测与评估技术规范

6.装卸油品码头防火设计规范

7.港口工程钢结构设计规范

8.海港工程钢结构防腐蚀技术规范

9.高桩码头设计与施工规范

10.重力式码头设计与施工规范

11.板桩码头设计与施工规范

12.格型钢板桩码头设计与施工规程

13.斜坡码头及浮码头设计与施工规范

14.开敞式码头设计与施工技术规程

15.滚装码头设计规范

16.海港集装箱码头建设标准

17.港口道路、堆场铺面设计与施工规范

18.码头附属设施技术规范

19.港口工程地下连续墙结构设计与施工规程

20.液化天然气码头设计规范

21.港口工程桩式柔性靠船设施设计与施工技术规程

22.海港集装箱码头设计船型标准

第五部分：航道类标准

1.内河通航标准

2.通航海轮桥梁通航标准

3.渠化工程枢纽总体设计规范

4.内河航道维护技术规范

5.航道整治工程技术规范

6.船闸总体设计规范

7.船闸输水系统设计规范

8.船闸水工建筑物设计规范

9.船闸闸阀门设计规范

10.船闸启闭机设计规范

11.船闸电气设计规范

12.疏浚工程技术规范

13.疏浚工程土石方计量标准

14.淤泥质港口维护性疏浚工程土方计量技术规程

第六部分：船厂类标准

1.干船坞工艺设计规范

2.干船坞水工结构设计规范

3.干船坞坞门及灌水排水系统设计规范

第七部分：通信导航类标准

1.中国海区水上助航标志形状显示规定

2.中国海区视觉航标表面色规定

3.航标灯光信号颜色

4.航标产品图样及技术文件编号方法

5.航标灯通用技术条件

6.航道用灯桩、岸标

7.水运工程导标设计规范

8.船舶交通管理系统工程技术规范

9.集装箱码头计算机管理控制系统设计规范

10.港口地区有线电话通信系统工程设计规范

11.海岸电台总体及工艺设计规范

12.甚高频海岸电台工程设计规范

第八部分：概预算定额类

1.水运工程工程量清单计价规范

2.内河航运建设工程概算预算编制规定

3.内河航运水工建筑工程定额

4.内河航运设备安装工程定额

5.沿海港口建设工程概算预算编制规定

6.沿海港口水工建筑工程定额

7.疏浚工程概算预算编制规定

8.疏浚工程预算定额

9.疏浚工程船舶艘（台）班费用定额

10.水运工程混凝土和砂浆材料用量定额

- 2、设计技术要求

2.1 工程测量技术要求（工程区域、勘察阶段、坐标系统、高程基准、勘察工作量、测图比例等）

2.2岩土工程勘察技术要求（工程规模、工程区域、地形地貌、勘察目的和阶段、坐标系统、高程基准、勘察工作量、试验要求、成果要求等）

2.3项目技术说明及设计技术要求

交通部颁布的港口工程设计标准、规范等，主要包括但不限于如下规范及标准：

《海港总体设计规范》（JTS 165-2013）；

《码头结构设计规范》（JTS 167-2018）；

《港口与航道水文规范》（JTS 145-2015）；

《港口工程荷载规范》（JTS 144-1-2010）；

《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS 151-2011）；

《沿海港口建设工程概算预算编制规定》（2004 年版）；

《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）；

《水运工程钢结构设计规范》（JTS 152-2012）

《港口工程结构可靠度设计统一标准》（GB 50158-2010）。

《建筑设计防火规范》 GB 50016－2018；

《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005；

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014；

《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）2018 年版

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016 年版

《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）

《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010；2015 年版）；

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019）

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

《35kV 及以下电力用户变电所建设规范》（DL/T5725-2015）；

《中国海区水上助航标志》GB4696-2016；

《海区浮动助航标志配布导则》GB/T 26781-2011；

《中国海区水上助航标志形状显示规定》GB/T16161-1996；

《航标灯光信号颜色》GB12708-91；

《海上用太阳电池组件总规范》GB/T14008-92；

《浮标通用技术条件》JT/T760-2009；

《浮标锚链》JT/T 100-2005；

《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008；

《航标遥测遥控系统技术规范》JT/T788-2010；

其他相关规范和标准

- 第七章 投标文件格式

浙 江 省

（项目名称）      标段勘察设计

投 标 文 件

- 商务文件

投标人（全称并盖章）：

年    月    日

目 录

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 授权委托书

4、投标保证金

5、资格审查表

6、自2016年1月1日以来完成类似项目情况汇总表

7、正在进行和新承接的类似工程业绩情况表；

8、参加本项目的主要人员汇总表

9、主要人员资历表

10、2017年、2018年、2019年经审计的财务报告

11、诚信系统信息表

12、履约行为表

13、其他

14、报价文件

- 1、投标函

（招标人全称）

1、经研究         （项目名称）     （标段）勘察设计招标文件的全部内容（含第   号至第   号补遗书）后，我方就上述勘察设计任务及相关服务进行投标，其中投标价为人民币：          元（大写：         ）；工期：         天。

2、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在勘察设计合同协议书所规定的期限内完成合同要求的勘察设计任务。

3、项目负责人姓名：          年龄：      现任职务：        职称：       。

4、我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标，完成合同约定的内容完成勘察设计任务。

5、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我方以金额为人民币      万元的投标保证金与本投标函同时递交。

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地  址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

日期：         年       月      日

- 2、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：     年    月     日

姓名：         （法定代表人亲笔签字）  性别：      年龄：       职务：

系               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖单位章）

年    月     日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替；

2.如果由投标人的法定代表人签署投标文件，需提交法定代表人身份证明；

3. 附法定代表人身份证复印件。

- 3、授权委托书

本人         （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。其身份证号码：				，作为我方合法授权代表，以我方名义并代表我单位全权处理       （项目名称）项目投标相关事宜：

1.

2.

本授权书期限自		年		月		日起至		年		月		日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件。

注：1. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

投标人：							（全称并盖章）

法定代表人：		   	      		（签字）

身份证号码：

委托代理人：							（签字）

身份证号码：

日期：		年		月		日

- 4、投标保证金

投标人应在此提供交纳凭证的复印件

- 5、资格审查表

投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |
| 勘察资质等级 |  |  | 其中 | 高级工程师 （高级经济师） |  |  |  |  |
| 设计资质等级 |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 在本表后应附法人营业执照副本（全本）的复印件、勘察资质证书副本（全本）的复印件、设计资质证书副本（全本）的复印件、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的能体现基本账号证明材料）的复印件、企业管理体系认证书的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。

- 6、2016年1月1 日以来完成类似项目情况汇总表

| 项目名称 | 起讫时间 | 发包人 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2016年1月1 日以来完成类似项目情况详表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目规模 |  |
| 项目总投资 |  |
| 承担的勘察设计工作 |  |
| 勘察设计周期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 备注 |  |

注：每个项目一张表

- 投标人应将自2016年1月1日以来已完成的类似设计项目情况填入本表中，每个项目填写一张表；

②完成情况：根据先后顺序分为“初步设计已批复”、“施工图设计已审查”、“正在施工配合中”、“项目已交工”、“项目已竣工验收”等不同阶段，投标人应根据项目实际完成情况进行填报。

③本表后须应附a.施工图设计批复文件；b.中标通知书或合同协议书复印件。两者缺一不可，否则业绩不予认可。业绩时间认定以码头主体工程施工图设计批复为准

④合同协议书或中标通知书、施工图设计批复文件等的设计单位名称与投标人名称必须一致（发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可。

⑤工程规模的解释顺序为：施工图设计批复文件、合同协议书（或中标通知书）。如施工图设计批复文件和合同协议书或中标通知书中均未体现工程规模的，则投标人还需提供发包人或行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

- 7、正在进行的设计和新承接的主要项目情况表

| 起讫时间 | 项目名称 | 项目概况 | 建设单位 | 工程投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 8、参加本项目的主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 从事专业 | 工作年限 | 类似勘察设 计经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表填报的人员应满足投标人须知前附表附件5的要求。

- 9、主要人员资历表

| 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 学位 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 职称 |  | 执业资格 |  |  |  | 服务投标人 时间（年） |  |  | 在本项目任职 |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程 （ 项目类型、规模、内容等） |  |  |  |  |  |  | 在该项目中任职 |  |  | 备注 （完成情况及获奖） |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表人员应与表（8）中所列人员相一致，附拟委任的主要人员的身份证（正反面复印）、职称证书复印件；项目负责人、工程地质勘察分项负责人、房建分项负责人及工程造价分项负责人还需提供相应的执业资格证书复印件；

2、对拟委任主要人员有业绩要求的，应出具相应业绩证明材料：中标通知书或合同协议书或施工图批复文件或发包人或行业主管部门出具的业绩证明；以上材料中应体现人员的姓名和任职。

- 10、2017年、2018年、2019年经审计的财务报告

附：2017年、2018年、2019年经审计的财务报告复印件（指资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书）。

- 11、诚信系统信息表

| 投标人全称 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人资质 |  |  |  |  | 本表后附查询结果 打印件，投标人及其人员未填写或未附查询结果打印件视为未公开。 |
| 浙江省交通运输厅最近公布的信用评价结果情况 |  |  |  | （填AA、A、B、C、D或未参加） |  |
| 是否在浙江省交通建设市场诚信信息系统中承诺向社会公开信息 |  |  |  | （填写是与否） |  |
| 浙江省交通建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况 |  |  |  |  |  |
| 人员 | 姓 名 |  | 是否在信息系统中公开 （填是或否） |  |  |
| 项目负责人 （职称证书信息） |  |  |  |  |  |
| 其他所有分项负责人的职称等相关证书信息 |  |  |  |  |  |

- 12、履约行为表

| 投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容 |  |
| --- | --- |
| 投标人应如实填写下列内容： 1、2020年1月1日以来，有无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内； 2、2018年1月1日以来，投标人及拟委任的项目负责人在工程建设领域中，有无行贿受贿行为构成犯罪； 3、有无投标人须知第1.4.3项的情形； 4、有无被列入失信被执行人名单。 |  |

注：有上述行为隐瞒不报的，一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料。

- 13、其他

投标人认为应该提交的其他资料。

- 14、报价文件

投标报价说明

1.1 “报价清单”应与“投标人须知”、“合同条款”和“勘察设计技术要求”一起使用。

1.2 “报价清单”为通用表格 ，投标人应根据本招标项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用已包含在其他项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含但在设计中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，发包人不另行支付。

1.3 水运工程勘察设计各阶段工作量及费用划分比例按现行《工程勘察设计收费标准》的规定确定。

1.4 投标人在“报价清单”中报价应以人民币为单位。

1.5 投标人应在“报价清单”后附计算说明，包括计算方法、取费依据等，以便招标人对投标人勘察设计报价的合理性作出判断。

1.6 本项目超出最高投标限价的报价招标人不予接受。

1.7在签订合同协议书前，招标人有权对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，协商调整至发包人认可的合理范围。

报价清单汇总表

单位：元（人民币）

| 序 号 | 项 目 | 费用合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 工程勘察 |  |  |
| （2） | 工程设计 |  |  |
|  | 初步设计费 |  |  |
|  | 施工图设计费 |  |  |
|  | 其他设计费 |  |  |
| （3） | 合计 |  | （1）+（2） |
| （4） | 暂列金额 |  | （3）×5% |
| （5） | 投标报价总计 |  | （3）+（4） |

注：①投标人应根据本招标项目工程特点和设计工作内容，分别列出并填写本表；

- 表中“其他设计费”是指工程设计实际需要或提供相关服务收取的费用，包括总体设计费、主体设计协调费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费、施工招标图纸、工程量清单编制、施工项目专用技术规范编制、相关科研（如需要）、专题报告（如有）、设计文件审查会务费、设计方案专家咨询费、后续服务费、工程设计实际需要或提供相关服务收取的费用及投标人认为需填写的其他费用等，根据招标文件要求填写；

③投标人应将详细的计算依据、计算过程及优惠附在报价清单后。

投标人：						（全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：				（签字）

日期：	年	    月		日

设计费计算表

工程勘察工作报价清单表

| 专业类别 | 序号 | 费用项目 | 费用金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩土/地质勘察 | 1 | 实物工作收费 |  |  |
|  | 2 | 技术工作收费 |  |  |
|  | 3 | 收费基准价 |  |  |
|  | 4 | 优惠条件（浮动福度值） |  |  |
|  | 5 | 工程勘察收费 |  |  |
|  | 6 | 工程勘察辅助费 |  |  |
|  | 7 | 最终报价 |  |  |
| 工程测量 | 1 | 实物工作收费 |  |  |
|  | 2 | 技术工作收费 |  |  |
|  | 3 | 收费基准价 |  |  |
|  | 4 | 优惠条件（浮动福度值） |  |  |
|  | 5 | 工程勘察收费 |  |  |
|  | 6 | 工程勘察辅助费 |  |  |
|  | 7 | 最终报价 |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |
| 岩土/地质勘察与工程测量最终报价总计 |  |  |  |  |

注：①收费基准价=实物工作收费+技术工作收费；

- 工程勘察收费=收费基准价×（1±浮动幅度值）；

- 工程勘察辅助费一般指现行《工程勘察设计收费标准》中勘察收费基准价不包括的费用，没有单列的不可预见费也可包含其中；

浙 江 省

（项目名称）       标段勘察设计

投 标 文 件

- 技术文件

投标人（全称并盖章）：

年    月    日

编写内容

- 1.勘察设计工作技术建议书

1.1 对招标项目的理解和总体勘察设计思路

1.2 招标项目设计特点、关键技术问题的认识及对策措施

1.3 工程勘察设计方案

1.4 对前一阶段工作技术方案的建议

1.5 勘察设计工作量及计划安排

1.6 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施

1.7 后续服务计划及保证措施

1.8 必要的图纸

注：建议工作技术建议书采用A3文件编制。