三江口区域景观工程设计项目

招 标 文 件

（备案登记号：三招建备【2022】-054号）

| 招标人 | ： | 三门经济开发区管理委员会 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理人 | ： | 浙江科胜工程管理有限公司 |
| 行业监管部门 | ： | 三门县住房和城乡建设局 |

二〇二二年六月

三   门   县

建设工程招标文件

（备案登记号：三招建备【2022】-054号）

项目名称：三江口区域景观工程设计项目

招 标 人：三门经济开发区管理委员会（盖章）

联 系 人： 严倩

联系电话：13968523155

招标代理人：浙江科胜工程管理有限公司（盖章）

联  系  人：吴越

联系电话：0576-83318599

行业主管部门：三门县住房和城乡建设局（盖章）

二〇二二年六月

目     录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1. 总则	9

2. 招标文件	10

3. 投标文件	11

4. 投标	13

5. 开标	13

6. 评标	14

7. 合同授予	14

8.重新招标和不再招标	15

9. 纪律和监督	15

10. 需要补充的其他内容	16

第三章 评标办法	17

评标办法前附表	17

1. 评标方法	18

2. 评审标准	18

3. 评标程序	18

评标办法附件	20

第四章 合同条款及格式	22

第五章  设计任务大纲	33

第六章  投标文件格式	35

（一）商务标部分	35

附件一：	36

附件二：三门县建设工程诚信投标承诺书	37

附件三：法定代表人授权委托书	38

（二）资信标部分	39

附件四：投标人基本情况表	39

附件五：设计项目负责人基本情况表	40

附件六：近年来完成与该项目类似工程设计情况表	41

附件七： 项目负责人近年来完成与该项目类似工程设计情况表	42

附件八：拟投入本项目设计人员汇总表	43

（三）技术标部分	44

附件九：其它（格式自拟）	44

# 第一章 招标公告

详见网上招标公告（三门县公共资源交易网，http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：三门经济开发区管理委员会 地址：三门县海游街道大湖塘新区广场路99号 联系人：严倩 联系电话：13968523155 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江科胜工程管理有限公司 地址：三门县海游街道朝晖路67号 联系人：吴越 电话：0576-83318599 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 三江口区域景观工程设计项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 三门县 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 政府 / %；国有100%；集体 / %；私营 / %；外资 / %；其他 / % |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标范围包括初步设计（含对本方案的优化设计，其中包括增加重要节点剖面、效果图、构筑物设计、服务建筑设计、标识系统设计等相关专项设计）、施工图设计及配合完成施工图审图等工作。 |
| 1.3.2 | 设计工期要求 | 一、初步设计、施工图设计。 1、合同签订后10日历天内提交初步设计文件评审稿，初步设计评审意见（书面盖章版）收到后5日历天内提交最终稿。 2、初步设计审批后，在20日历天内提交施工图设计文件，其余所有设计内容的设计时间另按招标人要求提供。 二、后续服务：从开工之日起到竣工验收为止。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 满足设计及规范要求，符合现行国家、地方和行业标准，并通过有关部门的审查。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和设计项目负责人资格要求 | 1、投标人资质：具有工程设计综合甲级资质或具有风景园林工程设计专项甲级资质； 2、设计项目负责人资格要求：具备园林绿化专业高级工程师及以上技术职称。 |
| 1.4.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分包 | R不允许 ¨允许，分包内容要求：承包人不得将工程主体、关键性工作分包。工程的其他部分或工作如需分包，须经发包人同意。接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）其它提供的资料。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标人的投标文件由资信标、技术标和商务标三部分组成。 1、资信标包括： (1)投标人基本情况表（附件四）； (2)设计项目负责人基本情况表（附件五）； (3)投标人近年来完成与本项目类似工程设计情况表（附件六）； (4)项目负责人近年来完成与本项目类似工程设计情况表（附件七）； (5)拟投入本项目设计人员汇总表（附件八）； (6)证书材料（以下除类似业绩证明材料外，其他证书材料提供与原件一致的复印件，复印件应清晰可辨，复印件要求加盖法人单位公章。类似业绩证明材料提供中标通知书和设计合同的复印件，加盖法人单位公章）： ①有效期内的营业执照、资质证书； ②设计项目负责人资格证书和投标人为其缴纳的至投标截止时间前近6个月内任意连续3个月的社保证明； ③类似业绩证明材料； ④拟投入本项目设计人员的职称证书和投标人为其缴纳的至投标截止时间前近6个月内任意连续3个月的社保证明； ⑤投标人认为需要提供的其他材料（包括可能影响技术评分的各类证明材料）。 2、技术标主要包括： (1)方案设计深化要点 (2)总图设计 (3)相关专业设计 (4)种植设计 (5)空中栈桥 (6)建筑设计 (1)设计概算 3、商务标主要包括： (1)投标承诺书（附件一）； (2)《三门县建设工程诚信投标承诺书》（附件二）； (3)法定代表人授权委托书（附件三）； |
| 3.2.1 | 有效投标报价 | 设计费最高报价不超过450万元人民币。报价超过有效投标报价的按无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、担保金额：不低于9万元。 2、投标保证金缴纳方式：现金或工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）。 3、采用保函方式： 使用保函的须采用在线电子保函，其它形式提交的概不接收。 4、采用现金方式： - 电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县工程建设电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”。 - 投标保证金缴纳必须使用“三门县工程建设电子交易平台”，并在投标文件提交截止时间前到账（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）。 - 投标单位汇出账号必须是“三门县工程建设电子交易平台”中备案的银行基本账户账号。 - 温馨提醒： （1）账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。 （2）为确保保证金及时到账，建议使用电汇加急或者网银加急方式 进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五9:00—17:00，若周一为投标截止期的，请在上周五确保资金到账）。 投标人在投标文件中无需提供投标担保回单，投标截止时间后，评标委员会根据交易平台出具保证金缴纳名单进行核查。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它 格式要求 | - 投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 - 资信标和商务标所用的纸张建议采用 A4型复印纸，图表 可根据需要作适当扩展。 3、技术标为暗标，应按以下要求编制： （1）除样本外不得出现投标人图签或个人署名，不得出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容； （2）建议技术文件正文字体为四号宋体，行距 1.5 倍. （3）采用 A3 幅面，除样本外采用白色、无字的封面。其中 1 份为样本，样本封面需标有投标人名称。 |
| 3.6.3 | 投标文件份数 | 1、资格标：正本 1 份、副本 4 份（包括证书材料复印件）。 2、技术标: 技术标文本 6 份，其中一份为样本。 3、商务标：正本 1 份、副本 4 份。 |
| 3.6.4 | 投标文件装订 | 补充第二章“投标人须知”第3.6.4项 装订要求：投标文件建议采用封胶装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式。采用活页装订的投标文件按无效标处理）。 |
| 4.1.2 | 投标文件密封 及包装 | 投标文件必须采取密封，资格标、技术标、商务标各自密封，并注明招标项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见本工程招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件 递交要求 | 1、各投标单位应先在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）进行建设工程企业注册，否则电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。 2、投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予签收。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况和人员到场情况检查：由投标人或者其推选的代表检查并签字确认； （2）开标顺序：先开资信标、技术标，待资信标、技术标评审结果公布后，最后开商务标。 投标人对密封情况、人员到场情况和开标有异议的，应该在开标现场提出、招标人（招标代理机构）应当当场作出答复，并制作记录。 |
| 7.3.1 | 工程担保 | 1、工程履约担保采用现金或工程保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单）。如采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定帐户。 2、履约担保金额为合同总价的2% 履约保证金账户： 收款单位： ； 开户银行： ； 银行帐号： ； 银行地址： 。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 票据要求 | 本项目要求中标人开具的发票为：增值税专用发票。 |
| 10.3 | 其他 | - 1 、中标人承诺的报价即为全部设计费用（包括招标范围内的所有设计，含项目勘察费、设计费、外业调研费、初步设计评审费、差旅费、后续服务费用、税收、保险等设计任务书内容所产生的全部费用），招标人不再另行支付其他任何费用。 2 、本项目不支付方案补偿费。 3、本景观工程设计项目成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所 有，不再另外补偿费用。 4 、投标人保证本项投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。 5、若投标人使用他人的专利、专有技术，投标人应注明所涉及的费用承担人。 6、投标人的投标文件不予退还，本景观工程设计项目成果及其设计理念 在本项目的使用权归招标人所有（包括废标方案）。招标人不 再支付投标人任何费用。 7、招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标设计成果进行调整，有权采用未中标设计成果的部分设计内容或理念。 8、招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方 - 案。 |

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的设计工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标项目的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）设计项目负责人资格：见投标人须知前附表；

1.4.3根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和设计项目负责人均不得有行贿犯罪记录（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）。在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

1.4.4本项目不允许投标人组成联合体投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

投标人通过在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）以补遗书形式通知所有潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1报价方式：各投标人应根据招标人的要求，在前附表规定的有效报价范围内，结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。报价采用总价方式填报，小数点可保留二位有效数字。报价高于有效投标报价的为无效标。

3.2.2报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，投标报价指完成初步设计、编制设计概算、施工图设计等各项内容、前期沟通、后续服务（含调研、踏勘、成果印刷、邮寄等费用）、成果要求及税金、管理费用等在内的全部设计任务的费用。各投标人可根据设计内容，结合自身技术与管理水平、经济实力、市场风险等因素自行报价。

3.2.3对于设计过程中出现的补充、修改、完善，直至图纸通过相关部门的审核，施工过程中需出具的设计变更（补充）等任务发生的所有费用均由投标人在报价中综合考虑，不再另行计取。

3.2.4设计费一经报价，设计费一次性包干。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人在合同签订后退还；

（2）未中标的候选人凭《建设工程中标结果通知书》退还；

（3）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

(1) 投标人违反《三门县建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的15%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的35%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的55%不予退还；

(2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的75%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

(3) 投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

（6）投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件格式注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。

3.6.3投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

3.6.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，装订要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明招标项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

4.1.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标 代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

7.2.4《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标监管机构办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定 |
|  |  | 投标文件装订 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 设计工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.1项规定 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（2）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（3）不同投标人的投标文件相互混装；

（4）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

综合评估法

一、第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入商务标评审。

二、第二阶段为资信标、技术标评审（90分）。

由评标小组根据投标人提交的资信标、技术标，按照本项目招标文件的评分细则进行评分。

| 分项 内容 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信标 | 相关业绩 | 2018年1月1日之后，投标人单位（时间以合同签订时间为准）具有类似项目（园林景观设计）业绩的。每有一个项目得0.5分，最高1分。 （注：上传中标通知书、合同的证明材料，业绩时间以合同签订时间为准） | 0-1 |
|  | 获奖证书 | 2018年1月1日之后，投标人单位（时间以获奖证书或获奖文件落款时间为准）承担过的景观项目获得国家级奖项的每个得1分，最多得5分。 注：奖项必须为行政主管部门或相关行业协会颁发的奖项。（需提供奖项清晰彩色复印件） | 0-5 |
|  | 项目负责人 | 1）2018年1月1日以来，项目负责人提供（时间以合同签订时间为准）类似园林景观设计业绩的每个得1分，满分2分。（注：上传中标通知书、合同的证明材料，业绩时间以合同签订时间为准） 2）项目负责人承担项目获得过国家级勘察设计、景观类奖项的得2分，此项满分2分。 （提供项目负责人的身份证或复印件加盖投标人公章、注册资格证书、工程师职称证书、社保部门出具的近六个月内任意连续3个月投标人为其人员缴纳的社保证明原件彩色扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供无效者得0分。） | 0-4 |
|  | 专业人员 | 投入本项目人员应包含完成本项目的相关专业及人员配置：包括景观专业、建筑专业、结构专业、给排水专业、电气专业、暖通专业、道路桥梁专业技术人员。 1、以上专业中每提供1个高级职称人员得0.5分，同一专业职称人员按一名人员计分；最多得3.5分。 2、以上专业中每提供1个国家执业注册资格证书的得0.5分，同一专业人员按一名人员计分；最多得3.5分。 （注：提供证书扫描件，专业要求以毕业证书或职称证书或注册证书为准。提供投标人为以上人员购买的近半年内任意连续3个月的社保证明（提供加盖社保部门公章的社保证明或社保主管部门网页查询截图加盖单位公章，为事业单位的须出具上级主管部门事业单位在编证明材料等有效证明），未提供或提供无效者得0分。） | 0-7 |
| 技术标 | 方案设计深化要点 | 针对设计方案的设计要点深化是否准确到位，是否契合方案的整体理念和定位。对原方案进行要点优化设计，包括增加重要节点剖面、效果图、构筑物设计、标识系统设计等相关专项设计等。 （优秀，得10.1-16分；良好，得5.1-10分；基本符合，得0-5分） | 0-16 |
|  | 总图设计 | 布局、设计风格是否遵循生态性、科学性、文化性、景观性及整体协调性原理。功能布局是否合理，道路交通体系设计是否合理。整体设计思路是否清晰，各专业设计在协调一致的基础上各自突出特色。方案是否满足生态环境融合性、持续性。需包含总平面索引图、总平面竖向图、总平面放线定位图、灯具小品布置图等主要图纸。 （优秀，得7.1 -10分；良好，得3.1-7分；基本符合，得0-3分） | 0-10 |
|  | 相关专业设计 | 各专业（景观、水、电、结构等）设计说明完整详实，平面图、立面图等满足施工要求，重要节点有详图。 （优秀，得10.1-15分；良好，得5.1-10分；基本符合，得0-5分） | 0-15 |
|  | 种植设计 | 绿化设计树种选择符合当地区域气候，绿化设计是否合理美观，符合实际情况。 （优秀，得2.1-4分；良好，得1.1-2分；基本符合，得0-1分） | 0-4 |
|  | 空中栈桥 | 景观架空栈道与环境协调，有特色、经济合理，详图表达到位；桥梁设计美观大方，平面、立面等图纸完善。 （优秀，得7.1 -10分；良好，得3.1-7分；基本符合，得0-3分） | 0-10 |
|  | 建筑设计 | 服务建筑等设计与环境协调，有特色、经济合理，建筑说明完整详实，详图表达到位，平面、立面等图纸完善。 （优秀，得2.1-4分；良好，得1.1-2分；基本符合，得0-1分） | 0-4 |
|  | 设计概算 | 与方案相匹配、设计概算依据充分、内容规范全面、各项指标取值合理。 （优秀，得2.1-4分；良好，得1.1-2分；基本符合，得0-1分） | 0-4 |

备注：1.评标委员会先对资信标、技术标进行详细评审，取所有评标委员会 组成人员对各投标人评分的算术平均值为该投标人的资信标、技术标 得分（分值保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）。

2.评标委员会成员须在评分细则范围内评分，超出评分细则范围的评分视为无效。

三、第三阶段为商务标评审（10分）。

通过初步评审，取经评审的有效投标报价的平均值为评标标底价。投标人的报价超过投标最高限价的，作否决投标处理。

投标报价等于评标标底价时，得满分 10分。

投标报价每低于评标标底价 1个百分点，扣分值（标准）0.1分。

投标报价每高于评标标底价1个百分点，扣分值（标准）0.2分。

评分不足 1个百分点时，使用直线插入法计算，计算公式如下：

商务分值=10－|（投标报价-评标标底价）/评标标底价|×100×扣分值（标准）。 投标价最低得分为 0分。投标价得分计算保留两位小数，第三位四舍五入。

四、中标候选人的确定

投标人的总得分=（资信标得分+技术标得分）+商务标得分。

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（1）技术标得分高者；

（2）资信标得分高者；

（3）投标报价低者；

（4）抽签确定。

# 第四章 合同条款及格式

一、建设设计合同

建设设计合同

项  目  名  称：

项  目  地  点：

合  同  编  号：                      （由设计人编填）

设计证书等级：

发    包    人：

设    计    人：

签  订  日  期：

第一节协议书

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担三江口区域景观工程设计项目设计任务，工程地点为： 三门县 ，经双方协商一致，签订本合同，

共同执行。

第一条  本合同签订依据：

1.1《民法典》、《中华人民共和国建筑法》 和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据：

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件。

2.2发包人提交的基础资料。

2.3国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据 如下优先次序来判断：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 1.5 款赋予的规定一致。

- 本合同项目的名称、规模、阶段、投资、及内容：

项目名称：三江口区域景观工程设计项目；

项目阶段：初步设计，施工图设计；

项目规模：三门县三江口片区位于三门珠游溪、亭旁溪及海游港三江交汇处，北邻梅花山，东至甬台温铁路，西至海游桥，形成背山面海之势。

近年来，三门县经济发展迅速，受用地面积局限，用地空间质量要求不断提高，山海水城的景观特色不显。同时，三江口片区区位优势明显，景观资源丰富，提升潜力巨大。基于此，为充分发挥片区景观优势，进一步提升中心城区的辐射带动作用。设计规划总用地面积约2900亩，水域面积约540亩，陆域面积约2360亩。

项目投资：总投资约为3.8亿元。

项目内容：三江口区域景观工程设计项目所包含初步设计（含对本方案的优化设计，其中包括增加重要节点剖面、效果图、构筑物设计、服务建筑设计、标识系统设计等相关专项设计）、施工图设计及配合完成施工图审图等工作。

第五条  发包人应向设计人提交的有关材料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址意见书 | 1 | 按设计需要及时提供 |
| 2 | 可行性研究研究报告批复 | 1 |  |
| 3 | 规划范围内1：10000地形图 | 1 |  |
| 4 | 设计范围内1：500带地形红线图 | 1 |  |
| 5 | 市政综合管网、给排水接驳点 | 1 |  |
| 6 | 地质勘察报告电子版 | 1 |  |

第六条 设计人应向发包人交付的设计文件及时间安排：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计评审稿 | 6 | 合同签订后10个日历天 |  |
| 2 | 初步设计终稿 | 6 | 初步设计评审意见（书面盖章版）收到后5个日历天内 |  |
| 3 | 施工图设计文件 | 6 | 初步设计审批后20个日历天内 |  |

第七条  费用

本合同设计收费为人民币（大写）               （¥                        元）。

说明：

1、合同签订后10天内支付合同价的10%作为定金。；

2、初步设计完成并交付后10天内支付设计费合同价的30%；

3、施工图审图完成并交付后10天内支付设计费合同价的40%；

4、工程竣工验收合格后10天内支付设计费合同价的20%；

费用组成：

初步设计部分（含方案优化）占40%，施工图设计及后续服务占60%；或由调整双方协商确定。

说明：提交各阶段设计文件的同时凭承包人开具的相应金额设计费发票支付各阶段设计费。

第八条  双方责任

8.1发包人责任：

8.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需作较大返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

8.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，应积极配合。

8.1.4设计人提交的全部成果所具有的知识产权归发包人所有并使用，设计人具有署名权，发包人对设计人提供的文件拥有包括但不限于以下权利：复印权、展示权、转让权、改编权、修改权。

8.1.5发包人对设计人提供的阶段性成果必须以盖有公章或授权代理人签字的书面意见或确认函的形式回复设计人，若在提交阶段性成果后10日内发包人不给设计人意见，将被视为确认。

8.2设计人责任：

8.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，与建筑设计单位密切配合进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

8.2.2设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

8.2.3设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔，设计人应负相应的法律责任。

8.2.4 未经发包人书面同意，设计人不得把自己在本合同下的服务的全部或部分转包或分包给第三方。

8.2.5 设计人应对提交的设计文件的质量负责，在本合同注明终期设计成果提交前对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计人根据本项目发包人相关部门对设计文件的意见再对设计文件进行调整补充。

第九条  额外服务工作及费用

9.1额外服务是指本合同以上规定基本服务以外发包人所要求的服务，任何额外服务的工作均须在工作开始前另行协商，签订补充协议（或另订合同）及重新明确有关条款，按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

9.2额外服务包括：

9.2.1发包人对委托设计项目的规模、条件等设计要求有重大变更。

9.2.2因发包人提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改。

9.2.3发包人推翻已确认的设计。

9.2.4在政府机关做出批准后，该机构要求做出有别于其先前批准的较大变更。

9.2.5对于发包人不合理预见或不可预见的规划和规范的较大变更。

9.2.6发包人提出要求需设计人进行未在合同内注明的额外服务项目。

9.2.7设计人交图数量以外的额外打图、晒图、装订、邮寄等费用。

第十条　违约责任

10.1发包人应承担的违约责任：

在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人应向设计人提出书面通知，定金不予退还，同时根据设计人工作量，发包人应于十五个工作日内向设计人支付完成相应阶段的设计费用，完成的工作量不足一半的，按该阶段的一半支付设计费用，超过一半的，按该阶段的全部支付设计费。发包人若延误支付设计费，每延误一天，应额外支付该项目应付设计费的万分之四。

10.2 设计人应承担的违约责任：

10.2.1 设计人应按双方合同期限提交最终设计方案。

10.2.2 设计人未经发包人同意而将本服务擅自分包或转包的，发包人可终止合同，设计人须返还发包人支付的全部设计费用。

10.2.3合同生效并收到预付款后，设计人未开始工作要求终止或解除合同，设计人应按实际收到的定金双倍予以返还。设计工作开始之后违约，应当承担发包人相应的责任。

10.2.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该阶段应收设计费的万分之四。

第十一条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十二条  仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1） 向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向三门县人民法院起诉。

第十三条  合同生效及其他

发包人要求设计人按投标文件中的承诺为发包人进行后续服务。如设计人派驻的设计代表不能解决实际问题，发包人有权要求设计人调换设计代表直至发包人满意。

设计人为本合同项目的服务至项目竣工验收合格为止。

本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要乙方设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应指派承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议，费用参照本工程收费标准。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

本合同双方签字盖章即生效，一式 8 份，发包人 4 份，设计人 4 份。

本合同生效后，按规定应到项目所在地行政主管部门规定的审查部门备案。

双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

发包人名称：  (公章)                 设计人名称： (公章)

法定代表人或其委托代理人： （签字）   法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

税  号：                              税  号：

备案意见：

编号： 台建合办（    ）审字第    号

经办人：

备案机关（章）

年    月   日

附件1：

承包商履约保函

编号：

（业主）：

鉴于                                      （以下简称“承包商”）已收到        	的中标通知书，应承包商申请，我方愿就承包商履行 上述工程的（以下简称主合同） 约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额最高不超过人民币      万元整（大写：                ）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定后     日内。

本保函有效期内，如合同规定的承包人履约义务未完成的，应在本保函到期日前到我方办理续保手续，经我方书面同意后，保证期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。

四、代偿的安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出索赔通知书及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到贵方的索赔通知书及相应证明材料后，在 3 个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1 、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的， 自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2 、承包商按主合同约定履行了义务的， 自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3 、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时， 自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出） 之日起，保证责任即解除。

4 、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起 3 个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1 、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2 、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3 、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4 、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                             法院。

八、保函的生效及份数

本保函须经我方法定代表人（或其授权代理人） 签字且加盖公章，并在主合同生效之日起生效。

保证人（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）：

年     月      日

附件2：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：三江口区域景观工程设计项目

工程项目地址：  三门县

发包单位（甲方）：三门经济开发区管理委员会

设计单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一） 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二） 严格执行建设工程项目承发包合同文件， 自觉按合同办事。

（三） 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四） 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二） 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三） 不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五） 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

- 不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二） 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三） 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四） 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一） 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理； 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二） 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理； 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                               乙方单位：（盖章）

法定代表人：                                    法定代表人：

地址：                                          地址：

电话：                                          电话：

年  月  日                                     年  月  日

甲方监督单位（盖章）                          乙方监督单位（盖章））

年  月  日                          年  月  日

# 第五章  设计任务大纲

1、项目概况

三门县三江口片区位于三门珠游溪、亭旁溪及海游港三江交汇处，北邻梅花山，东至甬台温铁路，西至海游桥，形成背山面海之势。

近年来，三门县经济发展迅速，受用地面积局限，用地空间质量要求不断提高，山海水城的景观特色不显。同时，三江口片区区位优势明显，景观资源丰富，提升潜力巨大。基于此，为充分发挥片区景观优势，进一步提升中心城区的辐射带动作用。

总投资约为3.8亿元，设计规划总用地面积约2900亩，水域面积约540亩，陆域面积约2360亩。

设计范围：梅花山范围山体步道、公园、空中廊桥、绿化改造等方案内容。

2、投标报价为项目包干价。

投标报价为项目包干价，包括涉及本项目实施所发生的全部费用及相关的项目实施、交通及相关业务费用、售后服务、利润、规费、税金、政策性文件规定、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

3、设计要求和成果内容

本阶段主要成果：初步设计成果包括设计图纸、说明书、工程量总表和设计概算。

1、图纸部分

初步设计文件的图纸部分应包括：

（1）总平面图

①用具体尺寸、标高表明道路、广场、水面、建筑、设备、管线等各专业设计或单独的子项目工程相互关系、周围环境的配合关系，必要时可用断面图加以明确。

②总平面图必须有准确的放线依据。

（2）在总平面图以外，必要时可分别增加竖向设计图、节点放大图、种植设计图、建筑设计图。

①竖向设计图

A表示设计高程。

②节点放大图

A节点放大平面用具体尺寸标明。

B用方格网（或轴线、中心线）控制位置或线型。

C放大节点标高应标明中心部位和四周标高，道路转弯处应标出标高。

D标明排水方向。

E比例尺同总平面图。

③种植设计图

A标明树林、树丛、孤立树和成片花卉位置。

B定出主要树种。

C比例尺同总平面图。

④建筑设计图

A注明建筑轮廓及其周围地形标高。

B与周围构筑物距离尺寸。

⑤综合管网图

标明各种管线（水、电等专业）平面位置和管线中心尺寸。

2、初步设计说明书

（1）对照总体方案图文件中文字说明部分提出全面技术分析和技术处理措施。

（2）各专业设计配合关系中关键部位的控制要点。

（3）材料、设备、造型、色彩的选择原则。

3、工程量总表

（1）各园林植物种类、数量。

（2）平整地面、挖填方数量。

（3）栈桥的长度、面积。

（4）广场、道路、铺装面积。

（5）驳岸长度、湿地面积。

（6）各类园林小品、灯具、园椅等设备数量。

（7）建筑、服务、管理建筑。

（8）各种管线长度。并尽可能标注出管径。

4、初步设计文件编排顺序

（1）初步设计文件封面。

（2）初步设计文件扉页。

（3）初步设计文件目录。

（4）初步设计文件说明书。

（5）图纸目录。

（6）总图与分图。

（7）工程量表。

4、设计时间需求

1、合同签订后 10日历天内提交初步设计文件评审稿，初步设计评审意见（书面盖章版）收到后5日历天内提交最终稿。

2、初步设计审批后，在20日历天内提交施工图设计文件，其余所有设计内容的设计时间另按招标人要求提供。

# 第六章  投标文件格式

（一）商务标部分

附件一：

三江口区域景观工程设计项目

投标承诺书

三门经济开发区管理委员会：

我们根据三招建备[2022]     号的《三江口区域景观工程设计项目》招标文件，我单位经研究上述项目的招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方承诺：

- 我方愿以总报价人民币    佰     拾     万     仟    佰元，￥：                 .   万元（保留二位小数）承担上述项目的设计任务。

二、提交工作成果时间：

本项目总工期为35日历天

（1）合同签订后 10日历天内提交初步设计文件评审稿，初步设计评审意见（书面盖章版）收到后5日历天内提交最终稿。

（2）初步设计审批后，在20日历天内提交施工图设计文件，其余所有设计内容的设计时间另按招标人要求提供。

三、派驻本项目的设计人员均为本单位人员，设计人员按本投标文件的承诺组建项目设计组；如招标人认为我方配备的设计人员不足时，招标人有权要求我方增加相应的设计人员。

四、我方承诺按建设单位的意见，对设计方案和初步设计进行修改完善。

五、我方承诺设计成果达到国家、省市及县有关规定的要求。

六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺书将构成约束我们双方的合同。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：三门县建设工程诚信投标承诺书

三门县建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三江口区域景观工程设计项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（参考格式）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                            （招标人）的                           （项目）的投标。授权委托人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代 理 人：

授权委托日期：             年             月              日

附委托代理人身份证复印件。

（二）资信标部分

附件四：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职 工人数 |  |
| 设计资质证书 | 等级： 证书号： |  |  |
| 设计单位简介： |  |  |  |

注：投标人需随此表附上营业执照、资质等级证书等文件。

投标人：           （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：  年  月  日

附件五：设计项目负责人基本情况表

设计项目负责人基本情况表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出 生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业 时间 |  |  |  |  | 为申请人服务 时间 |  |  |
| 职 称 |  |  |  |  | 执业注册 |  | 若无执业注册证书，填无 |
| 在本项目中 担任任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要 设计成果 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 项目获 奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需 补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:                            (公章)

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：  年  月  日

附件六：近年来完成与该项目类似工程设计情况表

投标人近年来完成与本项目类似工程设计情况表

| 建 设 单 位 （业主） |  |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 建 设 规 模 |  |
| 完 成 日 期 （年/月/日） |  |
| 主要设计人员情况 |  |
| …… |  |

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、设计合同、业主证明材料等） 。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

投标人名称:                            (公章)

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：  年  月  日

- 附件七： 项目负责人近年来完成与该项目类似工程设计情况表

项目负责人近年来完成与本项目类似工程设计情况表

| 建 设 单 位 （业主） |  |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 建 设 规 模 |  |
| 完 成 日 期 （年/月/日） |  |
| 主要设计人员情况 |  |
| …… |  |

注： 1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、设计合同、业主证明材料等） 。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

投标人名称:                            (公章)

法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）

日 期 ：    年    月    日

附件八：拟投入本项目设计人员汇总表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术职称 | 执业资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称:                            (公章)

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：  年  月  日

# 附件九：其它（格式自拟）

⑴方案设计深化要点

⑵总图设计

⑶相关专业设计

⑷种植设计

⑸空中栈桥

⑹建筑设计

⑺设计概算