三门县海游港水环境提升工程

项建至初设阶段勘察咨询设计服务

招 标 文 件

（备案登记号：三招建备【2023】  号）

| 招标人 | ： | 三门县水利基础设施投资有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理人 | ： | 浙江澄宇工程咨询有限公司 |
| 行业监管部门 | ： | 三门县水利局 |

二〇二三年二月

三   门   县

建设工程招标文件

（备案登记号：三招建备【2023】   号）

项目名称：三门县海游港水环境提升工程项建至初设阶段勘察咨询设计服务

招 标 人：三门县水利基础设施投资有限公司（盖章）

联 系 人：俞正昱

联系电话：15906762820

招标代理人：浙江澄宇工程咨询有限公司（盖章）

联  系  人：洪银有

联系电话：0571-87292119、13958109512

行业主管部门： 三门县水利局（盖章）

二〇二三年二月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1. 总则	10

2. 招标文件	11

3. 投标文件	12

4. 投标	14

5. 开标	14

6. 评标	15

7. 合同授予	15

8.重新招标和不再招标	16

9. 纪律和监督	16

10. 需要补充的其他内容	17

第三章 评标办法	18

评标办法前附表	18

1. 评标方法	19

2. 评审标准	19

3. 评标程序	19

评标办法附件	21

第四章 合同条款及格式	26

1 工程概况、合同工作内容及合同文件的优先次序	27

2 成果交付时间及份数	28

3 勘察咨询设计费	28

4 服务费支付方式	29

5 双方的权利与义务	30

6 违约责任	32

7 安全责任	32

8 合同争议与解决	32

9 合同签订及生效	33

10 其他	33

第五章  发包人要求	36

1 项目概况	36

2 工作内容	36

3 服务期要求	41

第六章  投标文件格式	42

6.1 商务标部分	42

6.2 资信标部分	55

6.3 技术标部分	60

# 第一章 招标公告

详见网上招标公告（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

三门县海游港水环境提升工程项建至初设阶段勘察咨询设计服务

招标公告

1、招标条件

本招标项目三门县海游港水环境提升工程项建至初设阶段勘察咨询设计服务建设资金来自于国有资金，招标人为三门县水利基础设施投资有限公司，招标代理机构为浙江澄宇工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目概况：三门县海游港水环境提升工程具有水资源利用、防潮、兼顾改善两岸平原水环境等综合利用。主要建设内容为：在海游溪兴建以挡潮蓄淡为主体的拦河坝（闸）；新开河道，沟通海游港与金鳞湖；对珠游溪、亭旁溪汇合口以下至拦河坝（闸）上游海游溪主流进行清淤。工程估算总投资约7.68亿元。

2.2 本次招标范围：三门县海游港水环境提升工程项目建议书编制、可行性研究报告编制、初步设计、招标设计，以及相应阶段的地质勘察、工程测量、相关专题研究等（具体详见发包人要求），并协助招标人完成各类报告的评审、审批、核准或备案事项。

2.3 最高投标限价：人民币（大写）贰仟壹佰贰拾万元整；（小写）¥21200000.00。

2.4 设计工期要求：合同签订之日起至施工（或EPC）招标完成之日止。

3、投标人资格要求

3.1 投标人应具有有效的营业执照（或事业单位法人证书），并同时具有：①工程咨询甲级资信证书（综合资信或者专业资信业务范围包含水利水电）；②工程设计综合资质（或水利行业设计乙级及以上资质）；③工程勘察综合类甲级资质[或工程勘察专业乙级及以上资质（须包含岩土工程、水文地质勘察和工程测量三个专业）]。

3.2 拟派项目负责人必须具有水利水电工程相关专业高级工程师及以上技术职称。

3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，须满足下列要求：①联合体牵头人应具有工程设计综合资质或水利行业设计乙级及以上资质；②联合体成员总数不得超过2家；③联合体各方需具备与所承担工作内容相适应的资质；④拟派项目负责人须由联合体牵头人委派。

4、招标文件获取

4.1 本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县工程建设电子交易平台”（网址：（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html））自行下载招标文件、招标资料。

4.2 投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件提交截止时间（投标截止时间，下同）为2023年  月  日  时  分；开标地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼电子屏幕）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 凡有意参加投标者，需在三门县公共资源电子交易平台进行企业注册，三门县公共资源交易中心将在三个工作日内进行审核，审核通过后，投标人的帐号才能使用。否则招标人有权拒收，注册咨询电话：0576-83326603。

操作流程请查阅：中心网站“下载中心—操作手册和软件下载”内的《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》，品茗联系人：章宏涛，13968512856。”

5.4 本次招标为线下纸质招标，请各投标人注意。

6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）和浙江省公共资源交易服务平台www.zjpubservice.com上发布。

7.联系方式

招标人：三门县水利基础设施投资有限公司

联系人：俞正昱

联系电话：15906762820

招标代理机构：浙江澄宇工程咨询有限公司

联系人：洪银有

联系电话：0571-87292119、13958109512

三门县水利基础设施投资有限公司

浙江澄宇工程咨询有限公司

三门县水利局

2023年  月  日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：三门县水利基础设施投资有限公司 地址：三门县海润街道上洋路10号 联系人：俞正昱 联系电话：15906762820 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江澄宇工程咨询有限公司 地址：杭州市萧山区宁围街道望京商务中心3幢3单元3501室 联系人：洪银有 电话：0571-87292119、13958109512 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 三门县海游港水环境提升工程项建至初设阶段勘察咨询设计服务 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 三门县海润街道 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 政府 / %；国有100%；集体 / %；私营 / %；外资 / %；其他 / % |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 三门县海游港水环境提升工程项目建议书编制、可行性研究报告编制、初步设计、招标设计，以及相应阶段的地质勘察、工程测量、相关专题研究等（具体详见发包人要求），并协助招标人完成各类报告的评审、审批、核准或备案事项。 |
| 1.3.2 | 服务期要求 | 合同签订之日起至施工（或EPC）招标完成之日止。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合水利行业有关规程规范和有关部门审批要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和项目负责人资格要求 | （1）投标人应具有有效的营业执照（或事业单位法人证书），并同时具有：①工程咨询甲级资信证书（综合资信或者专业资信业务范围包含水利水电）；②工程设计综合资质（或水利行业设计乙级及以上资质）；③工程勘察综合类甲级资质【或工程勘察专业乙级及以上资质（须包含岩土工程、水文地质勘察和工程测量三个专业）】。 （2）拟派项目负责人必须具有水利水电工程相关专业高级工程师及以上技术职称。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ¨ 不接受  接受。联合体投标的，应满足下列要求： （1）联合体牵头人应具有工程设计综合资质或水利行业设计乙级及以上资质； （2）联合体成员总数不得超过2家； （3）联合体各方需具备与所承担工作内容相适应的资质； （4）拟派项目负责人须由联合体牵头人委派。 |
| 1.9 | 踏勘现场 |  不组织 ¨ 组织，踏勘时间： / ；踏勘集中地点： / 。 |
| 1.10 | 投标预备会 |  不召开 ¨ 召开，召开时间： / ；召开地点： / 。 |
| 1.11 | 分包 | ¨ 不允许 R允许，分包内容要求：承包人不得将本工程的项目建议书编制、可行性研究报告编制、初步设计、招标设计，以及相应阶段的地质勘察、工程测量进行分包。其他工作如需分包，须经发包人同意。接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。 |
| 1.11 | 偏离 | □ 不允许 ☑ 允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度： 非实质性内容允许细微偏离，不允许重大偏离 。 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.1.2 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标人的投标文件由资信标、技术标和商务标三部分组成。 1、资信标包括： (1)联合体协议书（如有）（附件四）； (2)投标人基本情况表（附件五）； (3)项目负责人基本情况表（附件六）； (4)投标人近年来完成与本项目类似工程情况表（附件七）； (5)项目负责人近年来完成与本项目类似工程情况表（附件八）； (6)拟派项目组人员汇总表（附件九）； (7)证书材料（以下证书材料提供与原件一致的复印件，复印件应清晰可辨，并加盖法人单位公章）： ①有效期内的营业执照、资信（资质）证书； ②获奖证明材料（合同、获奖证书（或获奖文件）、初步设计批复文件）； ③拟派项目负责人业绩证明材料【同时提供合同（或中标通知书）、初步设计报告（报批稿）的封面及其关于项目负责人或设计负责人姓名的页面、初步设计批复文件（或发改部门出具的项目备案表）。】； ④拟派项目组人员的职称证书、毕业证书、执业资格证书、投标人为其缴纳的投标截止时间前近6个月内任意连续3个月的社保证明； ⑤投标人认为需要提供的其他材料（包括可能影响技术评分的各类证明材料）。 2、技术标主要包括： 技术方案：根据技术标评审细则自行编制。 3、商务标主要包括： (1)投标承诺书（附件一）； (2)《三门县建设工程诚信投标承诺书》（附件二）； (3)法定代表人授权委托书（附件三）； |
| 3.2.1 | 最高投标限价 | 2120.00 万元，各分项最高限价详见分项报价明细表。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、担保金额：不低于 10万元。 2、投标保证金缴纳方式：现金或工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）。 3、采用保函方式的： 须采用在线电子保函，其它形式提交的概不接收。 4、采用现金方式的： 4.1电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县工程建设电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”。 4.2投标保证金缴纳必须使用“三门县工程建设电子交易平台”，并在投标文件提交截止时间前到账（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）。 4.3投标单位汇出账号必须是“三门县工程建设电子交易平台”中备案的银行基本账户账号。 4.4温馨提醒： （1）账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。 （2）为确保保证金及时到账，建议使用电汇加急或者网银加急方式进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五9:00—17:00，若周一为投标截止期的，请在上周五确保资金到账）。 投标人在投标文件中无需提供投标担保回单，投标截止时间后评标委员会根据交易平台出具保证金缴纳名单进行核查。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它 格式要求 | - 投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 - 资信标和商务标所用的纸张建议采用 A4型复印纸，图表可根据需要作适当扩展。 3、技术标为暗标，应按以下要求编制： （1）除样本外不得出现投标人图签或个人署名，不得出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容； （2）建议技术文件正文字体为四号宋体，行距1.5倍； （3）采用 A3 幅面，除样本外采用白色、无字的封面。其中1 份为样本，样本封面需标有投标人名称。 |
| 3.6.3 | 投标文件份数 | 1、资信标：正本1份、副本6份。（包括证书材料复印件） 2、技术标:技术标：技术标文本8份，其中一份为样本； 3、商务标：正本1份、副本6份。 |
| 3.6.4 | 投标文件装订 | 装订要求：投标文件建议采用封胶装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式。采用活页装订的投标文件按无效标处理）。 |
| 4.1.1 | 投标文件密封 及包装 | 投标文件必须采取密封，资信标、技术标、商务标各自密封，并注明招标项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见本工程招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件 递交要求 | 投标文件应由法定代表人或其委托代理人递交，并经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议： （1）若是投标人法定代表人参加开标会议的，应持本人有效身份证原件及复印件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和有效的营业执照（或事业单位法人证书）复印件，否则投标将被拒绝。 （2）若是投标人委托代理人参加开标会议的，应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和针对本工程的法定代表人授权委托书（参考格式见附件）。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况和人员到场情况检查：由投标人或者其推选的代表检查并签字确认； （2）开标顺序：先开资信标、技术标，待资信标、技术标评审结果公布后，最后开商务标。 投标人对密封情况、人员到场情况和开标有异议的，应该在开标现场提出、招标人（招标代理机构）应当当场作出答复，并制作记录。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额为：合同总价的2%； 履约担保形式： ①现金； 或②等额银行保函； 或③等额保险公司保函。 若采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转账、电汇或银行汇票方式解入招标人账户。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 票据要求 | 本项目要求中标人开具的发票为：增值税专用发票。 |
| 10.2 | 其他 | - 1、招标人不再向中标人支付方案补偿费，不向其余投标人支付补偿费用。 - 2、投标人应保证本项投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。 - 3、若投标人使用他人的专利、专有技术，所涉及的费用由投标人自行承担。 - 4、投标人的投标文件不予退还，技术成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所有（包括无效标投标文件）。 - 5、招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。 - 6、招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案。 |
| 10.3 | 招标代理服务费 | - 本项目招标代理服务费4.9万元由中标单位在领取中标通知书之前支付。招标代理服务费由投标人在投标报价中综合考虑（无需单列），招标人不另行支付。 |

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目勘察咨询设计服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标项目的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 其他要求

（1）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规﹝2010﹞219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人均不得有行贿犯罪记录（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

（2）根据《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设﹝2019﹞306号）规定，对列入“黑名单”的水利建设市场主体，在公开期限内不得参与本项目投标。

（3）招标人将在中标候选公示期间对中标候选人的上述情况进行查询，投标人无须提供相应查询结果，但应对上述情况进行书面承诺。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

2.1.3 投标人通过在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）以补遗书形式通知所有潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1报价方式：各投标人应根据招标人的要求，在前附表规定的最高投标限价以内，结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。报价采用总价方式填报，小数点可保留二位有效数字。报价超过最高投标限价（或分项限价）的均按否决投标处理。

3.2.2 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，投标报价指完成项目建议书编制、可行性研究报告编制、初步设计，以及相应阶段的地质勘察、工程测量、相关专题研究等各项内容、前期沟通、后续服务（含调研、踏勘、成果印刷、邮寄等费用）、成果要求及税金、管理费用等在内的全部任务的费用。各投标人可根据设计内容，结合自身技术与管理水平、经济实力、市场风险等因素自行报价。

3.2.3对于勘察咨询设计过程中出现的补充、修改、完善，直至通过获得批复（或通过评审、审批、核准或备案）等发生的所有费用均由投标人在报价中综合考虑，不再另行计取。

3.2.4 投标报价为暂定价，具体结算方式详见合同条款。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，其投标文件将按否决投标处理。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人在合同签订后退还；

（2）未中标的候选人凭《建设工程中标结果通知书》退还；

（3）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

(1) 投标人违反《三门县建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的15%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的35%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的55%不予退还；

(2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的75%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

(3) 投标人放弃中标候选人或中标资格（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件）的，对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理；

（6）投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件格式注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。

3.6.3投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

3.6.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，装订要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将投标文件按规定密封，投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.1.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的或未按本须知前附表要求递交的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.1.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.1.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人均应准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、服务期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标 代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规﹝2010﹞219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者具有本章第7.1.4项规定的情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

7.2.4《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式向招标人提交履约保证金。中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定 |
|  |  | 投标文件装订 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 服务期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 服务质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.1项规定 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，经询标后按否决投标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，经询标后按否决投标处理：

（1）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（2）不同投标人的投标文件载明的项目组成员为同一人；

（3）不同投标人的投标文件相互混装；

（4）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，经询标后按否决投标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、服务期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，评标委员会有权按不利于投标人进行评审，甚至否决其投标。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其法定代表人（或委托代理人）无法联系或在30分钟内未作出的书面澄清或说明的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

综合评估法

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标程序和内容

（一）熟悉招标文件和评标办法；

（二）投标文件的符合性评审；

（三）投标文件的资信标评审；

（四）投标文件的技术标评审；

（五）投标文件的商务标评审；

（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

（八）完成评标报告，推荐中标候选人。

三、评审细则

（一）资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的企业资质、项目负责人资质等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

（二）资信标评审（15分）

评标委员会根据投标人提交的资信标按以下标准进行评审，并由评标委员会统一打分。

| 序号 | 评分项目 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 1、投标人具有工程设计综合资质（或水利行业设计甲级资质）【联合体投标的，须由牵头人提供】、工程勘察综合类甲级资质、自然资源主管部门颁发的工程测绘甲级资质的，每项得1分，本项最高得3分； 2、投标人具有风景园林工程设计专项乙级及以上资质的得1分。【联合体投标的，须由牵头人提供】 | 0-4分 |
| 2 | 投标人获奖荣誉 | 1、投标人自 2013 年 1 月 1 日以来（以获奖时间为准）单独承担设计的河口闸坝工程获得过鲁班奖或詹天佑奖或中国水利工程优质（大禹）奖或全国优秀水利水电工程勘测设计奖的，得 2 分，本项最高得2分。【联合体投标的，须由牵头人提供】 2、投标人自 2013 年 1 月 1 日以来（以获奖时间为准）单独承担设计的工程获得过省级（含直辖市）奖项（可予以加分的奖项名称附后，其他奖项不予加分）的，得 1 分，本项最高得1分。【联合体投标的，须由牵头人提供】 证明材料：同时提供合同、获奖证书（或获奖文件），初步设计批复文件。 注：（1）合同、获奖证书或获奖文件上的名称须与投标人的名称一致（企业名称发生变更的，须提供有效的变更证明材料）。 （2）同一项目多次获奖的，只计最高分。 | 0-3分 |
| 3 | 项目负责人能力 | （1）具有教授级高级工程师职称的得1分； （2）同时具有注册咨询工程师（投资）、注册土木工程师（水工结构）和注册土木工程师（岩土）三项执业资格的得2分，同时具有其中任意两项执业资格的得1分，其他不得分。 （3）自2013年1月1日（以初步设计批复时间为准）以来以项目负责人或设计负责人身份完成过工程总投资5亿元及以上（总投资金额以初步设计批复上载明的金额为准）的河口闸坝工程（或含有水闸的海塘工程）初步设计的，得1.0分。 注：提供职称证书、执业资格证书、类似项目业绩证明材料【同时提供合同（或中标通知书）、初步设计报告（报批稿）的封面及其关于项目负责人或设计负责人姓名的页面、初步设计批复文件（或发改部门出具的项目备案表）。】、投标人为其缴纳的至投标截止时间前近6个月内任意连续3个月的社保证明，未提供齐全的不得分。 | 0-4分 |
| 4 | 项目组人员配备保障 | （1）配齐测量、地质、水文、规模、水工、建筑、金属结构、机电、环保、水保、移民、造价、风景园林等专业人员，且均具备高级工程师及以上职称的，得3分，未配齐不得分【注：同一人具有多个专业的，只计一个专业】。其中： 测量专业须具有注册测绘师证书； 地质专业须具有注册土木工程师（岩土）证书； 水文、规模专业均须具有注册土木工程师（水利水电工程-规划）证书； 水工专业须具有注册土木工程师（水利水电工程-水工结构）证书； 机电专业须具有注册电气工程师证书； 水保专业须具有注册土木工程师（水利水电工程-水土保持）证书； 造价专业须具有注册一级造价工程师（水利工程）或全国水利造价工程师执业证书； 其他人员的专业以毕业证或职称证或其他执业证书为准。 （2）若上述人员中有人同时具有注册安全工程师的，得1分。 注：同时提供职称证书、毕业证书（如有）、执业资格证书（如有）、投标人为其缴纳的至投标截止时间前近6个月内任意连续3个月的社保证明，未提供齐全的不得分。 | 0-4分 |

附：可予以加分的省级（含直辖市）奖项名称

| 序号 | 地区 | 优质工程奖 | 序号 | 地区 | 优质工程奖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京 | 长城杯 | 17 | 河南 | 中州杯 |
| 2 | 上海 | 白玉兰奖 | 18 | 江苏 | 扬子杯 |
| 3 | 天津 | 海河杯 | 19 | 安徽 | 黄山杯 |
| 4 | 重庆 | 巴渝杯 | 20 | 浙江 | 钱江杯 |
| 5 | 黑龙江 | 龙江杯 | 21 | 江西 | 杜鹃花杯 |
| 6 | 吉林 | 长白山杯 | 22 | 湖北 | 楚天杯 |
| 7 | 辽宁 | 世纪杯 | 23 | 湖南 | 芙蓉奖 |
| 8 | 内蒙古 | 草原杯 | 24 | 四川 | 天府杯 |
| 9 | 山西 | 汾水杯 | 25 | 贵州 | 黄果树杯 |
| 10 | 山东 | 泰山杯 | 26 | 福建 | 闽江杯 |
| 11 | 陕西 | 长安杯 | 27 | 广东 | 金匠奖 |
| 12 | 宁夏 | 西夏杯 | 28 | 广西 | 广西优质工程奖 |
| 13 | 青海 | 江河源杯 | 29 | 云南 | 云南省优质工程奖 |
| 14 | 新疆 | 天山奖 | 30 | 海南 | 绿岛杯 |
| 15 | 西藏 | 雪莲杯 | 31 | 甘肃 | 飞天杯 |
| 16 | 河北 | 安济杯 |  |  |  |

（三）技术标评审（65分）

评标委员会根据投标人提交的技术标进行评审，技术标得分取所有评标委员会组成人员对各投标人评分的算术平均值（分值保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）。评标委员会成员须在评分细则范围内评分，超出评分细则范围的评分视为无效。

| 序号 | 评分 项目 | 评分标准 | 赋分值 | 一档 | 二档 | 三档 | 缺项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解与认识 | 投标人对项目的理解和对项目所在地区建设条件的认识，以及对现代治水理念的分析。评标委员会对各投标单位进行横向对比，综合打分。 | 3 | 3≤得分＞2.5 | 2.5≤得分＞2 | 2≤得分≥1.5 | 0 |
| 2 | 工程勘察方案 | 地质勘察、测量方案的合规性、科学性、针对性；勘探孔（钻孔、原位测试孔）布置合理性；室内土、水试验内容全面性。 评标委员会对各投标单位进行横向对比，综合打分。 | 6 | 6≤得分＞4.5 | 4.5≤得分＞3 | 3≤得分≥1.5 | 0 |
| 3 | 对流域现状、水文、防洪效益、工程必要性的分析 | 对工程所在流域情况熟悉程度，含水利工程现状及规划运行情况、流域防洪现状及防洪薄弱点分析、流域水资源开发利用与保护现状及规划情况、建坝主要制约因素等方面内容。 水文分析成果全面，设计径流、设计洪水分区合理，满足流域本底情况和工程规模论证需要，设计洪水成果合理，洪水遭遇组合分析符合流域特性。 建立整个流域水利计算数学模型，全面分析工程建设对整个流域的防洪效益。 充分认识工程建设的必要性，全面分析工程建成后的效益。 评标委员会对各投标单位进行横向对比，综合打分。 | 9 | 9≤得分＞7.5 | 7.5≤得分＞6 | 6≤得分≥4.5 | 0 |
| 4 | 设计特点及关键性技术把握 | 对本项目设计的特点及关键性技术问题组织把握准确，所提出的措施有效可行。评标委员会对各投标单位进行横向 对比，综合打分。 | 6 | 6≤得分＞4.5 | 4.5≤得分＞3 | 3≤得分≥1.5 | 0 |
| 5 | 项目选址、选型 | 项目选址、选型方案比较详尽。评标委员会对各投标单位进行横向对比，综合打分。 | 5 | 5≤得分＞4 | 4≤得分＞3 | 3≤得分≥2 | 0 |
| 6 | 设计技术方案 | 技术方案合理可行，紧扣工程任务。评标委员会对各投标单位进行横向对比，综合打分。 | 9 | 9≤得分＞7.5 | 7.5≤得分＞6 | 6≤得分≥4.5 | 0 |
| 7 | 工程重难点分析 | 工程重点、难点分析全面。评标委员会对各投标单位进行横向对比，综合打分。 | 9 | 9≤得分＞7.5 | 7.5≤得分＞6 | 6≤得分≥4.5 | 0 |
| 8 | 专题报告方案 | 专题报告方案编制合理、全面。评标委员会对各投标单位进行横向对比，综合打分。 | 4 | 4≤得分＞3 | 3≤得分＞2 | 2≤得分≥1 | 0 |
| 9 | 设计理念（思路）说明 | 设计理念（思路）说明详尽、构思新颖、具有创新的理念。评标委员会对各投标单位进行横向对比，综合打分。 | 3 | 3≤得分＞2.5 | 2.5≤得分＞2 | 2≤得分≥1.5 | 0 |
| 10 | 工作计划安排保证 | 项目进度安排满足招标人要求，计划安排合理，专业衔接 紧密，勘测、前期咨询、专题研究配合密切，提出的保证 进度计划措施合理可行。评标委员会对各投标单位进行横向对比，综合打分。 | 4 | 4≤得分＞3 | 3≤得分＞2 | 2≤得分≥1 | 0 |
| 11 | 团队服务理念 | 从团队技术力量、响应及时性、团队服务方案等方面进行横向对比，综合打分。 | 3 | 3≤得分＞2.5 | 2.5≤得分＞2 | 2≤得分≥1.5 | 0 |
| 12 | 质量保证措施 | 质量管理实现全过程控制，措施到位。评标委员会对各投标单位进行横向对比，综合打分。 | 4 | 4≤得分＞3 | 3≤得分＞2 | 2≤得分≥1 | 0 |
| 合计 |  |  | 65 | 65≤得分＞52 | 52≤得分＞39 | 39≤得分≥26 | 0 |

（四）商务标评审（20分）。

（1）评标基准价的确定：通过符合性审查且通过技术商务评审的所有有效报价，按有效报价的家数A确定评标基准价：

① 若A＞9家，取去掉报价高的B家和报价低的C家后的有效报价的算术平均值，其中B=A×20%、C=A×20%（B、C取整数，小数点后四舍五入）；

② 若A＞5家且≤9家，取剔除1个最高价和1个最低价后的有效报价的算术平均值；

③ 若A≤5家，取所有有效报价的算术平均值。

评标基准价由评标委员会根据招标文件规定的方法计算、复核并签字确认，除计算错误外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

（2）商务标得分计算：

投标报价等于评标基准价时，得满分20分。

投标报价每低于评标基准价 1个百分点，扣分值（标准）0.25分。

投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣分值（标准）0.5分。

评分不足 1个百分点时，使用直线插入法计算，计算公式如下：

商务标得分=20－|（投标报价-评标标底价）/评标标底价|×100×扣分值（标准），最低得0分。商务标得分计算保留两位小数，第三位四舍五入。

四、中标候选人的确定

投标人的总得分= 资信标得分 + 技术标得分 + 商务标得分。

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（1）投标报价低者；

（2）资信标得分高者；

（3）技术标得分高者；

（4）抽签确定。

# 第四章 合同条款及格式

三门县海游港水环境提升工程

项建至初设阶段勘察咨询设计服务

合同协议书

项  目  名  称：三门县海游港水环境提升工程项建至初设阶段勘察咨询设计服务

项  目  地  点：三门县海润街道

合  同  编  号：

发    包    人：三门县水利基础设施投资有限公司

承    包    人：

签  订  日  期：

合同协议书

三门县水利基础设施投资有限公司（以下简称“发包人”或“甲方”）在招标中，接受了

（以下称“承包人”或“乙方”）的投标，甲方委托乙方承担 三门县海游港水环境提升工程项建至初设阶段勘察咨询设计服务 ，工程地点为 三门县海润街道 ，根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律法规，结合工程的具体情况，为明确双方责任与义务，本着平等、自愿、公开、协作配合、确保工程质量的原则，经甲、乙双方协商一致，经双方协商一致，特签订本合同，以共同遵守。

- 1 工程概况、合同工作内容及合同文件的优先次序

- 1.1 工程概况

三门县海游港水环境提升工程具有水资源利用、防潮、兼顾改善两岸平原水环境等综合利用。主要建设内容为：在海游溪兴建以挡潮蓄淡为主体的拦河坝（闸）；新开河道，沟通海游港与金鳞湖；对珠游溪、亭旁溪汇合口以下至拦河坝（闸）上游海游溪主流进行清淤。工程匡算总投资约7.68亿元。

- 1.2 合同工作内容

三门县海游港水环境提升工程项目建议书编制、可行性研究报告编制、初步设计、招标设计，以及相应阶段的地质勘察、工程测量、相关专题研究等（具体详见发包人要求），并协助招标人完成各类报告的评审、审批、核准或备案事项。

- 1.3 服务期

合同签订之日起至施工（或EPC）招标完成之日止，其中各项工作进度安排须满足甲方要求。

- 1.4 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）合同条款及其附件；

（4）发包人要求；

（5）图纸；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 2 成果交付时间及份数

| 序号 | 成果文件 | 交付时间 | 交付份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建议书（送审稿） | 合同签订后45天内 | 按甲方要求 |
| 2 | 项目建议书（报备稿） | 项建审查通过后10天内 | 按甲方要求 |
| 3 | 可行性研究报告（送审稿） | 项目建议书受理后60天内 | 按甲方要求 |
| 4 | 可行性研究报告（报批稿） | 可研审查通过后20天内 | 按甲方要求 |
| 5 | 初步设计报告（送审稿） | 可研批复后60天内 | 按甲方要求 |
| 6 | 初步设计报告（报批稿） | 初设审查通过后20天内 | 按甲方要求 |
| 7 | 招标图及招标技术条款 | 满足施工（或EPC）招标要求 | 按甲方要求 |
| 8 | 其他专题报告 | 按甲方要求 | 按甲方要求 |

乙方在交付纸质成果的同时，须提供完整的电子文档（文稿为.DOC格式和.XLS格式，图纸为.DWG格式，同时提供PDF格式）。

- 3 勘察咨询设计费

3.1 勘察咨询设计费签约合同价为人民币                  （¥：       元），乙方为完成合同规定的全部工作（包括各类审查的会务费、专家费等）所需的一切费用，均包含在勘察咨询设计费中，甲方不另行支付。

3.2 勘察咨询设计费签约合同价为暂定价，具体按以下方式调整结算。

勘察咨询设计费签约合同价及结算价汇总表

| 序号 | 工作内容 | 计费基数（万元） | 签约价（万元） | 结算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量费 | / |  | 以实物工作量及中标单价按实结算 |
| 2 | 可研阶段地勘费 | / |  | 以实物工作量及中标单价按实结算 |
| 3 | 初设阶段地勘费 | / |  | 以实物工作量及中标单价按实结算 |
| 4 | 项目建议书编制费 | 58025 |  | ＝签约价÷计费基数×项建阶段工程总投资估算一～四项及专项投资合计数 |
| 5 | 可行性研究报告编制费 | 58025 |  | ＝签约价÷计费基数×可研阶段批复总投资估算一～四项及专项投资合计数 |
| 6 | 初步设计费 | 58025 |  | ＝签约价÷计费基数×批复概算一～四项及专项投资合计数 |
| 7 | 招标设计费 | 58025 |  | ＝签约价÷计费基数×批复概算一～四项及专项投资合计数 |
| 8 | 专题费 |  |  | 未发生的专题不支付 |
| 8.1 | 水土保持专题费 | / |  | 按签约价总价包干 |
| 8.2 | 项目环评及环境影响报告编制费 | / |  | 按签约价总价包干 |
| 8.3 | 规划选址工作，土地预审费 | / |  | 按签约价总价包干 |
| 8.4 | 土地报批费 | / |  | 按签约价总价包干 |
| 8.5 | 林地可研工作费 | / |  | 按签约价总价包干 |
| 8.6 | 地质灾害评估费 | / |  | 按签约价总价包干 |
| 8.7 | 土地勘测定界费 | / |  | 按签约价总价包干 |
| 8.8 | 防洪排涝影响专题费 | / |  | 按签约价总价包干 |
| 8.9 | 水资源论证专题费 | / |  | 按签约价总价包干 |
| 8.10 | 节水专题费 | / |  | 按签约价总价包干 |
| 9 | 科学论证专题费 |  |  | 未发生的专题不支付 |
| 9.1 | 工程必要性及规模论证专题费 | / |  | 按签约价总价包干 |
| 9.2 | 调度运行专题费 | / |  | 按签约价总价包干 |
| 10 | 三维实景建模费 | / |  | 按签约价总价包干，未发生不支付 |
| 总 计 |  |  |  |  |

除上述专题外，为项目建议书编制、可行性研究、初步设计、招标设计各阶段报批报建、核准备案所需的其他相关专题费用由甲乙双方另行协商确定。

- 4 服务费支付方式

- 4.1 支付方式

本合同采用招标限价范围内可调总价合同。各分项工作内容按本条款下各有关规定进行结算支付，但合同最终结算总额不得超过甲方在招标时设置的最高投标总限价。

| 序号 | 费用名称 | 支付条件与方式 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 首付款 | 本合同签订后一个月内，支付本合同第3.2款“勘察咨询设计费签约合同价及结算价汇总表”中第1～6项签约价合计数的20%作为首付款，首付款不扣回。 |
| 1 | 测量费 | （1）外业完成后支付相应签约价的40%。 （2）可研批复后一个月内，支付相应签约价的15%。 （3）初设批复后一个月内，对测量费进行最终结算，并结清尾款。 |
| 2 | 可研阶段地勘费 | （1）外业完成后支付相应签约价的50%。 （2）可研批复后一个月内，对本阶段地勘费进行最终结算，并结清尾款。 |
| 3 | 初设阶段地勘费 | （1）外业完成后支付相应签约价的50%。 （2）初设批复后一个月内，对本阶段地勘费进行最终结算，并结清尾款。 |
| 4 | 项目建议书编制费 | （1）项目建议书审查通过后一个月内，支付项目建议书编制费签约价的50%； （2）项目建议书报备后一个月内，对项目建议书编制费进行最终结算，并结清尾款。 |
| 5 | 可行性研究费 | （1）可行性研究通过审查后一个月内，支付可行性研究费签约价的50%； （2）可研批复后一个月内，对可行性研究费进行最终结算，并结清尾款。 |
| 6 | 初步设计费 | （1）初步设计通过审查后一个月内，支付初步设计费签约价的50%； （2）初设批复后一个月内，对初步设计费进行最终结算，并结清尾款。 |
| 7 | 招标设计费 | 初设批复后一个月内，对招标设计费进行最终结算，施工（或EPC）完成招标后，结清招标设计费。 |
| 8 | 专题费、科学论证专题费、三维实景建模费 | 按项支付，每项工作完成审批或备案后一次性全额支付。 |

- 4.2 支付申请

乙方提交各阶段成果，并获得甲方代表认可后，可向甲方提交付款申请并提供阶段费用正式发票。甲方收到发票后，按本合同规定的进度支付相应服务费。

- 5 双方的权利与义务

- 5.1 甲方的权利与义务

5.1.1 乙方在各项工作开始前，应向甲方提出书面申请，甲方未书面同意的，不得开展该项工作。乙方在未经过甲方书面同意的情况下所开展的工作，甲方可以不支付任何费用，也不承担任何违约责任。在合同执行过程中，甲方有权取消其中的任何一项或几项工作内容，但应在乙方开始该项工作前通知乙方。甲方取消其中的任何一项或几项工作时，该阶段相应工作的费用不予支付结算，也不承担任何违约责任，除非乙方已实质性开展该项工作。乙方已实质性开展该项工作的，参照5.1.5项规定执行。

5.1.2 因项目审批原因导致项目终止或因建设模式调整，甲方有权终止或变更本合同，后续未开展的工作不予支付，也不承担任何违约责任。

5.1.3 甲方有权根据项目进展情况要求乙方增加相关勘测设计咨询人员的投入，有权要求更换不称职的勘测设计咨询人员。

5.1.4 甲方变更委托项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方需返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方还应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

5.1.5 在合同履行期间，甲方违约要求终止或解除合同，乙方未开始工作的，不退还甲方已付的服务费；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该项或该阶段服务费的一半支付；超过一半时，按该项或该阶段服务费的全部支付。

5.1.6 乙方提供了满足国家技术规范、标准、规程要求的各项成果报告后，甲方应及时组织审查验收或接收，并按合同有关规定向乙方支付各项工作服务费。

- 5.2 乙方的权利与义务

5.2.1 乙方有权按国家技术规范、标准、规程向甲方提供勘测设计咨询服务，有权拒绝甲方提出的违反国家技术规范、标准、规程以及建设程序的不合理要求。

5.2.2 在完全履约的情况下，乙方有权按合同约定取得各项工作服务费。

5.2.3乙方应按甲方提出的项目报建进度要求，合理安排和开展勘察、项目建议书、可行性研究、初步设计及相关专题报告编制等勘测设计咨询工作，按合同规定的要求提交符合项目报建的资料，并对其负责。各项专题工作的深度、质量和进度均应满足各阶段咨询设计及项目报批报建要求。

5.2.4乙方应按本合同第2条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

5.2.5乙方交付资料及文件后，应按规定参加有关的审查，并协助甲方完成各类报告的审查、审批、核准或备案事项。同时，乙方应根据审查结论对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

5.2.6乙方应主动积极为甲方提供合理化建议，当双方经认真讨论后都不能达成一致意见时，乙方应尊重甲方意见和选择。

5.2.7乙方应确保与甲方及其他工作相关方顺利沟通和联系，否则，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。若乙方团队成员的服务不能达到甲方的要求，甲方有权要求更换，乙方须在接到甲方通知后7日内予以更换，若更换人员仍无法达到甲方要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

5.2.8乙方在项目完成后，如甲方需乙方配合完成相关工作或者需由乙方提供、出具相关资料、文件及签章，乙方应按甲方要求积极配合完成。

5.2.9乙方在各阶段服务工作过程中产生的一切费用均由乙方自行承担。

5.2.10 乙方应保证交付的成果获得相应审查批准或批复。

5.2.11 乙方不得将本工程的项目建议书编制、可行性研究报告编制、初步设计，以及相应阶段的地质勘察、工程测量进行分包。其他工作如需分包，须经发包人同意，且分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

- 6 违约责任

6.1甲方和乙方任意一方无故提出解除合同或提前终止合同（除本合同另有约定外）的，或任意一方怠于履行本合同义务，或因任意一方原因致使合同目的根本无法实现，视为根本违约。如一方根本违约的，违约方应向对方支付本合同签约总金额20%的违约金。违约金尚不足弥补对方的损失的，违约方应予以补足。

6.2因乙方原因，导致相应阶段成果不符合国家及地方相关规定的，由乙方返工、重做；造成延误的，按6.4约定支付延期违约金。

6.3乙方对乙方出具的资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的工作服务费。

6.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第2条规定的资料及文件的交付时间，每延误一天，处2000元违约金，但累计总额不超过合同总价的2%。

6.5乙方项目组成人员不得以任何借口、理由拒绝甲方对乙方人员的到场要求，否则甲方可对乙方处以每人每次5000元的违约金，并从合同中扣除。

6.6 乙方将主体工程勘测咨询设计工作进行分包的，甲方有权责令改正，拒不改正的，甲方有权解除合同，且拒付分包部分的相关费用。

- 7 安全责任

7.1 乙方的各阶段服务内容须考虑甲方或使用者等人身安全问题，否则，由于乙方各阶段服务内容存在瑕疵造成人身伤亡或财产损失的，由乙方承担责任。

7.2 勘测设计咨询服务期间，乙方应确保其勘测设计咨询服务人员的人身安全和生产安全（特别是外勤人员的安全），并为其投保相应的保险。因非甲方原因，乙方在勘测设计咨询服务期间发生各类安全事故的，甲方不承担任何责任。

- 8 合同争议与解决

8.1 由于不可抗力原因致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.2 本合同发生争议时，双方应及时协商解决，也可由当地行业主管部门调解。双方不愿提交调解或调解不成时，双方同意向三门县人民法院起诉。

- 9 合同签订及生效

9.1 本合同于       年   月    日在浙江省三门县签订。

9.2本合同经双方签字盖章后生效。

9.3 本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，副本陆份，甲乙双方各执叁份。

- 10 其他

10.1 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，须另行支付费用。具体由双方协商签订补充协议。

10.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人（甲方）名称：  三门县水利基础设施投资有限公司   （盖章）

法定代表人：                   （签字）

或委托代理人：                 （签字）

住    所：  三门县海润街道上洋路10号

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行账号：

承包人（乙方）名称：                         （盖章）

法定代表人：                   （签字）

或委托代理人：                 （签字）

住    所：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行账号：

附件1：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：三门县海游港水环境提升工程项建至初设阶段勘察咨询设计服务

工程项目地址： 三门县海润街道

发包人（甲方）：三门县水利基础设施投资有限公司

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一） 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二） 严格执行建设工程项目承发包合同文件， 自觉按合同办事。

（三） 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四） 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二） 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三） 不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五） 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

- 不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二） 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三） 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四） 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一） 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理； 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二） 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理； 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为勘察咨询设计服务合同的附件，与勘察咨询设计服务合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至合同工作内容全部完成之日止。

第七条 本责任书一式八份，甲乙双方各执四份。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）

法定代表人：                                 法定代表人：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

年  月  日                                     年  月  日

# 第五章  发包人要求

- 1 项目概况

三门县海游港水环境提升工程具有水资源利用、防潮、兼顾改善两岸平原水环境等综合利用。主要建设内容为：在海游溪兴建以挡潮蓄淡为主体的拦河坝（闸）；新开河道，沟通海游港与金鳞湖；对珠游溪、亭旁溪汇合口以下至拦河坝（闸）上游海游溪主流进行清淤。工程匡算总投资约7.68亿元，其中一至四项及专项投资约5.8亿元（含主体工程土建投资5.2亿元）。

- 2 工作内容

三门县海游港水环境提升工程项目建议书编制、可行性研究报告编制、初步设计、招标设计，以及相应阶段的地质勘察、工程测量、相关专题研究等，并协助招标人完成各类报告的评审、审批、核准或备案事项。具体内容如下：

- 2.1 各阶段工程勘察

根据工程建设需要，在项目各阶段对项目建设区的地质情况进行勘察，为项目咨询设计提供可靠的地质资料。

根据工程建设需要，在项目各阶段对项目建设区的地形情况进行测量，并对项目区地形地貌进行航拍摄影，为项目咨询设计提供可靠的地形资料。

- 2.2 项目建议书

根据国家总体规划以及流域综合规划，按照国家产业政策和国家有关投资建设方针，对本项目进行初步说明，编制项目建议书。

- 2.3 可行性研究报告

根据已批准的项目建议书，对项目进行方案比较，在技术上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证，编制可行性研究报告。

（1）可行性研究报告文件要完整，内容、深度要符合国家和水利工程的规定，包括必须的专篇的需求，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审。

（2）在文件编制前，应进行必要的调查研究，弄清与工程研究有关的边界条件和基本要求，收集必要基本资料，进行认真分析。

（3）基本资料：如地震烈度、社会资料、水文资料、气象资料、地形资料、水文地质资料、施工条件等达到可行性研究阶段深度要求所必须的资料，承包人都必须自行调研清楚，并体现在文件中。

（4）依据的规程、规范及相关文件：针对项目的实际情况，列出应遵循的标准、规程和规范，以及承包人拥有的有关的科研、试验成果等。同时列出开展研究所依据的文件。

（5）承包人需配合发包人进行各有关项目报批、项目审查工作，提供报批审查用的技术资料，进行必要的汇报解释，以及根据审查意见做不超出范围的修改补充，直至满足工程建设需要。

（6）提出拟采用的新结构、新设备、新工艺、新材料的设想和要进行的专项科研试验课题。

（7）服从发包人的安排，确保工程可行性研究报告的编制进度和质量。

- 2.4 初步设计

根据批准的可行性研究报告和必要而准确的设计资料，对项目进行通盘研究，阐明拟建工程在技术上的可行性和经济上的合理性，规定项目的各项基本技术参数，编制项目的总概算。

（1）初步设计报告文件要完整，内容、深度要符合国家和水利工程的规定，包括必须的专篇的需求，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审。

（2）在文件编制前，应进行必要的调查研究，弄清与工程设计有关的边界条件和基本要求，收集必要设计基本资料，进行认真分析。

（3）基本资料：如地震烈度、社会资料、水文资料、气象资料、地形资料、水文地质资料、施工条件等达到初步设计阶段深度要求所必须的资料，承包人都必须自行调研清楚，并体现在文件中。

（4）依据的规程、规范及相关文件：针对项目的实际情况，列出应遵循的标准、规程和规范，以及承包人拥有的有关的科研、试验成果等。同时列出开展设计所依据的文件。

（5）承包人需配合发包人进行各有关项目报批、项目审查工作，提供报批审查用的技术资料，进行必要的汇报解释，以及根据审查意见做不超出范围的修改补充，直至满足工程建设需要。

（6）提出拟采用的新结构、新设备、新工艺、新材料的设想和要进行的专项科研试验课题。

（7）服从发包人的安排，确保工程初步设计的编制进度和质量。

- 2.5 招标设计

招标设计是施工（或EPC）招标的重要工作，主要工作内容包括细化初步设计，配合施工（或EPC）招标编制招标技术条款，具体如下：

（1）在初步设计确定的工程规模和方案基础上，对工程各组成部分进行深入详细的工程设计（包括施工组织设计），达到国家规定的招标设计深度，以及满足编制招标预算的要求。

（2）对工程整个系统再进行全面深入分析，从功能、技术、经济、实施、运行管理、应急调度、工程抢修维护等角度，进行优化设计。

（3）充分调研和分析论证与周边现有或在建其他工程的衔接，确保衔接方案的合理。

（4）工程各专业的设计均应满足工程量计算的要求，招标设计的工程方案和设计须能满足施工（或EPC）、设备等招标采购的要求。

- 2.6 水土保持方案编制

水土保持方案编制为初步设计批复的前置条件，根据《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》所规定的内容和建设项目可行性研究报告，编制水土保持方案报告书。水土保持方案报告书应包括以下主要内容：

（1）建设项目防治责任范围及其周边环境概况。

（2）项目区水土流失及水土保持现状。

（3）生产建设中排放废弃固体物的数量和可能造成的水土流失及其危害。

（4）水土流失防治初选方案。

（5）水土保持投资估算。

- 2.7 规划选址工作，土地预审

规划选址工作，土地预审为可行性研究报告批复的前置条件，根据城市规划、经批准的项目建议书及其他有关法律、法规，对建设项目地址进行确认或选择，保证项目建设按照城市规划安排。

建设项目选址意见书应当包括下列内容：

（一）建设项目的基本情况，主要包括建设项目名称、性质，用地与建设规模，供水与能源的需求量，采取的运输方式与运输量，以及废水、废气、废渣的排放方式和排放量。

（二）建设项目规划选址的主要依据：（1）经批准的项目建议书；（2）建设项目与城市规划布局的协调；（3）建设项目与城市交通、通讯、能源、市政、防灾规划的衔接与协调；（4）建设项目配套的生活设施与城市生活居住及公共设施规划的衔接与协调；（5）建设项目对于城市环境可能造成的污染影响，以及与城市环境保护规划和风景名胜、文物古迹保护规划的协调。

（三）建设项目选址、用地范围和具体规划要求。

负责对项目选址是否符合土地利用总体规划，项目用地是否纳入农用地转用年度计划，建设项目是否符合国家供地政策，用地标准和总规模是否符合有关规定，占用耕地的，补充耕地方案是否可行，资金是否落实，占用基本农田和标准农田的，是否落实补划、补建方案等进行分析，收集和整理土地预审相关材料，向国土资源部门报批，并最终获批。

- 2.8 土地报批

土地报批为可行性研究报告批复的前置条件，收集和整理土地预审相关材料，向国土资源部门报批，并最终获批。

- 2.9 林地可研工作

林地可研工作为初步设计批复的前置条件，林地可研报批主要包括开展林地调查（野外调查林地资源、林木蓄积与分布、经济林、公益林、野生动植物资源、古树名木、自然保护区、风景名胜古迹资源、病虫害疫区、未批先建占用林地擅自采伐林木、开垦林地、改变林地类别和性质等情况）、林木勘测、数据处理及图件制作，并编制使用林地可行性研究报告并进行组件报批。

- 2.10 地质灾害评估

地质灾害评估为初步设计批复的前置条件，根据《地质灾害危险性评估规范》（GB/T40112-2021）等规定, 阐明工程建设区和规划区的地质环境条件基本特征；分析论证工程建设区和规划区各种地质灾害的为急性进行现状评估、猜测评估和综合评估，提出防治地质灾害措施与建议，并作出建设场地相宜性评论结论。

- 2.11 土地勘测定界

（一）土地勘测定界（预审阶段）。（1）资料收集。根据红线图，当地自然资源部门负责提供。主要资料有：最新二调图（或三调图）和数据表资料，土地变更调查相关图件，集体土地所有权确权登记发证资料，最新的基本农田、标准农田、农转用规划图件和数据表资料等。（2）土地勘测定界（预审阶段）报告编制。作为土地预审材料组件之一，满足土地预审要求，提供土地预审中的土地数据资料。土地数据进行实地调查到行政村。

（二）土地勘测定界（报批阶段）。土地勘测定界是根据土地征收、征用、划拨、出让、农用地转用、土地利用规划及土地开发、整理、复垦等工作的需要，实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状、计算用地面积，为国土资源行政主管部门用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作。土地勘测定界（报批阶段）报告，作为土地报批材料组件之一。因红线调整、审批政策变动或成果时效性等因素导致前期土地调查成果不能满足报批要求，须进行变更调查，费用另计。

（三）土地现状调查（拟征地调查）。土地现状调查为项目用地征收提供土地基础数据，内容包括耕地、园地、林地的土地权属、地类、面积。按照人地对应的要求，以户为单位对权属、地类、面积进行全面清查，造册、公示。不包括地上附着物和青苗的调查内容。

（四）永久界桩埋设。根据工程批复后的用地红线图，结合项目实施实际工作需求，合理选择用地界址点，进行界桩坐标解算。界桩间距直线段一般不超过150米，曲线段适当加密，明显转折点应埋设界桩，埋设玻璃纤维复合材料界桩。

- 2.12 项目环评及环境影响报告书编制

环境影响报告为初步设计批复的前置条件，根据《环评法》和《建设项目环境保护管理条例》规定对环境现状进行监测，进行水生生态和陆生生态、海洋生态环境调查，并编制建设项目的环境影响报告书，明确给出建设项目的环境影响可行性结论。环境影响报告书应包括但不限于以下内容（符合环保行业有关规程规范和有关部门审批要求）：

（1）建设项目介绍及工程分析；

（2）对项目区环境现状（包括环境质量调查与监测、水生及陆生生态调查）进行调查与评价；

（3）建设项目对环境可能造成影响进行分析、预测和评估；

（4）建设项目环境保护措施及其可行性论证；

（5）建设项目对环境影响的经济损益分析；

（6）对建设项目实施环境管理和环境监测的建议；

（7）对建设项目环境可行性分析进行论证。

（8）环境影响评价的结论。

- 2.13 工程必要性及规模论证专题

根据《水利水电工程项目建议书编制规程》（SL/T 617-2021）的相关要求“对涉及国民经济发展和规划布局的重大技术问题应进行专题论证”；根据《水利水电工程可行性研究报告编制规程》（SL/T 618-2021）》的相关要求“对重大关键技术问题应进行专题论证”。本工程属于感潮河段建闸项目技术上涉及诸多关键技术问题且该工程对三门县城市发展布局有重大影响，因此需要进行工程必要性及规模专题论证。本专题主要是专题论证工程的必要性、时效性、社会效益、工程规模，可以为政府的科学决策提供重要的技术依据。

主要工作内容为在可行性研究基础上，对项目进行综合分析和评价，对项目所有的基本问题作出明确的结论，并提出解决项目实施存在问题的建议。其内容应包括： 项目的必要性及规模的经济性；技术的先进性、实用性；建设和生产条件是否具备；项目财务效益和国民经济效益；不确定性因素对项目经济效益的影响及风险程度；项目非数量化的其他社会效益；对项目重大方案的选择和推荐意见；拟建项目付诸实施的存在问题及其解决办法的建议等。

- 2.14 防洪排涝影响专题

根据《浙江省水域保护办法》，第八条下列为重要水域，实行特别保护：（四）省级、市级河道以及其他行洪排涝骨干河道；第十条“政府组织实施的能源、交通、水利等基础设施建设项目确需占用重要水域的，应当按照有关规定办理审批手续”；第十一条“建设项目占用水域的，应当符合水域保护规划和有关技术标准、技术规范，不得危害堤防安全，影响河势稳定、妨碍行洪畅通、损害生态环境”。本工程位于三门县海游港，海游港属于重要水域，因此该工程的建设需符合《浙江省水域保护办法》的有关规定，依据《浙江省涉河涉堤建设项目防洪评价报告编制导则(试行)》编制防洪排涝影响专题。主要内容是论证本工程建设后对海游港流域占用水域、河势、防洪排涝等多方面的影响并提出相应的措施。

主要工作内容为就本工程建设对防洪可能造成的影响进行分析评估。

- 2.15 调度运行专题

本工程位于感潮河段，功能定位为蓄淡、挡潮兼顾改善水环境。工程的调度涉及防风暴潮和兴利，且本工程下游河道的冲刷淤积与工程的调度存在较大关系，工程调度属于本工程的关键技术问题。根据相关规程规范要求，需进行专题研究。本专题主要是论证不同的调度原则情况对工程的效益的影响，为最终制定工程科学的调度原则提供技术支撑。

主要工作内容为依托本工程，立足海游溪全流域，论证不同的工况下本工程的效益及影响，以及本工程与亭旁溪、珠游溪上游水利工程的联合调度情况，为最终制定工程科学的调度原则提供技术支撑。

- 2.16 水资源论证专题

本工程功能定位为蓄淡、挡潮兼顾改善水环境。工程的建设涉及整个海游港流域的水资源配置，且工程最后向滨海新城等需水户进行供水涉及取水许可等问题，因此根据《建设项目水资源论证管理办法》需要进行水资源论证专题。本专题主要是论证本工程的取水水源论证、用水合理性论证、退排水情况及其对水环境影响分析、对其他用水户权益的影响分析、其他事项。

主要工作内容为分析本工程所在区域和流域的水资源分布特点及开发利用现状，对工程所在地取水水源进行水质检测分析，着重分析建设项目取水的合理性、可行性；通过对本工程取水地点、取水水源量质、取水方式、退水方式、水质情况等进行研究，分析本工程取水和退水对周边环境和下游取用水的影响，并提出水资源量、质保护措施；最终达到优化配置本地区水资源和可持续利用水资源的目的，为取水许可的审批提供依据。

- 2.17 节水专题

本工程涉及水资源相关方面内容，因此按照《水利水电工程项目建议书编制规程》（SL/T 617-2021）、《水利水电工程可行性研究报告编制规程》（SL/T 618-2021）》相关的要求需要进行节水评价。本工程位于海游港流域，以后供水主要涉及滨海新城、三门核电等多诸多用水户，涉及面广且复杂，事关整个三门的节水相关规划和行动方案，对节水需要进行专门论证。本专题主要是进行现状节水评价和节水潜力分析、节水目标与指标、节水符合性、节水措施方案和节水效果评价。

主要工作内容为开展供水区现状供用水节水水平(用水效率)、现状节水潜力等分析评价。结合项目所在区域的水资源开发利用特点和经济社会发展条件，提出切实可行的节水目标和指标。从需水预测合理性、可供水量预测合理性、缺水状况分析、水资源配置方案合理性等方面。在此基础上，从节水角度对项目建设的必要性进行分析。从水源方案、工程总体布局等方面，分析建设项目工程节水的符合性，并从节水角度分析评价建设项目工程规模的合理性。从建设项目节水措施三同时要求、监控计量设施方案设计等方面提出建设项目的节水保障措施。进行节水效果评价，提出主要评价结论与建议。

- 2.18 三维实景建模

实景三维模型，构建了水利工程建设规划方案三维化的技术流程，具有快速、高效、成本低的特点，非常适合水利工程规划成果的展示与分析。 基于DEM和实景三维模型构建了工程规划区域的真实场景，并于三维规划方案相融合，利用三维空间分析的方法，辅助工程规划决策和管理，对工程规划工作的审查、评估、管理、实施都具有重要的意义。     用于工程建设方案展示、浏览、查询、分析，由此提高工程规划方案的科学性与合理性。

主要工作内容为通过无人机记录拍摄时间、拍摄点的位置、航速和航高等基础信息，完整地获取地物信息，建立三维模型。

三维实景模型可用于测量（坐标、标高、距离、高差、面积、体积）等几何特征；数字水利工程展示；历史现状地物、地貌数字存档；基于三维实景模型的BIM设计；基于三维实景模型的设计及施工方案的编制与汇报；通过对地物单体化，实现三维GIS水利平台打造；通过矢量化软件进行大比例尺地形测图。

- 3 服务期要求

详见合同条款。

# 第六章  投标文件格式

6.1 商务标部分

### 附件一：投标承诺书

三门县海游港水环境提升工程

项建至初设阶段勘察咨询设计服务

投标承诺书

三门县水利基础设施投资有限公司：

我们根据三招建备[2023]     号的《三门县海游港水环境提升工程项建至初设阶段勘察咨询设计服务》招标文件，我单位经研究上述项目的招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方承诺：

- 我方愿以总报价人民币          元（¥：      ）承担上述项目的勘察咨询设计服务（各分项报价表附后）。

二、服务期：合同签订之日起至施工（或EPC）招标完成之日止，其中各项工作进度安排满足招标人要求。

三、派驻本项目组服务人员均为本单位人员，并按本投标文件的承诺开展工作；如招标人认为我方配备的服务人员不足时，招标人有权要求我方增加相应的服务人员。

四、我方承诺按招标人的意见，对本合同各阶段成果进行修改完善。

五、我方承诺服务质量符合水利行业有关规程规范和有关部门审批要求。

六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺书将构成约束我们双方的合同。

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

三门县海游港水环境提升工程

项建至初设阶段勘察咨询设计服务分项报价表

| 序号 | 费用名称 | 最高限价 （元） | 投 标 浮动率 | 投标报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量费 | 164.45 |  |  |
| 2 | 可研阶段地勘费 | 235.62 |  |  |
| 3 | 初设阶段地勘费 | 259.03 |  |  |
| 4 | 项目建议书编制费 | 75.33 |  |  |
| 5 | 可行性研究报告编制费 | 118.90 |  |  |
| 6 | 初步设计费 | 322.51 |  |  |
| 7 | 招标设计费 | 200.19 |  |  |
| 8 | 专题费 |  |  |  |
| 8.1 | 水土保持方案编制费 | 32.99 |  |  |
| 8.2 | 项目环评及环境影响评价费 | 264.81 |  |  |
| 8.3 | 规划选址工作，土地预审费 | 33.61 |  |  |
| 8.4 | 土地报批费 | 45.32 |  |  |
| 8.5 | 林地可研工作费 | 5.69 |  |  |
| 8.6 | 地质灾害评估费 | 9.00 |  |  |
| 8.7 | 土地勘测定界费 | 56.99 |  |  |
| 8.8 | 防洪排涝影响专题费 | 72.67 |  |  |
| 8.9 | 水资源论证专题费 | 32.68 |  |  |
| 8.10 | 节水专题费 | 28.50 |  |  |
| 9 | 科学论证专题费 |  |  |  |
| 9.1 | 工程必要性及规模论证专题费 | 96.55 |  |  |
| 9.2 | 调度运行专题费 | 53.71 |  |  |
| 10 | 三维实景建模费 | 11.45 |  |  |
| 合 计 |  | 2120.00 |  |  |

注：1、未提供本表的按否决投标处理；

2、投标浮动率=［1-（合计投标报价/合计最高限价）］*100%，上表各项费用必须按投标浮动率同比下浮，即：各分项投标报价=分项最高限价×(1-投标浮动率)。未同比下浮的，不作否决投标处理，但招标人有权在中标后按同比例进行调整。

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

三门县海游港水环境提升工程

可研～初设阶段测量费清单报价表

| 工作内容 |  | 困难 类别 | 单位 | 工作量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制 测量 | 五等GPS起始边 | 中等 | 条 | 2 |  |  |  |
|  | 五等GPS点 | 中等 | 点 | 25 |  |  |  |
|  | 图根点 |  | 点 | 100 |  |  |  |
| 地形 测量 | 1：500水下地形测量 | 中等 | 平方公里 | 0.4 |  |  |  |
|  | 1：500陆上地形测量 | 中等 | 平方公里 | 2.0 |  |  |  |
|  | 1：2000陆上地形测量 | 中等 | 平方公里 | 14.0 |  |  | 珠游溪 |
|  | 1：2000水下地形测量 | 中等 | 平方公里 | 7.5 |  |  |  |
| 断面 测量 | 1:200河道断面测量 | 复杂 | 公里 | 75.4 |  |  | 规划断面110条、清淤断面120条 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术工作费22% |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业准备费15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

三门县海游港水环境提升工程

可行性研究阶段地质勘察费清单报价表

| 序号 | 收费标准 （2002） | 收费项目 |  | 深度 | 类别 | 单 位 | 工作量 | 调整 系数 | 基价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表3.2-2 | 枢纽区地质测绘 |  | 1:1000 | 中等 | km2 | 0.4 | 1 |  |  |
|  |  | 引水河道条带状工程地质测绘 |  | 1:1000 |  |  | 1.6 | 1.3 |  |  |
|  |  | 库区浸没调查测绘 |  | 1:1000 |  |  | 5 | 1.3 |  |  |
| 2 | 表3.3-2 | 钻 探 | 陆域钻探孔26只，总进尺900m。 | 0-10m | Ⅰ | m | 120 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅱ |  | 15 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅲ |  | 10 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ |  | 15 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ |  | 5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 30 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 50 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 10 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 10-20m | Ⅰ |  | 85 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅱ |  | 10 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅲ |  | 5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ |  | 30 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 75 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 20-30m | Ⅰ |  | 90 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅱ |  | 5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ |  | 10 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ |  | 5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 60 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 10 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 30-40m | Ⅰ |  | 10 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ |  | 30 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 65 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 30 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 40-50m | Ⅴ |  | 85 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 50-60m | Ⅴ |  | 10 | 1.5 |  |  |
|  | 表3.3-4 |  | 圆锥动力触探试验 | 0-10m | Ⅳ |  | 3.3 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 3.3 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 6.6 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 10-20m | Ⅳ |  | 4.5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 12 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 20-30m | Ⅳ |  | 2.1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 8.1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 1.8 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 30-40m | Ⅴ |  | 12 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 3.3 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 40-50m | Ⅴ |  | 15.0 | 1 |  |  |
|  |  |  | 标准贯入试验 | 0-20m | Ⅲ | 次 | 34 | 1 |  |  |
|  |  |  | 注水试验 |  |  | 段次 | 65 | 1 |  |  |
|  |  |  | 压水试验 | ≤20m |  |  | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ＞20m |  |  | 2 | 1 |  |  |
|  | 表3.3-3 |  | 取土样 | ≤30m |  | 件 | 215 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ＞30m |  |  | 30 | 1 |  |  |
|  | 表3.3-2 |  | 水域钻探孔10只，总进尺410m。 （滨海） | 0-10m | Ⅰ | m | 50 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅲ |  | 5 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ |  | 25 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 20 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  | 10-20m | Ⅰ |  | 40 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ |  | 10 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 40 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 10 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  | 20-30m | Ⅰ |  | 15 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ |  | 5 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 80 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  | 30-40m | Ⅴ |  | 70 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  | 40-50m | Ⅴ |  | 40 | 3.5 |  |  |
|  | 表3.3-4 |  | 圆锥动力触探试验 | 0-10m | Ⅳ |  | 3.9 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 1.5 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 10-20m | Ⅳ |  | 1.2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 5.7 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 0.6 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 20-30m | Ⅳ |  | 0.6 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 11.4 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 30-40m | Ⅴ |  | 9.6 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 40-50m | Ⅴ |  | 6.0 | 3 |  |  |
|  |  |  | 标准贯入试验 | 0-20m | Ⅲ | 次 | 20 | 3 |  |  |
|  |  |  | 注水试验 |  |  | 段次 | 20 | 3 |  |  |
|  | 表3.3-3 |  | 取土样 | ≤30m |  | 件 | 120 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ＞30m |  |  | 10 | 3 |  |  |
| 3 | 表8.2-1 | 土工试验 | 含水率 |  |  | 项 | 375 | 1 |  |  |
|  |  |  | 密度 | 环刀法 |  |  | 375 | 1 |  |  |
|  |  |  | 比重 |  |  |  | 375 | 1 |  |  |
|  |  |  | 颗粒分析 | 密度计法 |  |  | 140 | 1 |  |  |
|  |  |  | 液限 | 圆锥仪法 |  |  | 300 | 1 |  |  |
|  |  |  | 塑限 |  |  |  | 300 | 1 |  |  |
|  |  |  | 渗透 |  |  |  | 75 | 1 |  |  |
|  |  |  | 标准固结 | 快速法 |  |  | 260 | 1 |  |  |
|  |  |  | 压缩 | 快速法 |  |  | 375 | 1 |  |  |
|  |  |  | 直接剪切 | 快剪 |  | 组 | 180 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 固结快剪 |  |  | 170 | 1 |  |  |
|  |  |  | 三轴压水 | 不固结不排水 |  |  | 5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 固结不排水 |  |  | 5 | 1 |  |  |
| 4 | 市场价 | 岩石 试验 |  | 磨片 |  | 组 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 抗压强度 |  |  | 24 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 取岩芯样 |  | 块 | 12 | 1 |  |  |
| 5 | 市场价 | 水质试验 |  | 试验 |  | 组 | 4 | 1 |  |  |
|  | 表3.3-3 |  |  | 取水样 |  | 件 | 8 | 1 |  |  |
| 6 | 表2.6-1 | 定点测量（勘探点放样） |  |  |  | 组日 | 15 | 1 |  |  |
| 7 | 表3.1-1 | 岩土工程勘察技术工作费 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 10.1.6 | 水利水电工程勘察作业准备费 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

三门县海游港水环境提升工程

初步设计阶段地质勘察费清单报价表

| 序号 | 收费标准 （2002） | 收费项目 |  | 深度 | 类别 | 单 位 | 工作量 | 调整 系数 | 基价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表3.2-2 | 枢纽区地质测绘 |  | 1:1000 | 中等 | km2 | 0.3 | 1 |  |  |
|  |  | 引水河道条带状工程地质测绘 |  |  |  |  | 1.2 | 1.3 |  |  |
| 2 | 表3.3-2 | 钻 探 | 陆域钻探孔57只，总进尺1340m。 | 0-10m | Ⅰ | m | 240 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅱ |  | 45 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅲ |  | 30 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ |  | 10 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ |  | 15 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 90 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 130 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 10-20m | Ⅰ |  | 190 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅱ |  | 50 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ |  | 110 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 40 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 15 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 15 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 25 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 20-30m | Ⅰ |  | 120 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅱ |  | 10 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 25 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 25 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 30-40m | Ⅰ |  | 20 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 55 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 40 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 40-50m | Ⅲ |  | 10 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ |  | 5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 5 | 1 |  |  |
|  | 表3.3-4 |  | 圆锥动力触探试验 | 0-10m | Ⅳ |  | 1.2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 15 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 18 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 10-20m | Ⅳ |  | 15 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 7.2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 20-30m | Ⅴ |  | 5.1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 3.6 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 30-40m | Ⅴ |  | 7.7 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 4.5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 40-50m | Ⅲ |  | 1.2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 标准贯入试验 | 0-20m | Ⅱ | 次 | 88 | 1 |  |  |
|  | 表3.3-4 |  | 注水试验 |  |  | 段次 | 120 | 1 |  |  |
|  |  |  | 压水试验 | ≤20m |  |  | 6 | 1 |  |  |
|  | 表3.3-3 |  | 取土样 | ≤30m |  | 件 | 425 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ＞30m |  |  | 55 | 1 |  |  |
|  | 表3.3-2 |  | 水域钻探孔4只，总进尺120m。 （塘、沼泽地） | 0-10m | Ⅰ | m | 20 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅲ |  | 10 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 10 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 10-20m | Ⅰ |  | 15 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 10 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 15 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 20-30m | Ⅰ |  | 15 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 15 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 30-40m | Ⅴ |  | 10 | 2 |  |  |
|  | 表3.3-4 |  | 圆锥动力触探试验 | 0-10m | Ⅴ |  | 1.2 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 10-20m | Ⅴ |  | 1.2 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 20-30m | Ⅴ |  | 1.8 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 30-40m | Ⅴ |  | 1.2 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 标准贯入试验 | 0-20m | Ⅱ | 次 | 8 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 注水试验 |  |  | 段次 | 8 | 1.5 |  |  |
|  | 表3.3-3 |  | 取土样 | ≤30m |  | 件 | 35 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | ＞30m |  |  | 5 | 1.5 |  |  |
|  | 表3.3-2 |  | 水域钻探孔21只，总进尺585m。 （滨海） | 0-10m | Ⅰ | m | 85 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅲ |  | 110 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 15 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  | 10-20m | Ⅰ |  | 75 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 10 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 125 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  | 20-30m | Ⅰ |  | 90 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ |  | 10 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 35 | 3.5 |  |  |
|  |  |  |  | 30-40m | Ⅴ |  | 30 | 3.5 |  |  |
|  | 表3.3-4 |  | 圆锥动力触探试验 | 0-10m | Ⅳ |  | 4.2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 2.4 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 10-20m | Ⅴ |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅵ |  | 3.6 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 20-30m | Ⅳ |  | 1.8 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 6 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 30-40m | Ⅴ |  | 4.8 | 3 |  |  |
|  |  |  | 标准贯入试验 | 0-20m | Ⅱ | 次 | 42 | 3 |  |  |
|  |  |  | 注水试验 |  |  | 段次 | 25 | 3 |  |  |
|  | 表3.3-3 |  | 取土样 | ≤30m |  | 件 | 185 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ＞30m |  |  | 15 | 3 |  |  |
| 3 | 表7.2-1 | 微动面波 |  |  |  | 点 | 3 | 1 |  |  |
| 4 | 表8.2-1 | 土工试验 | 含水率 |  |  | 项 | 720 | 1 |  |  |
|  |  |  | 密度 | 环刀法 |  |  | 720 | 1 |  |  |
|  |  |  | 比重 |  |  |  | 720 | 1 |  |  |
|  |  |  | 颗粒分析 | 密度计法 |  |  | 240 | 1 |  |  |
|  |  |  | 液限 | 圆锥仪法 |  |  | 500 | 1 |  |  |
|  |  |  | 塑限 |  |  |  | 500 | 1 |  |  |
|  |  |  | 渗透 |  |  |  | 90 | 1 |  |  |
|  |  |  | 标准固结 | 快速法 |  |  | 400 | 1 |  |  |
|  |  |  | 压缩 | 快速法 |  |  | 520 | 1 |  |  |
|  |  |  | 直接剪切 | 快剪 |  | 组 | 240 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 固结快剪 |  |  | 240 | 1 |  |  |
| 5 | 表2.6-1 | 定点测量（勘探点放样） |  |  |  | 组日 | 20 | 1 |  |  |
| 6 | 表3.1-1 | 岩土工程勘察技术工作费 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 7 | 10.1.6 | 水利水电工程勘察作业准备费 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 附件二：三门县建设工程诚信投标承诺书

三门县建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县海游港水环境提升工程项建至初设阶段勘察咨询设计服务的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 附件三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（参考格式）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加            （招标人名称）的         （项目名称）的投标。授权委托人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人：                              （全称并盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

代 理 人：                             （签字）

授权委托日期：        年    月   日

附委托代理人身份证复印件。

6.2 资信标部分

### 附件四：联合体协议书（如有）

格式自拟。

### 附件五：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职 工人数 |  |
| 资信（资质）证书及等级 | 证书名称： 等级： 证书号： |  |  |
| 单位简介： |  |  |  |

注：投标人需随此表附上营业执照（或事业单位法人证书）、资信（资质）等级证书等文件。

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 附件六：项目负责人基本情况表

项目负责人基本情况表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出 生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业 时间 |  |  |  |  | 为投标人服务 时间 |  |  |
| 职 称 |  |  |  |  | 执业注册 |  | 若无执业注册证书，填无 |
| 在本项目中 担任任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要业绩 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 项目获 奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需 补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 附件七：近年来完成与该项目类似工程情况表

投标人近年来完成与本项目类似工程情况表

| 建 设 单 位 （业主） |  |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 建 设 规 模 |  |
| 完 成 日 期 （年/月/日） |  |
| 项目组主要人员 |  |
| …… |  |

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明。【如中标通知书、合同协议书、初步设计报告（报批稿）相关页面、初步设计批复文件（或发改部门出具的项目备案表）等】。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 附件八：项目负责人近年来完成与该项目类似工程情况表

项目负责人近年来完成与本项目类似工程情况表

| 建 设 单 位 （业主） | 项目组主要人员 |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 建 设 规 模 |  |
| 完 成 日 期 （年/月/日） |  |
| 项目组主要人员 |  |
| …… |  |

注： 1、投标人应随此表附上相关的业绩证明。【如中标通知书、合同协议书、初步设计报告（报批稿）相关页面、初步设计批复文件（或发改部门出具的项目备案表）等】。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 附件九：拟派项目组人员汇总表

拟派项目组人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 技术职称 | 执业资格 | 拟任岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

6.3 技术标部分

### 附件十：其它（格式自拟）

投标人根据招标文件评标办法内容自行编制