三门县海游港水环境提升工程

模型试验研究专题

招 标 文 件

（备案登记号：三招建备【2023】  号）

| 招标人 | ： | 三门县水利基础设施投资有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理人 | ： | 浙江澄宇工程咨询有限公司 |
| 行业监管部门 | ： | 三门县水利局 |

二〇二三年二月

三   门   县

建设工程招标文件

（备案登记号：三招建备【2023】   号）

项目名称：三门县海游港水环境提升工程模型试验研究专题

招 标 人：三门县水利基础设施投资有限公司（盖章）

联 系 人：俞正昱

联系电话：15906762820

招标代理人：浙江澄宇工程咨询有限公司（盖章）

联  系  人：洪银有

联系电话：0571-87292119、13958109512

行业主管部门： 三门县水利局（盖章）

二〇二三年二月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1. 总则	10

2. 招标文件	11

3. 投标文件	12

4. 投标	14

5. 开标	14

6. 评标	15

7. 合同授予	15

8.重新招标和不再招标	16

9. 纪律和监督	16

10. 需要补充的其他内容	17

第三章 评标办法	18

评标办法前附表	18

1. 评标方法	19

2. 评审标准	19

3. 评标程序	19

评标办法附件	21

第四章 合同条款及格式	25

第五章  发包人要求	33

1 项目背景	33

2 项目内容	33

3 有关要求	34

第六章  投标文件格式	36

6.1 商务标部分	36

附件一：投标承诺书	36

附件二：三门县建设工程诚信投标承诺书	37

附件三：法定代表人授权委托书	38

6.2 资信标部分	39

附件四：投标人基本情况表	39

附件五：项目负责人基本情况表	40

附件六：近年来完成与该项目类似工程情况表	41

附件七： 项目负责人近年来完成与该项目类似工程情况表	42

附件八：拟投入本项目人员汇总表	43

6.3 技术标部分	44

附件九：其它（格式自拟）	44

# 第一章 招标公告

详见网上招标公告（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

三门县海游港水环境提升工程模型试验研究专题

招标文件公示

1、招标条件

本招标项目三门县海游港水环境提升工程项建至初设阶段勘察咨询设计服务建设资金来自于国有资金，招标人为三门县水利基础设施投资有限公司，招标代理机构为浙江澄宇工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目概况：三门县海游港水环境提升工程具有水资源利用、防潮、兼顾改善两岸平原水环境等综合利用。主要建设内容为：在海游溪兴建以挡潮蓄淡为主体的拦河坝（闸）；新开河道，沟通海游港与金鳞湖；对珠游溪、亭旁溪汇合口以下至拦河坝（闸）上游海游溪主流进行清淤。工程估算总投资约7.68亿元。

2.2 本次招标范围：三门县海游港水环境提升工程模型试验研究专题，主要包括水文及地形资料收集、拦河工程下游淤积数学模型和物理模型专题研究、拦河工程水力学试验专题研究等。

2.3 最高投标限价：人民币（大写）肆佰捌拾柒万伍仟元整；（小写）¥ 4875000.00。

2.4 工期要求：不得影响项目建议书、可行性研究报告的总体要求。

3、投标人资格要求

3.1 投标人应具有有效的营业执照（或事业单位法人证书），并同时具有工程咨询甲级资信证书（综合资信或者专业资信业务范围包含水利水电）。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4、招标文件获取

4.1 本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县工程建设电子交易平台”（网址：（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html））自行下载招标文件、招标资料。

4.2 投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件提交截止时间（投标截止时间，下同）为2023年  月  日  时  分；开标地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼电子屏幕）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 凡有意参加投标者，需在三门县公共资源电子交易平台进行企业注册，三门县公共资源交易中心将在三个工作日内进行审核，审核通过后，投标人的帐号才能使用。否则招标人有权拒收，注册咨询电话：0576-83326603。

操作流程请查阅：中心网站“下载中心—操作手册和软件下载”内的《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》，品茗联系人：章宏涛，13968512856。”

5.4 本次招标为线下纸质招标，请各投标人注意。

6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）和浙江省公共资源交易服务平台www.zjpubservice.com上发布。

7.联系方式

招标人：三门县水利基础设施投资有限公司

联系人：俞正昱

联系电话：15906762820

招标代理机构：浙江澄宇工程咨询有限公司

联系人：洪银有

联系电话：0571-87292119、13958109512

三门县水利基础设施投资有限公司

浙江澄宇工程咨询有限公司

三门县水利局

2023年  月  日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：三门县水利基础设施投资有限公司 地址：三门县海润街道上洋路10号 联系人：俞正昱 联系电话：15906762820 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江澄宇工程咨询有限公司 地址：杭州市萧山区宁围街道望京商务中心3幢3单元3501室 联系人：洪银有 电话：0571-87292119、13958109512 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 三门县海游港水环境提升工程模型试验研究专题 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 三门县海润街道 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 政府 / %；国有100%；集体 / %；私营 / %；外资 / %；其他 / % |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 三门县海游港水环境提升工程模型试验研究专题，主要包括水文及地形资料收集、拦河工程下游淤积数学模型和物理模型专题研究、拦河工程水力学试验专题研究等。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 不得影响项目建议书、可行性研究报告的总体要求。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合可研报批要求。 |
| 1.4.1 | 投标资格条件要求 | （1）投标人应具有有效的营业执照（或事业单位法人证书）。 （2）投标人应具有工程咨询甲级资信证书（综合资信或者专业资信业务范围包含水利水电）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  不接受 ¨ 接受。联合体投标的，应满足下列要求： / |
| 1.9 | 踏勘现场 |  不组织 ¨ 组织，踏勘时间： / ；踏勘集中地点： / 。 |
| 1.10 | 投标预备会 |  不召开 ¨ 召开，召开时间： / ；召开地点： / 。 |
| 1.11 | 分包 | R 不允许 ¨ 允许，分包内容要求： / 。 |
| 1.11 | 偏离 | □ 不允许 ☑ 允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度： 非实质性内容允许细微偏离，不允许重大偏离 。 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.1.2 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标人的投标文件由资信标、技术标和商务标三部分组成。 1、资信标包括： (1)投标人基本情况表（附件四）； (2)项目负责人基本情况表（附件五）； (3)投标人近年来完成与本项目类似工程情况表（附件六）； (4)项目负责人近年来完成与本项目类似工程情况表（附件七）； (5)拟投入本项目人员汇总表（附件八）； (6)证书材料（以下除类似业绩证明材料外，其他证书材料提供与原件一致的复印件，复印件应清晰可辨，复印件要求加盖法人单位公章。类似业绩证明材料提供中标通知书和设计合同的复印件，加盖法人单位公章）： ①有效期内的营业执照（或事业单位法人证书）、资信（资质）证书； ②重点实验室相关有效证明文件； ③有效期内的三标体系认证证书； ④投标人获奖证书； ⑤项目负责人职称证书和投标人为其缴纳的至投标截止时间前近6个月内任意连续3个月的社保证明； ⑥项目负责人类似业绩证明材料； ⑦投标人认为需要提供的其他材料（包括可能影响技术评分的各类证明材料）。 2、技术标主要包括： 技术方案：投标人根据招标文件评标办法技术标评审内容细则自行编制。 3、商务标主要包括： (1)投标承诺书（附件一）； (2)《三门县建设工程诚信投标承诺书》（附件二）； (3)法定代表人授权委托书（附件三）； |
| 3.2.1 | 最高投标限价 | 487.5 万元。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、担保金额：不低于 8万元。 2、投标保证金缴纳方式：现金或工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）。 3、采用保函方式的： 须采用在线电子保函，其它形式提交的概不接收。 4、采用现金方式的： 4.1电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县工程建设电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”。 4.2投标保证金缴纳必须使用“三门县工程建设电子交易平台”，并在投标文件提交截止时间前到账（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）。 4.3投标单位汇出账号必须是“三门县工程建设电子交易平台”中备案的银行基本账户账号。 4.4温馨提醒： （1）账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。 （2）为确保保证金及时到账，建议使用电汇加急或者网银加急方式进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五9:00—17:00，若周一为投标截止期的，请在上周五确保资金到账）。 投标人在投标文件中无需提供投标担保回单，投标截止时间后评标委员会根据交易平台出具保证金缴纳名单进行核查。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它 格式要求 | - 投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 - 资信标和商务标所用的纸张建议采用 A4型复印纸，图表可根据需要作适当扩展。 3、技术标为暗标，应按以下要求编制： （1）除样本外不得出现投标人图签或个人署名，不得出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容； （2）建议技术文件正文字体为四号宋体，行距1.5倍； （3）采用 A4 幅面，除样本外采用白色、无字的封面。其中1 份为样本，样本封面需标有投标人名称。 |
| 3.6.3 | 投标文件份数 | 1、资信标：正本1份、副本6份。（包括证书材料复印件） 2、技术标:技术标：技术标文本8份，其中一份为样本； 3、商务标：正本1份、副本6份。 |
| 3.6.4 | 投标文件装订 | 装订要求：投标文件建议采用封胶装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式。采用活页装订的投标文件按无效标处理）。 |
| 4.1.1 | 投标文件密封 及包装 | 投标文件必须采取密封，资信标、技术标、商务标各自密封，并注明招标项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见本工程招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件 递交要求 | 投标文件应由法定代表人或其委托代理人递交，并经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议： （1）若是投标人法定代表人参加开标会议的，应持本人有效身份证原件及复印件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和有效的营业执照（或事业单位法人证书）复印件，否则投标将被拒绝。 （2）若是投标人委托代理人参加开标会议的，应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和针对本工程的法定代表人授权委托书（参考格式见附件）。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况和人员到场情况检查：由投标人或者其推选的代表检查并签字确认； （2）开标顺序：先开资信标、技术标，待资信标、技术标评审结果公布后，最后开商务标。 投标人对密封情况、人员到场情况和开标有异议的，应该在开标现场提出、招标人（招标代理机构）应当当场作出答复，并制作记录。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额为：合同总价的2%； 履约担保形式： ①现金； 或②等额银行保函； 或③等额保险公司保函。 若采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转账、电汇或银行汇票方式解入招标人账户。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 票据要求 | 本项目要求中标人开具的发票为：增值税专用发票。 |
| 10.2 | 其他 | - 1、招标人不再向中标人支付方案补偿费，不向其余投标人支付补偿费用。 - 2、投标人应保证本项投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。 - 3、若投标人使用他人的专利、专有技术，所涉及的费用由投标人自行承担。 - 4、投标人的投标文件不予退还，技术成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所有（包括无效标投标文件）。 - 5、招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分内容或理念。 - 6、招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价投标方案。 |
| 10.3 | 招标代理服务费 | - 本项目招标代理服务费4.7万元由中标单位在领取中标通知书之前支付。招标代理服务费由投标人在投标报价中综合考虑（无需单列），招标人不另行支付。 |

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标项目的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 其他要求

（1）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规﹝2010﹞219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人均不得有行贿犯罪记录（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

（2）根据《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设﹝2019﹞306号）规定，对列入“黑名单”的水利建设市场主体，在公开期限内不得参与本项目投标。

（3）招标人将在中标候选公示期间对中标候选人的上述情况进行查询，投标人无须提供相应查询结果，但应对上述情况进行书面承诺。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

2.1.3 投标人通过在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）以补遗书形式通知所有潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1报价方式：各投标人应根据招标人的要求，在前附表规定的最高投标限价以内，结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。报价采用总价方式填报，小数点可保留二位有效数字。报价超过最高投标限价（或分项限价）的均按否决投标处理。

3.2.2 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，投标报价指完成本次招标内容的全部费用。各投标人可根据招标内容，结合自身技术与管理水平、经济实力、市场风险等因素自行报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，其投标文件将按否决投标处理。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人在合同签订后退还；

（2）未中标的候选人凭《建设工程中标结果通知书》退还；

（3）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

(1) 投标人违反《三门县建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的15%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的35%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的55%不予退还；

(2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的75%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

(3) 投标人放弃中标候选人或中标资格（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件）的，对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理；

（6）投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件格式注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。

3.6.3投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

3.6.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，装订要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将投标文件按规定密封，投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.1.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的或未按本须知前附表要求递交的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.1.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.1.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人均应准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、服务期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标 代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规﹝2010﹞219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者具有本章第7.1.4项规定的情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

7.2.4《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式向招标人提交履约保证金。中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定 |
|  |  | 投标文件装订 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.1项规定 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，经询标后按否决投标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，经询标后按否决投标处理：

（1）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（2）不同投标人的投标文件载明的项目组成员为同一人；

（3）不同投标人的投标文件相互混装；

（4）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，经询标后按否决投标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，评标委员会有权按不利于投标人进行评审，甚至否决其投标。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其法定代表人（或委托代理人）无法联系或在30分钟内未作出的书面澄清或说明的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

综合评估法

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标程序和内容

（一）熟悉招标文件和评标办法；

（二）投标文件的符合性评审；

（三）投标文件的资信标评审；

（四）投标文件的技术标评审；

（五）投标文件的商务标评审；

（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

（八）完成评标报告，推荐中标候选人。

三、评审细则

（一）资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的企业资质、项目负责人资质等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

（二）资信标评审（15分）

评标委员会根据投标人提交的资信标按以下标准进行评审，并由评标委员会统一打分。

| 序号 | 评分项目 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信（资质） | 投标人具有工程咨询甲级资信证书（综合资信）或者工程咨询单位资信评价证书(专业资信业务范围包含生态建设和环境工程)，甲级的得2分，乙级的得1分，其余不得分；投标人具有自然资源主管部门颁发的测绘资质，甲级的得2分，乙级的得1分，其余不得分。本项最高得4分。 注：提供相关证书复印件。 | 0-4 分 |
| 2 | 投标人试验场所 | 投标人具有水利工程省级（含）以上重点实验室的得2分，本项最高得2分。 注：提供科学技术部或省级科技厅发布的相关有效证明文件复印件。 | 0-2 分 |
| 3 | 投标人三标体系认证 | 投标人同时具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证三个认证证书（认证范围应同时包含咨询、科学研究、工程测量、水文水资源监测）,满足的得3分，缺少任意一个证书的不得分，本项最高得3分。 注：提供有效期内的体系认证证书复印件。 | 0-3 分 |
| 4 | 投标人荣誉 | 投标人自2017年01月01日（以证书颁发时间为准）以来获得过省级及以上政府部门颁发的水利类科学技术奖三等奖（含）以上荣誉的，每个奖项得1分，本项最高得2分。 注：提供表彰文件或获奖证书复印件。 | 0-2 分 |
| 5 | 项目负责人职称 | 具有河流动力学或港口航道工程专业或水利工程正高级技术职称得1分。 注：提供相关证书复印件和投标人为其缴纳的投标截止时间前近6个月内任意连续3个月的社保证明。 | 0-1分 |
| 6 | 项目负责人业绩 | 2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来以项目负责人身份完成过感潮河口海湾涉水工程水（河）工模型试验研究项目项目，每个得0.5分，最高得1分。 注：须同时提供①合同或中标通知书；②经评审通过的项目试验研究成果报告封面和责任页。如上述材料不能证明项目特征、项目负责人身份等内容的，可采用业主证明材料，其余材料不予认可。 | 0-1分 |
| 7 | 项目技术负责人 | 具有河流动力学或港口航道工程专业或水利工程高级工程师及以上技术职称得1分，同时具有咨询工程师和注册测绘师的得1分，本项最高得2分。 注：提供相关证书复印件和投标人为其缴纳的投标截止时间前近6个月内任意连续3个月的社保证明。 | 0-2分 |

（三）技术标评审（65分）

评标委员会根据投标人提交的技术标进行评审，技术标得分取所有评标委员会组成人员对各投标人评分的算术平均值（分值保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）。评标委员会成员须在评分细则范围内评分，超出评分细则范围的评分视为无效。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 赋分值 | 一档 | 二档 | 三档 | 缺项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解与认识 | 包括但不限于以下：1.了解基本情况，能对研究区域河道变迁历史作针对性分析；2.结合物理模型试验的特点阐述对本项目的理解 3.对历史资料的掌握。 根据所提供内容的科学性、合理性及可实施性等进行横向对比，综合打分。 | 12 | 12≤得分＞9 | 9≤得分＞6 | 6≤得分≥3 | 0 |
| 2 | 试验项目技术方案设计和研究 | 包含但不限于：1.符合行业标准及相关法规文件要求；2.试验方案技术及路线设计；3.试验方案分析及应用；4.方案研究深度。 根据方案的科学性、合理性及可实施性等进行横向对比，综合打分。 | 18 | 18≤得分＞13 | 13≤得分＞8 | 8≤得分≥3 | 0 |
| 3 | 重难点分析及应对措施 | 项目重点、难点分析全面合理，应对措施有效。 根据所提供的内容进行横向对比，综合打分。 | 14 | 14≤得分＞10 | 10≤得分＞6 | 6≤得分≥2 | 0 |
| 4 | 项目工作组织机构设置 | 项目工作组织机构设置及专业配置合理、职责明确合理。 根据所提供的内容进行横向对比，综合打分。 | 6 | 6≤得分＞4.5 | 4.5≤得分＞3 | 3≤得分≥1.5 | 0 |
| 5 | 质量保证措施 | 有明确的建设质量目标、质量保证计划、质量保证措施、质量保证体系、重点质量管理环节等进行横向对比，综合打分。 | 5 | 5≤得分＞3.5 | 3.5≤得分＞2 | 2≤得分≥0.5 | 0 |
| 6 | 进度计划 | 进度总体控制计划、实施计划具有较强的可操作性，进度的保证措施，完成项目建设的进度安排合理等进行横向对比，综合打分。 | 5 | 5≤得分＞3.5 | 3.5≤得分＞2 | 2≤得分≥0.5 | 0 |
| 7 | 服务承诺、不可预见风险承诺 | 投标人提供的后续服务方案和服务承诺情况，包括服务承诺的可行性、完整性、服务承诺落实的保障措施、项目数据保密措施、项目其它提升措施、其它优质承诺（如不可预见风险承诺：根据项目后续部署，适时适当调整设计方案）等进行横向对比，综合打分。 | 5 | 5≤得分＞3.5 | 3.5≤得分＞2 | 2≤得分≥0.5 | 0 |
| 合计 |  |  | 65 | 65≤得分＞47 | 47≤得分＞29 | 29≤得分≥11 | 0 |

（四）商务标评审（20分）。

（1）评标基准价的确定：通过符合性审查且通过技术商务评审的所有有效报价，按有效报价的家数A确定评标基准价：

① 若A＞9家，取去掉报价高的B家和报价低的C家后的有效报价的算术平均值，其中B=A×20%、C=A×20%（B、C取整数，小数点后四舍五入）；

② 若A＞5家且≤9家，取剔除1个最高价和1个最低价后的有效报价的算术平均值；

③ 若A≤5家，取所有有效报价的算术平均值。

评标基准价由评标委员会根据招标文件规定的方法计算、复核并签字确认，除计算错误外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

（2）商务标得分计算：

投标报价等于评标基准价时，得满分20分。

投标报价每低于评标基准价 1个百分点，扣分值（标准）0.25分。

投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣分值（标准）0.5分。

评分不足 1个百分点时，使用直线插入法计算，计算公式如下：

商务标得分=20－|（投标报价-评标标底价）/评标标底价|×100×扣分值（标准），最低得0分。商务标得分计算保留两位小数，第三位四舍五入。

四、中标候选人的确定

投标人的总得分= 资信标得分 + 技术标得分 + 商务标得分。

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（1）投标报价低者；

（2）资信标得分高者；

（3）技术标得分高者；

（4）抽签确定。

# 第四章 合同条款及格式

三门县海游港水环境提升工程

模型试验研究专题

合同协议书

项目名称：三门县海游港水环境提升工程模型试验研究专题

项目地点：三门县海润街道

合同编号：

发 包 人：三门县水利基础设施投资有限公司

承 包 人：

签订日期：

合同协议书

三门县水利基础设施投资有限公司（以下简称“发包人”或“甲方”）在招标中，接受了

（以下称“承包人”或“乙方”）的投标，甲方委托乙方承担 三门县海游港水环境提升工程模型试验研究专题，工程地点为 三门县海润街道 ，根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律法规，结合工程的具体情况，为明确双方责任与义务，本着平等、自愿、公开、协作配合、确保工程质量的原则，经甲、乙双方协商一致，经双方协商一致，特签订本合同，以共同遵守。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》等符合国家级行业现行相关标准和规范。

1.2国家及地方有关管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  本合同项目的内容：

2.1 水文及地形资料收集

水文测验点位设置：包括5条水文测验垂线和2个ADCP断面流量，包含大中小潮，每次测量连续26小时，同时采集悬沙和床沙，分析粒径等参数；

潺岙渡堰坝下游海游港，布设4次断面监测，如果遭遇台风，在台风后应该及时测量一次。断面布设，自堰坝至海游港出口，500m一个断面，横向上按不低于1：1000控制。

2.2 拦河工程下游淤积数学模型专题研究

利用工程河段附近的水文泥沙、水下地形等历史资料分析潺岙渡拦河工程上下游及临近港汊的水沙运动特性、河口演变规律，从水沙运动、河口演变规律等角度进一步论证本区的变化及相应动力条件的变化。

采用大范围数学模型，分析拦河工程建设后对下游河道海游港、蛇蟠水道等水道及周边敏感目标的水动力变化以及冲淤影响。同时也为将来物模开展提供边界条件。计算不同引水方案对海游港冲淤的影响。

2.3 拦河工程下游泥沙冲淤整体物理模型专题研究

主要研究内容：（1）拦河工程建成后工程附近水域的潮流场变化，尤其是海游港以及蛇蟠水道潮流流速、流向以及潮流量等的变化；（2）拦河工程建成后工程附近水域海床冲淤分布，尤其是拦河工程下游的海游港以及蛇蟠水道的泥沙淤积；（3）模型平面比尺不小于1：300。

2.4工程水工水力学试验专题研究

配合可研和初步设计单位开展工作，研究枢纽工程的整体布置方案，包括泄洪闸优化布置；拦河工程泄流能力、拦河工程下游消力池消能；设计条件下水岙门大桥桥墩冲刷分析。

2.5拦河工程下游盐度和水质模型专题研究

建立平面二维水流盐度数学模型，在模型验证的基础上，计算分析典型丰、平、枯水文年在现状及工程运行条件下的长历时盐度场分布。预测分析工程运行对海游港工程断面下游和蛇盘水道盐度场的影响。

根据设计单位提供的源强和水流条件，分析拦河工程下游水质现状和径流对水质的影响；构建二维水质数学模型，采用典型实测水文、水质资料对模型进行验证；利用建立的水质数学模型，对比分析工程前后水质变化。

- 完成时间：完成时间不得影响项目建议书、可行性研究报告的总体要求。

第四条 承包人应向发包人交付的资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作大纲 | 按发包人要求 | 中标后2周内 | 同时提供相关电子文档一份 |
| 2 | 满足项目建议书要求的堰下淤积数学模型专题报告中间成果报告 | 按发包人要求 | 合同签订后1个月内 | 同时提供相关电子文档一份 |
| 3 | 满足可研要求的拦河工程下淤积数学模型专题报告咨询稿成果报告 | 按发包人要求 | 合同签订后2个月内 | 同时提供相关电子文档一份 |
| 4 | 满足可研要求的拦河工程下泥沙冲淤整体物理模型专题咨询稿成果报告 | 按发包人要求 | 合同签订后2个月内 | 同时提供相关电子文档一份 |
| 5 | 满足可研要求的拦河工程下游盐度和水质模型专题研究咨询稿成果报告 | 按发包人要求 | 合同签订后2个月内 | 同时提供相关电子文档一份 |
| 6 | 满足可研要求拦河工程水工水力学试验专题咨询稿成果报告 | 按发包人要求 | 合同签订后2个月内 | 同时提供相关电子文档一份 |
| 7 | 满足初步设计要求拦河工程水工水力学试验专题咨询稿成果报告 | 按发包人要求 | 初设前1个月 | 同时提供相关电子文档一份 |

第五条  本合同价为            元人民币。

5.1  根据本项目服务范围和内容，服务费总价应包括为完成本工程服务内容可能发生的各项费用，包括且不限于物理模型试验范围内的人工费、测验费、专家咨询费、评审会议会务费、外出考察费、会议费、差旅费、管理费、配合费、通讯费、设备（仪器）费、利润、进驻人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费等一切费用，凡未列入的均将被认为已包含在总价中。本项目的服务费包干，也不受今后服务期延长、服务人员增加的而调整。

5.2 合同价款支付进度详见下表。

| 付费次序 | 付费比例 | 付费额（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 合同总价的20% |  | 在合同签署生效后一个月内。 |
| 第二次付费 | 合同总价的30% |  | 满足可研要求的数学模型专题报告成果报告(电子版)）完成并通过评审后10天内 |
| 第三次付费 | 合同总价的15% |  | 满足可研要求的泥沙冲淤整体物理模型专题成果报告(电子版)）完成并通过评审后10天内 |
| 第四次付费 | 合同总价的20% |  | 满足初步设计要求的物模模型专题报告成果报告(电子版)）完成并通过评审后10天内 |
| 第五次付费 | 支付至合同总价的100% |  | 服务质量保证期满后10天内 |

注：上述款项支付时服务人须开具全额含税发票。

第六条 验收

项目相关验收时，发包人组织人员对提交的成果进行评审，由评审专家评审验收，成果质量必须符合本行业的质量标准和招标技术标准要求等。

如有变更内容，由双方互相协商。

第七条 服务质量保证期

服务质量保证期为6个月（自验收合格之日起计），期满后水工水力学试验模型的拆除须经发包人同意。水工水力学试验专题要配合初步设计工作提供相应技术服务。

第九条  双方权利和义务

9.1发包人权利和义务

9.1.1有权对服务质量、进度进行检查、监督；

9.1.2发包人保证按本合同规定时限支付相关费用。

9.2承包人权利和义务

9.2.1严格按照技术要求进行研究工作；

9.2.2成果质量达不到有关技术标准或未通过专家评审，应按发包人要求返工，所造成的经济损失由承包人承担；

9.2.3满足发包人对本项目的其他合理要求；

9.2.4按投标书确定的人员和方案计划开展工作；

9.2.5 按时完成报告编制工作

9.2.6 承包人在进行试验作业时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如承包人未能采取有效的措施，而发生的与试验测验活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。对于承包人在试验测验过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。

9.2.8 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行工作，重视环境对安全的影响，提交的成果文件应当真实、准确、可靠，满足本项目安全生产的需要。

第十条  违约责任

10.1发包人无正当理由拒绝接受服务的，发包人向承包人偿付合同总额百分之一作为违约金。

10.2发包人无故逾期验收和办理款项支付手续的,发包人应按逾期付款总额每日万分之一向承包人支付违约金。

10.3承包人无正当理由未能如期提供服务的，每逾期一日须向发包人支付合同总额的万分之一作为违约金。承包人超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，发包人可解除本合同，承包人应向发包人支付合同总值百分之五的违约金，如造成发包人损失超过违约金的，超出部分由承包人继续承担赔偿责任。

10.4承包人无正当理由未能按本合同约定时间完成并提交服务成果的，每逾期一日须向发包人支付合同总额的万分之一作为违约金。承包人超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，发包人可解除本合同，承包人应退还已收费用并向发包人支付合同总值百分之五的违约金，如造成发包人损失超过违约金的，超出部分由承包人继续承担赔偿责任。

10.5承包人提交的服务成果不符合合同约定及发包人要求的，承包人须负责无条件免费修正，由此造成发包人损失的由承包人承担，承包人修正后仍达不到要求的，发包人有权解除本合同，承包人须退还已收费用并按合同总额的百分之十向发包人支付违约金。

第十一条  争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）提交  台州  仲裁委员会仲裁；

（2）依法向发包人营业所在地人民法院起诉。

第十二条  其他

12.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.2本合同项下承包人提交的全部工作成果知识产权归发包人所有。

12.3本合同一式        份，发包人        份、承包人        份。

12.4本合同经双方签章后生效。

12.5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.6其他约定事项：

12.6.1承包人在签订合同前必须向发包人缴纳合同价的2%作为本工程的履约保证金。在服务质量保证期满后，发包人向承包人无息返还履约保证金。

发包人（甲方）名称：  三门县水利基础设施投资有限公司   （盖章）

法定代表人：                   （签字）

或委托代理人：                 （签字）

住    所：  三门县海润街道上洋路10号

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行账号：

承包人（乙方）名称：                         （盖章）

法定代表人：                   （签字）

或委托代理人：                 （签字）

住    所：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行账号：

附件1：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：三门县海游港水环境提升工程模型试验研究专题

工程项目地址： 三门县海润街道

发包人（甲方）：三门县水利基础设施投资有限公司

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一） 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二） 严格执行建设工程项目承发包合同文件， 自觉按合同办事。

（三） 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四） 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二） 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三） 不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五） 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

- 不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二） 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三） 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四） 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一） 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理； 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二） 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理； 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为勘察咨询设计服务合同的附件，与勘察咨询设计服务合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至合同工作内容全部完成之日止。

第七条 本责任书一式八份，甲乙双方各执四份。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）

法定代表人：                                 法定代表人：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

年  月  日                                     年  月  日

# 第五章  发包人要求

- 1 项目背景

- 1.1 研究背景

新时期，三门县经济社会发展面临着许多约束与挑战，其中要素资源包括水资源、环境资源的相对约束，即是较为突出的制约因素。三门县为滨海丘陵地貌，河网容积小；境内河流为山溪性河流，上游无大中型水库调节，径流年内分配不均匀，非汛期径流补给不足，决定了三门县现状总体水资源较为有限。随着三门核电、滨海新城等重大建设项目的立项和启动，三门水资源供需压力进一步加大。海游溪为三门县境内最大流域，河口控制流域面积461km2，多年平均径流量达4.7亿m3，上游除佃石水库可调节径流外，流域内缺少蓄丰补枯的库址，且受咸水上溯的影响，水资源没有得到合理利用，如何合理开发利用海游溪丰富的水资源，优化水资源空间布局是三门县人民一直关心的课题。

- 1.2 工程概况

为充分利用海游溪的水资源，改善水生态环境等多目标综合效益，根据浙江省、台州市、三门县水资源节约保护与开发利用规划的总体布局，在海游溪兴建以挡潮蓄淡为主体的水利枢纽工程。三门县海游港水环境提升工程具有水资源利用、防潮、改善提升两岸平原水环境兼顾挡潮等综合利用。本工程拦河工程所在河道两侧堤防工程设计防潮标准50年一遇，因此拦河工程的设计防潮标准为50年一遇；新开河标准为20年一遇。

- 2 项目内容

据三门县社会经济的可持续发展要求，特别是三门核电、滨海新城等重大项目的正常运行，区域水资源利用供需矛盾逐步显现，水资源供需压力进一步加大。拟建海游港水环境提升工程，可使拦河工程上游河道蓄水，增加三门水资源可利用总量、提高区域生态环境竞争力，这一设想受到三门社会各界的高度关注。拟建的拦河工程位于浙江省三门县海游港河口，距上游县城海游镇约4.5km，具有防洪御潮、水资源开发利用、改善水环境条件等多目标综合效益。由于海游港为潮汐影响区域，建拦河工程后减少纳潮量，可造成拦河工程下游一定范围内的淤积，同时为了配合项目可研和初步设计阶段相关工作的需要，开展拦河工程下游冲淤模型试验及水工模型试验相关专题是十分必要的。专题研究内容如下：

- 2.1 水文及地形资料收集

水文测验点位设置：包括5条水文测验垂线和2个ADCP断面流量，包含大中小潮，每次测量连续26小时，同时采集悬沙和床沙，分析粒径等参数；

潺岙渡堰坝下游海游港，布设4次断面监测，如果遭遇台风，在台风后应该及时测量一次。断面布设，自堰坝至海游港出口，500m一个断面，横向上按不低于1：1000控制。

- 2.2 拦河工程下游淤积数学模型专题研究

利用工程河段附近的水文泥沙、水下地形等历史资料分析潺岙渡拦河工程上下游及临近港汊的水沙运动特性、河口演变规律，从水沙运动、河口演变规律等角度进一步论证本区的变化及相应动力条件的变化。

采用大范围数学模型，分析拦河工程建设后对下游河道海游港、蛇蟠水道等水道及周边敏感目标的水动力变化以及冲淤影响。同时也为将来物模开展提供边界条件。计算不同引水方案对海游港冲淤的影响。

- 2.3 拦河工程下游泥沙冲淤整体物理模型专题研究

主要研究内容：（1）拦河工程建成后工程附近水域的潮流场变化，尤其是海游港以及蛇蟠水道潮流流速、流向以及潮流量等的变化；（2）拦河工程建成后工程附近水域海床冲淤分布，尤其是拦河工程下游的海游港以及蛇蟠水道的泥沙淤积；（3）模型平面比尺不小于1：300。

- 2.4工程水工水力学试验专题研究

配合可研和初步设计单位开展工作，研究枢纽工程的整体布置方案，包括泄洪闸优化布置；拦河工程泄流能力、拦河工程下游消力池消能；设计条件下水岙门大桥桥墩冲刷分析。

- 2.5 拦河工程下游盐度和水质模型专题研究

建立平面二维水流盐度数学模型，在模型验证的基础上，计算分析典型丰、平、枯水文年在现状及工程运行条件下的长历时盐度场分布。预测分析工程运行对海游港工程断面下游和蛇盘水道盐度场的影响。

根据设计单位提供的源强和水流条件，分析拦河工程下游水质现状和径流对水质的影响；构建二维水质数学模型，采用典型实测水文、水质资料对模型进行验证；利用建立的水质数学模型，对比分析工程前后水质变化。

- 3 有关要求

- 3.1 技术要求

成果应满足工可阶段可行性研究报告、环境影响评价等相关专题关于拦河工程下游冲淤相关内容的要求；满足初步设计阶段对拦河工程水工水力学相关参数设置的要求。

- 3.2 技术标准

应严格按照行业相关的规程规范开展模型计算工作，包括（但不限于）以下规程规范：

（1）《航道工程设计规范》 （JTS/T181-2016）

（2）《港口与航道水文规范》（JTS/T145-2015）

（3）《浙江省海塘技术规定》

（4）《水运工程模拟试验技术规范》（JTS/T231-2021）

（5）《防波堤与护岸设计规范》（JTS 154-2018）

（6）《堤防工程设计规范》（GB/T51015-2014）

（7）《水工（常规）模型试验规程》（SL155-2012）

（8）《水工与河工模型试验常用仪器校验方法》（SL233-2016）

（9）《内河通航标准》（GB 50139-2014）。

（10）其它有关专业的国家标准和部颁标准。

- 3.3 工期要求

详见合同条款。

# 第六章  投标文件格式

6.1 商务标部分

### 附件一：投标承诺书

三门县海游港水环境提升工程

模型试验研究专题

投标承诺书

三门县水利基础设施投资有限公司：

我们根据三招建备[2023]     号的《三门县海游港水环境提升工程模型试验研究专题》招标文件，我单位经研究上述项目的招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方承诺：

- 我方愿以总报价人民币          元（¥：      ）承担上述项目的勘察咨询设计服务。

二、工期：                     。

三、派驻本项目组服务人员均为本单位人员，并按本投标文件的承诺开展工作；如招标人认为我方配备的服务人员不足时，招标人有权要求我方增加相应的服务人员。

四、我方承诺按招标人的意见，对本合同各阶段成果进行修改完善。

五、我方承诺服务质量符合水利行业有关规程规范和有关部门审批要求。

六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺书将构成约束我们双方的合同。

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 附件二：三门县建设工程诚信投标承诺书

三门县建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县海游港水环境提升工程模型试验研究专题的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 附件三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（参考格式）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加            （招标人名称）的         （项目名称）的投标。授权委托人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人：                              （全称并盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

代 理 人：                             （签字）

授权委托日期：        年    月   日

附委托代理人身份证复印件。

6.2 资信标部分

### 附件四：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职 工人数 |  |
| 资信（资质）证书及等级 | 证书名称： 等级： 证书号： |  |  |
| 单位简介： |  |  |  |

注：投标人需随此表附上营业执照（或事业单位法人证书）、资信（资质）等级证书等文件。

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 附件五：项目负责人基本情况表

项目负责人基本情况表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出 生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业 时间 |  |  |  |  | 为投标人服务 时间 |  |  |
| 职 称 |  |  |  |  | 执业注册 |  | 若无执业注册证书，填无 |
| 在本项目中 担任任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要业绩 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 项目获 奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需 补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 附件六：近年来完成与该项目类似工程情况表

投标人近年来完成与本项目类似工程情况表

| 建 设 单 位 （业主） |  |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 建 设 规 模 |  |
| 完 成 日 期 （年/月/日） |  |
| 项目组主要人员 |  |
| …… |  |

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同协议书、业主证明材料等） 。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 附件七： 项目负责人近年来完成与该项目类似工程情况表

项目负责人近年来完成与本项目类似工程情况表

| 建 设 单 位 （业主） | 项目组主要人员 |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 建 设 规 模 |  |
| 完 成 日 期 （年/月/日） |  |
| 项目组主要人员 |  |
| …… |  |

注： 1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同协议书、业主证明材料等） 。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 附件八：拟投入本项目人员汇总表

拟投入本项目人员汇总表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术职称 | 执业资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：   年   月   日

6.3 技术标部分

### 附件九：其它（格式自拟）

投标人根据招标文件评标办法内容自行编制