三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目

招 标 文 件

（备案登记号：三招建备2023-015号）

| 招标人 | ： | 三门县环境有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理人 | ： | 浙江佳音工程项目管理有限公司 |
| 行业监管部门 | ： | 三门县住房和城乡建设局 |

二〇二三年二月

三   门   县

建设工程招标文件

（备案登记号：三招建备2023-015号）

项目名称：三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目

招 标 人：三门县环境有限公司（盖章）

联 系 人：叶崇标

联系电话：0576-83335172

招标代理人：浙江佳音工程项目管理有限公司（盖章）

联  系  人：罗民

联系电话：0576-83332359

行业主管部门：三门县住房和城乡建设局（盖章）

二〇二三年二月

目     录

第一卷	5

第一章 招标公告	5

投标人须知前附表	6

1. 总则	12

2. 招标文件	13

3. 投标文件	14

4. 投标	16

5. 开标	17

6. 评标	17

7. 合同授予	17

8.重新招标和不再招标	18

9. 纪律和监督	18

10. 需要补充的其他内容	19

第三章 评标办法	20

评标办法前附表	20

1. 评标方法	21

2. 评审标准	21

3. 评标程序	21

评标办法附件	23

第四章   技术规格书	27

第五章合同主要协议条款	32

第一节 合同一般条款	32

第二节 合同特殊条款	34

第三节 合同格式	38

第六章  投标文件格式	46

附件一：	47

附件二	49

附件三：	50

附件四：	51

附件五：	52

附件六：	53

附件七：	54

附件八：	55

# 第一卷

# 第一章 招标公告

详见网上招标公告（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：三门县环境有限公司 地址：三门县海游街道上洋路20号 联系人：叶崇标 电话：0576-83335172 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江佳音工程项目管理有限公司 地址：三门县海润街道兴业街凤鸣路2号 联系人：罗民 电话：0576-83332359 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 三门县行政区域 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 政府 100 %；国有 / %；集体 / %；私营 / %；外资 / %；其他 / % |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次为三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目招标，包括产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、仓储货物管理、二次运输至施工现场（含装卸）、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）等工作。本项目管材供应工程如下： 序号 项目名称 乡镇、街道 1 健跳污水处理厂—城市污水处理厂管网工程 健跳 2 健跳至港南泵站跨江工程 健跳 3 蛇蟠岛污水管网工程 蛇蟠 4 健跳镇工业园区污水管网工程（下蓬厂至健跳大桥 污水管网工程、园中路至港南大道污水管网工程、另外四个片区的工业园区工程） 健跳 5 横渡镇污水主干管工程 横渡 招标内容：高密度聚乙烯缠绕结构壁管材、PE100管材及配套连接管件等。 |
| 1.3.2 | 供货期要求 | 在招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后，中标人按照中标承诺书中承诺的日历天内（不超过7日历天）完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至所有工程完工验收止。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合本项目技术规格书要求及现行国家标准的合格产品。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 具有独立法人资格，在中国境内国家行政管理部门注册登记并批准生产管材的生产企业。 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，以及母公司与其控股公司，只能有一家参加投标。 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、企业认证等所有资料必须为投标单位所拥有，不能用母公司、子公司等其他有关联的公司资料所代替。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | (不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | (不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | (不召开 |
| 1.11 | 分包 | (不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）其它提供的资料。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标人的投标文件由资信标、技术标和商务标组成。 资信标 以空白word导入4.0.2.8版本投标编制工具的资信标处。 技术标 投标人基本情况表（附件四）； 2018年1月1日至今完成的管材销售业绩一览表（附件五）； 诚信投标承诺书（附件六）； 投标人资格自查表（附件七）； 法定代表人授权委托书（附件八）或法定代表人身份证明（附件九）； 投标人拥有主要设备和检测设施的情况和现状； 针对本项目的安装、调试、验收方法或方案； 投标产品技术规格资料： 产品工艺流程、产品技术性能指标、产品出厂标准、产品图片资料、产品质量检测报告、所遵循的技术规范、质量保证措施以及其他相关证书等； 对产品生产原材料的品牌、产地、等级、质量标准、有关的技术参数以及材料使用情况等进行阐述。 供货及质量保证措施：对供货时间响应程度、配合工程施工、满足招标人供货要求、质量保证、技术保障的措施及承诺、现场供货点的设置及技术指导人员配置等情况进行阐述； 现场安装指导主要人员表（附件二）； 售后服务及承诺：对售后服务响应时间及保证措施等的阐述； 备品备件一览表（附件三）； 证书及业绩材料 提供以下与证书材料原件一致的扫描件，扫描件要求加盖法人单位公章，证书必须有效。其中“投标人的营业执照（副本）”的扫描件未按要求提供的按无效标处理，其他证书及业绩材料的扫描件如未按要求提供，相应类项不予评分。如有虚假，投标人应承担一切后果。 投标人的营业执照（副本）； 2018年度或2019年度或2020年度或2021年度或2022年度加盖投标人所在地税务部门印章的完税凭证； 银行资信等级； 国家行政监督部门颁发的“重合同守信用”或“守合同重信用证书”； ISO9001质量管理体系认证证书； 环境管理体系认证证书； 职业健康安全管理体系认证证书； 中国工程建设标准化协会颁发的工程建设推荐产品证书； 省级及以上相关行政部门颁发的“高新技术企业证书”或“国家企业技术中心”； 国家认可（CNAS）实验室证书或中国塑料加工工业协会颁发的中国塑料管道工程技术研究开发中心； 市级（设区的市）及以上“政府质量奖”； CTEAS售后服务体系完善程度认证证书或国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011五星级证书； 2018年1月1日至今完成的单项合同金额在人民币1000万元（含）以上的管材销售业绩，提供中标通知书和合同； 产品质量保险单或产品责任保险单； 投标产品的省级及以上建设科技成果推广项目证书或住房和城乡建设部科技与产业化发展中心颁发的全国建设行业科技成果推广项目证书； 投标产品的发明专利证书或新型实用专利证书； PE管材（投标产品）的省级及以上质量监督检验机构出具的产品质量检验报告； PE原材料采购合同和质量监督检验机构出具的原材料质量检验报告，如采用进口原材料需提供报关单； 生产设备、检测设备列表说明并附设备图片以及设备采购合同、发票，如为进口设备需提供相关证明材料等； 投标人认为需要提供的其他材料（所有评分项涉及到的证书及证明材料）。 备注：由投标人将技术标文件导入4.0.2.8版本投标编制工具的技术标处。 商务标 投标承诺书（附件一） 备注：由投标人将商务标文件导入4.0.2.8版本投标编制工具的商务标处。 |
| 3.2.1 | 有效投标报价 | 最高投标限价为人民币：15488340元（预算审核价*89%）。 投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、担保金额：不低于30万元。 2、投标保证金缴纳方式：现金或工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）。 3、采用保函方式： 使用保函的须采用交易系统在线电子保函，其它形式提交的概不接收。 3.1.1保函开具受益人为本项目招标人； 3.1.2保函有效期不少于本项目投标有效期，保函有效期应从投标截止日期起算。 4、采用现金方式： 电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县工程建设电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”。 投标保证金缴纳必须使用“三门县工程建设电子交易平台”，并在投标文件提交截止时间前到账（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）。 投标单位汇出账号必须是“三门县工程建设电子交易平台”中备案的银行基本账户账号。 温馨提醒： （1）账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。 （2）为确保保证金及时到账，建议使用电汇加急或者网银加急方式 进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五9:00—17:00，若周一为投标截止期的，请在上周五确保资金到账）。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 4.1 | 投标文件 递交要求 | 1、本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台（步骤如下），投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856。 2.电子投标文件上传步骤： 1) 登录三门县工程建设电子交易平台（网址：www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）； 2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在 “我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）” 并保存。 投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。 |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 详见本工程招标公告 |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标截止时间（详见招标公告） 开标地点：同递交投标文件地点（详见招标公告） |
| 5.2 | 开标程序 | 1、本项目采用不见面开标形式，所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日（投标截止时间前）登录三门县公共资源交易不见面开标大厅并签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。 2、招标代理开启不见面开标系统视频直播，开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。 3、投标截止时间到达后，各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密，投标文件解密时间为40分钟（时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算），逾期未解密的视为投标人放弃投标。 4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。 5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布。 6、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间（由评标委员会确定合理所需时间）以予澄清或说明，否则视为自动放弃；后果由该投标人自行承担。所有澄清或说明转换成PDF形式并签章后通过不见面开标系统传输。 注：若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话：章宏涛，13968512856，也可加入QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595）进行业务咨询。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、履约担保金额为中标合同金额的1.5%，履约担保可以采用现金或保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单） 2、如采用现金担保的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式将担保金额解入招标人以下帐户。 履约保证金账户： 收款单位： ； 开户银行： ； 银行帐号： ； 银行地址： 。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 电子投标文件编制 | 本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序（三门投标编制4.0.2.8版本）编制，下载地址及”建设工程电子投标编制操作手册”见https://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html/Download。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。 投标工具开发商：杭州品茗信息技术有限公司 联系电话：章宏涛13968512856 |
| 10.2 | 票据要求 | 本项目要求卖方开具的发票为：增值税发票。 |
| 10.3 | 其他 | 本招标文件解释权属于招标人。 |

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的设计工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标项目的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

- 为本项目提供招标代理服务的；

- 与本项目提供招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本项目提供招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本项目提供招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

- 根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）规定，投标人被评定为失信被执行人（联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）的；投标人以“信用中国”网站查询相关主体是否为失信被执行人为准，日期以投标截止时间前为准。

1.4.3本项目不允许投标人组成联合体投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，在交易场所（发布招标公告的媒体上）以补遗书形式通知所有潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、仓储货物管理、二次运输至施工现场（含装卸）、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）、因产品的质量问题造成的相关费用（含第三方检测费用、违约金、工程一切损失费用）、退货、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标报价以人民币元计，保留整数，小数点后第一位四舍五入。投标报价下浮率百分号前保留两位小数，第三位四舍五入。

3.2.2报价方式：本项目采购清单中的所有品目招标人已设单价，各投标人在招标人设定的单价的基础上根据招标人提供的技术资料、采购清单、供货期，以及实际情况和自身的综合实力，结合市场价格信息、管理技术水平，综合测定后竞报投标报价。（注：采购清单中的所有投标品目采用统一下浮率。）

3.2.3附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。

3.2.4供货期：在招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后，中标人按照中标承诺书中承诺的日历天内（不超过7日历天）完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至所有工程完工验收止。

3.2.5供货点仓储建设及二次搬运：

1）供货点仓储建设：中标人在接到供货点仓储建设通知书后，5个工作日内在标段范围内确定供应点并配备相应的技术指导人员，中标人可设一个或多个定点供应处，每个该定点供应处必须有一定比例的产品储备量，以满足施工需求，防止供应脱节。定点供应处在设立前必须经招标人同意，费用由中标人自理。中标人在接到招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后按投标承诺的供货时间，将产品送至中标人在三门县范围内的施工现场。

2）二次搬运）：中标人将管材送至施工现场（含装卸），管材由施工单位、监理单位、中标人共同签认接收。

3.2.6投标报价特别说明：

1）工程量：采购清单中的数量仅供投标时使用，结算工程量以三门县财政审核中心审定的实际施工使用数量为准。

2）结算单价按招标人提供的采购清单中各品目审核单价经投标承诺下浮率统一下浮后的各品目单价计。

3）中标人应当积极配合招标人工程进度要求，及时合理安排供货。工程施工结束后，对剩余产品在不影响使用功能的前提下，应允许退货。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人在合同签订后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

(1) 投标人违反《三门县建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的15%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的35%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的55%不予退还；

(2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的75%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

(3) 投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

（6）投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2由三门投标编制4.0.2.8版本生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章前附表第2.3项规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人（三门县工程建设电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.1.5逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章前附表第2.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.2.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。投标人应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.已加密投标文件”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会按相关规定在省专家库里随机抽取 5人 组成。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《中标通知书》的同时，应当将中标结果在交易场所（发布招标公告的媒体上）通知所有未中标的投标人。

7.2.4《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任。

7.3合同签订

7.3.1中标人应向招标人提交履约担保。履约担保详见投标人须知前附表。

7.3.2自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标监管机构办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3招标人与中标人应根据招标文件、投标文件签订合同。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 设计工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.1项规定 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2项规定情形之一的 |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（2）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（3）不同投标人的投标文件相互混装；

（4）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4商务标错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误,修正错误的顺序如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2)投标文件的投标报价金额和下浮率计算结果金额不一致的，以投标报价金额为准，调整下浮率；

（3)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

综合评估法

第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入技术标及商务标评审。

第二阶段为技术标评审，技术标满分50.0分。

评标委员会针对技术标的各项内容，视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度，由评标委员会成员分别进行打分（保留一位小数，小数点后第二位四舍五入），取平均分作为该项的分数（保留二位小数，小数点后第三位四舍五入，以下除已注明外均同）。

- 技术标评分（50分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 根据投标人纳税情况： 2018年度或2019年度或2020年度或2021年度或2022年度投标人所在地内纳税8000万元（含）以上的得5分； 2018年度或2019年度或2020年度或2021年度或2022年度投标人所在地内纳税5000万元（含）以上的得3分； 2018年度或2019年度或2020年度或2021年度或2022年度投标人所在地内纳税3000万元（含）以上的得2分； 2018年度或2019年度或2020年度或2021年度或2022年度投标人所在地内纳税1000万元（含）以上的得1分；其他不得分。 注：提供加盖投标人所在地税务部门印章的完税凭证扫描件。 | 0-5 |
| 2 | 企业信誉度 | 1、银行资信等级：具有2018年度或2019年度或2020年度或2021年度或2022年度AAA信用等级的得1分；AA信用等级的得0.5分；其他不得分。 2、国家行政监督部门颁发的“重合同守信用”或“守合同重信用证书”：具有2018年度或2019年度或2020年度或2021年度或2022年度AAA等级的得1分，AA等级的得0.5分，其他不得分。如“重合同守信用”或“守合同重信用证书”证书中未标注上述级别的，按以下标准评分：省级及以上部门颁发的，得1分；市级部门颁发的，得0.5分，其他不得分。 注：提供相关证书材料扫描件。 | 0-2 |
| 3 | 品牌价值 | 根据供应商企业形象，市场信誉度等综合方面进行横向比较打分；根据产品品牌的市场占有率、信誉度、用户认可度等方面横向比较打分。一档4-5分，二档2-3.9分，三档0-1.9分。 | 0-5 |
| 4 | 企业资信 | 1、具有ISO9001质量管理体系认证证书的，并在有效期内的得1分，不具备不得分。 2、具有环境管理体系认证证书的，并在有效期内的得1分，不具备不得分。 3、具有职业健康安全管理体系认证证书的，并在有效期内的得1分，不具备不得分。 4、投标产品具有中国工程建设标准化协会颁发的工程建设推荐产品证书的，并在有效期内的得1分，不具备不得分。 5、获得省级及以上相关行政部门颁发的“高新技术企业证书”或“国家企业技术中心”，并在有效期内的得1分，不具备不得分。 6、获得国家认可（CNAS）实验室证书证书或中国塑料加工工业协会颁发的中国塑料管道工程技术研究开发中心的，并在有效期内的得1分，不具备不得分。 7、获得市级（设区的市）及以上“政府质量奖”，其中省级及以上“政府质量奖”的得1分，市级（设区的市）“政府质量奖”的得0.5分，本项最高得1分，不具备不得分。 8、CTEAS售后服务体系完善程度认证证书七星级的得2分或国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011五星级的得1分，本项最高得2分，不具备不得分。 注：提供相关证书材料扫描件。 | 0-9 |
| 5 | 企业业绩 | 投标人于2018年1月1日至今完成的PE管材销售业绩：单项合同金额在人民币1000万元（含）以上的每个得1分，最高得3分。 注：提供中标通知书和合同扫描件。 | 0-3 |
| 6 | 供货及质量保证措施 | 供货时间响应程度：接到招标人供货通知书3天内完成供货的得1分，5天内完成供货的得0.8分，7天内完成供货的得0.5分。 | 0-3 |
|  |  | 由评标委员会根据投标人对配合工程施工、满足招标人供货要求、质量保证、技术保障的措施及承诺内容等进行酌情打分，0-1分。 |  |
|  |  | 根据投标人提供的现场供货点的设置及技术指导人员配置等相关情况进行酌情打分，0-1分。 |  |
| 7 | 售后服务措施及承诺内容 | 供应商设置的售后服务机构、售后服务体系完善性、售后服务体系的真实性；服务响应时间、服务人员配套等，一档2.0-3.0分，二档1.0-1.9分，三档0-0.9分。 | 0-3 |
| 8 | 产品质量保险及专利等 | 具有产品质量保险或产品责任保险，且在有效期内的得1分（以产品质量保险单或产品责任保险单为准），不具备不得分。 注：提供保险单扫描件。 | 0-3 |
|  |  | 投标产品具有省级及以上建设科技成果推广项目证书或住房和城乡建设部科技与产业化发展中心颁发的全国建设行业科技成果推广项目证书，且在有效期内的得1分，不具备不得分。 注：提供相关证书材料扫描件。 |  |
|  |  | 投标产品具有发明专利证书或具有新型实用专利证书的1分，不具备不得分。 注：提供相关证书材料扫描件。 |  |
| 9 | 投标产品质量检验 | 投标人PE管材具有省级及以上质量监督检验机构出具的产品质量检验报告情况进行评分：按招标文件管材采购清单型号提供，每个型号得1分，本项最高得3分。 注：提供省级及以上质量监督检验机构出具的产品质量检验报告扫描件。 | 0-3 |
| 10 | PE管材的生产原材料 | 1、产品生产的原材料必须为优质材料，根据原材料品牌、产地、等级、质量标准、有关的技术参数以及材料使用情况等证明材料进行分档打分，一档4-5分，二档2-3.9分，三档0-1.9分； 2、生产原材料具有省级及以上质量监督检验机构出具的质量检验报告的，得1分，不具备不得分。 注：提供原材料采购合同和质量监督检验机构出具的原材料质量检验报告，如采用进口原材料需提供报关单扫描件。 | 0-6 |
| 11 | 生产设备和检测设备情况 | 1、投标人拥有进口管材生产线每条得0.5分，最高得3分，不具备的不得分； 2、根据投标人具有先进的产品质量检测设备情况进行打分：针对环刚度、环柔度、烘箱试验、冲击强度，一档1.0-2.0分，二档0.5-0.9分，三档0-0.4分； 3、根据投标人具有原材料检测设备情况进行打分：炭黑分散、氧化诱导时间、熔体流动速率，具备一个得1分，每增加一个得0.5分，最高得2分。 注：提供生产设备、检测设备列表说明并附设备图片以及设备采购合同、发票扫描件，如为进口设备需提供相关证明材料扫描件。 | 0-7 |
| 12 | 标书质量 | 根据投标文件的内容是否规范完整、表述清晰、图文并茂、便于理解等情况酌情评分。 | 0-1 |
| 备注 | 评委打分精确至0.1分 |

（2）技术标评审采取淘汰制。技术标得分≥40分的投标人达到三家及以上，技术标得分≥40分的投标人全部入围，技术标得分＜40分的投标人淘汰；如技术标得分≥40分的投标人不足三家，则从35分-40分档中取前（3-n）家入围【n=技术标得分≥40分的投标人家数，如出现技术标得分相同，则均入围】，其余投标人淘汰；如技术标得分≥35分的投标人家数不足三家，则本次招标失败，招标人将重新招标。技术标被淘汰的投标文件作无效标处理，不再进入商务标评审阶段。

第三阶段为商务标评审。商务标评定分值为50分（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

1、评标标底价的确定

取所有经评审的有效投标报价的算术平均值（保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）作为评标标底价；若有效投标报价不足3家，评标委员会认为投标具有竞争性的，则取报价低者作为评标标底价。

2、商务标得分的确定

（1）商务标分值的计算。

投标报价等于评标标底价的得50分，每低于评标标底价一个百分点的扣0.3分（商务标分值=50－| |×100×0.3），每高于评标标底价一个百分点的扣0.5分（商务标分值=50－| |×100×0.5），中间按内插法计算。

四、评标总得分的确定。

投标人的总得分＝技术标得分＋商务标得分。

五、中标候选人的确定

中标候选人的排名次序按投标人总得分高低来确定，取得分最高者为中标候选人，如出现得分相同，取技术标得分高者为中标候选人，如技术标得分相同的，则取投标报价低者的为中标候选人，如均相同时，则抽签确定。

# 第四章   技术规格书

### 招标内容

此份技术规格书是招标文件的一部分，包括三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目及配件的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、仓储货物管理、二次运输至施工现场（含装卸）、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）等工作。

### 工作范围

投标人需按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的产品须包括以下工作服务但不仅限于以下：

（1）提供产品样本和使用说明书；

（2）按招标人认可的型号规格、数量和材料进行采购、加工、制造、供货；

（3）运输及装卸车：在接到买方供货通知后按投标承诺的供货时间，将产品送至中标人在三门县范围内的施工现场并卸车；

（4）投标人应负责提供完整的中文操作维护使用手册。

这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

在交货时应附上产地出厂证明文件、原产地出厂合格证书、原产地装箱清单。（中文说明）

### 售后服务

在产品安装、调试阶段，中标人根据施工需要，应派技术人员提供无偿免费的技术服务指导，配合安装、调试。不能影响招标人工期要求。

质保期内，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费退换、维修和正常保养。

在质保期内的工作应包括对所有常规检查。具体的操作程序和内容须在合同特殊条款中说明。

在质保期满时，招标人负责技术的工程师和投标人代表对所有产品进行另一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得招标人的认可。

### 项目技术要求：

（1）技术条款总则

- 本条款适用于本次招标的工程项目中所有管材及配件的技术要求。

- 招标方在本条款中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，供方应提供一套满足本条款和所列标准的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 如未对本条款提出偏差，将认为供方提供的所有管材及配件符合本条款的要求。

- 供方须执行本条款所列标准，有矛盾时，按高标准执行。

- 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材及配件技术要求：

- 管材正式名称：高密度聚乙烯缠绕结构壁管材

- 环刚度等级：SN8（S≥8KN/㎡）

- 管材的施工工艺为开挖埋管。

- 管材的生产、质量、检验均按《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》（GB/T19472.1-2004）国家标准执行。

- 生产原料应以高密度聚乙烯（HDPE）树脂为主，其中可加入提高管材加工性能的其他材料，高密度聚乙烯（HDPE）树脂含量（质量分数）规定为80%(其构成为全新料和品牌一级回料，不得使用其它来源类原料，全新料使用比例≥50%，品牌一级回料使用比例≤50%。改性料为20%。全新高密度聚乙烯（HDPE）树脂原料应选用符合国标《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T13663－2000）要求PE专用料。

- 管材连接方式为弹性密封圈承插式连接，为双壁单承插口式或双壁双承插口双胶圈式，承插接头的生产原材料应与管材一致、承插口部位的环刚度S≥8KN/㎡弹性密封橡胶圈必须符合《橡胶密封件给排水和污水管道接口密封圈材料规范》（HG/T3091-2000）的要求，胶圈的外观应光滑平整，不得有气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。应采用具有耐酸、碱、污水腐蚀的合成橡胶，其性能符合下列要求：

邵氏硬度：50±5； 伸长率：≥500% 老化系数：0.8（70℃ 144h）

拉断强度：≥16aMPa 永久变形：﹤20%

（3）PE100给水管及配件技术要求

- 管材应符合现行国家标准《给水用聚乙烯(PE) 管材》GB/T13663-2000的规定, 管件应符合现行国家标准《给水用聚乙烯(PE) 管件》GB/T13663.2-2005的规定。

- 本项目PE100级给水管道须满足《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》（CJJ101-2004)的要求。

- 卫生性能应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定。还须符合国家现行有关强制性标准的规定。

- 本项目PE100级给水管道设计使用年限50年。

- 原材料技术要求：PE100级给水管材原材料采用PE专用料，严禁使用再生材料，要求含有均匀分散的碳黑粒子和优化的稳定剂体系，要求具备长期热稳定性和长期耐压强度，极好的抗慢速应力开裂增长和抗快速开裂传播性能。

- 管材外观要求：管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。

- 管材长度要求：管道单根长度为6米。

- 管材、管件必须提供完整的产品检测报告，同时PE管均用于拉管施工，对管材的抗拉伸强度要求较高，要求管材必须经过质检部门的抗拉伸检测并提供相关的检验报告。

- 接口要求：管道接口均采用热熔连接工艺施工，专业设备进行操作以保证施工质量。

- 公称压力详见招标人提供的采购清单。

（4）项目质保及相关要求

- 项目质保要求：所有工程竣工验收合格之日起二年的保质期。

- 项目供货期：在招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后，中标人按照中标承诺书中承诺的日历天内（不超过7日历天）完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至所有工程完工验收止。

- 供货点仓储建设：中标人在接到供货点仓储建设通知书后，5个工作日内在标段范围内确定供应点并配备相应的技术指导人员，中标人可设一个或多个定点供应处，每个该定点供应处必须有一定比例的产品储备量，以满足施工需求，防止供应脱节。定点供应处在设立前必须经招标人同意，费用由中标人自理。中标人在接到招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后按投标承诺的供货时间，将产品送至中标人在三门县范围内的施工现场。

- 二次搬运：中标人将管材送至施工现场（含装卸），管材由施工单位、监理单位、中标人共同签认接收。

- 中标人在生产合同货物前，必须制定好详细的原材料（指树脂及一级回料）采购及生产供货计划方案，并以书面形式报招标人（包括原材料计划采购时间、原料采购量、原料供应商及联系方式、管材生产具体时间段、生产用生产线等）。原材料一旦发现不符合投标承诺要求，按违约处理，需方将终止合同，同时对供方处以3倍履约保证金的违约处罚，并进行公示。

- 每批产品到点后中标人均需向买方提供产品的出厂证明及检验报告。到货后和供货过程中，买方将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级及以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。如抽检合格，检验费由买方承担；如抽检不合格，中标人除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，并承担工程一切损失费用（包括工程返工全部费用）。因中标人产品原因造成的工程验收不合格，中标人除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，中标人将承担全部损失（包括施工方拆除、重建的全部费用）。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，并按采购有关规定处理。

质量检测的内容包括外观尺寸测量、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验等国家标准要求内容。

- 买方如认为有必要可以在管材出厂前派人到中标人生产车间进行监制，中标人应无条件配合。

- 聚乙烯缠绕结构壁管材、PE100管材及配套连接管件技术最终要求按照设计图。

### 产品制造监制、出厂检验和系统验收

在制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关材料包括各种数据，材料结构图和部件图详细中文资料。但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应该负全部责任。

### 招标产品采购清单

| 序号 | 管道类别 | 管径 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 审核单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE缠绕结构壁管（B型） | DN300 | SN8 | 米 | 39305 | 190.40 | 污水重力管 |
| 2 | HDPE缠绕结构壁管（B型） | DN400 | SN8 | 米 | 1384 | 313.60 | 污水倒虹管 |
| 3 | PE100聚乙烯管 | dn500 | 公称压力1.25MPa | 米 | 200 | 1057.90 | 污水重力管，牵引施工 |
| 4 | PE100聚乙烯管 | dn400 | 公称压力1.0MPa | 米 | 10500 | 552.72 | 污水压力管 |
| 5 | PE100聚乙烯管 | dn400 | 公称压力1.25MPa | 米 | 80 | 712.56 | 污水压力管，牵引施工 |
| 6 | PE100聚乙烯管 | dn315 | 公称压力1.25MPa | 米 | 200 | 406.00 | 污水重力管，牵引施工 |
| 7 | PE100聚乙烯管 | dn315 | 公称压力1.6MPa | 米 | 440 | 491.00 | 污水压力管，牵引施工 |
| 8 | PE100聚乙烯管 | dn315 | 公称压力1.0MPa | 米 | 800 | 329.00 | 污水压力管 |
| 9 | PE100聚乙烯管 | dn225 | 公称压力1.0MPa | 米 | 1180 | 168.00 | 污水压力管 |
| 10 | PE100聚乙烯管 | dn160 | 公称压力1.0MPa | 米 | 9920 | 84.20 | 污水压力管 |
| 11 | PE100聚乙烯管 | dn110 | 公称压力1.0MPa | 米 | 37995 | 40.10 | 污水压力管 |
| 12 | PE100聚乙烯管 | dn75 | 公称压力1.0MPa | 米 | 700 | 19.60 | 污水压力管 |
| 13 | PE100管 45°弯头 | dn110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 76 | 51.26 |  |
| 14 | PE100管 90°弯头 | dn110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 76 | 55.34 |  |
| 15 | PE100管 45°弯头 | dn160 | 公称压力1.6MPa | 个 | 20 | 98.24 |  |
| 16 | PE100管 90°弯头 | dn160 | 公称压力1.6MPa | 个 | 20 | 116.10 |  |
| 17 | PE100管 45°弯头 | dn225 | 公称压力1.6MPa | 个 | 2 | 269.32 |  |
| 18 | PE100管 90°弯头 | dn225 | 公称压力1.6MPa | 个 | 2 | 280.07 |  |
| 19 | PE100管 45°弯头 | dn315 | 公称压力1.6MPa | 个 | 4 | 518.20 |  |
| 20 | PE100管 90°弯头 | dn315 | 公称压力1.6MPa | 个 | 4 | 537.43 |  |
| 21 | PE100管 45°弯头 | dn400 | 公称压力1.6MPa | 个 | 21 | 1043.54 |  |
| 22 | PE100管 90°弯头 | dn400 | 公称压力1.6MPa | 个 | 21 | 1289.13 |  |
| 23 | PE100法兰头、钢法兰片 | dn110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 304 | 123.25 | 含法兰头+法兰片 |
| 24 | PE100法兰头、钢法兰片 | dn160 | 公称压力1.6MPa | 个 | 79 | 219.30 | 含法兰头+法兰片 |
| 25 | PE100法兰头、钢法兰片 | dn225 | 公称压力1.6MPa | 个 | 9 | 335.75 | 含法兰头+法兰片 |
| 26 | PE100法兰头、钢法兰片 | dn315 | 公称压力1.6MPa | 个 | 8 | 688.50 | 含法兰头+法兰片 |
| 27 | PE100法兰头、钢法兰片 | dn400 | 公称压力1.6MPa | 个 | 84 | 1321.75 | 含法兰头+法兰片 |
| 28 | PE100管件 三通 | dn110*75 | 公称压力1.6MPa | 个 | 76 | 53.13 |  |
| 29 | PE100管件 三通 | dn160*110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 30 | 136.85 |  |
| 30 | PE100管件 三通 | dn225*110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 5 | 323.00 |  |
| 31 | PE100管件 三通 | dn315*110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 3 | 578.00 |  |
| 32 | PE100管件 三通 | dn400*110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 21 | 901.00 |  |
| 33 | PE100管件 异径管 | dn110*75 | 公称压力1.6MPa | 个 | 38 | 27.80 |  |
| 34 | PE100管件 异径管 | dn160*110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 15 | 74.04 |  |
| 35 | PE100管件 异径管 | dn225*110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 5 | 210.12 |  |
| 36 | PE100管件 异径管 | dn315*225 | 公称压力1.6MPa | 个 | 3 | 358.02 |  |
| 37 | PE100管件 异径管 | dn400*315 | 公称压力1.6MPa | 个 | 11 | 525.05 |  |

注：1）结算单价=审核单价*（1-下浮率），结算单价和下浮率保留两小数。

2）下浮率=（1-投标报价/预算审核价）*100%）（百分号前保留两位小数）。

3）以上参考数量仅供投标时使用，结算工程量以三门县财政审核中心审定的实际施工使用数量为准，所标注的管材及管件规格都为成品规格。

# 第五章合同主要协议条款

## 合同一般条款

合同主要协议条款将由三门县环境有限公司(以下简称买方)、中标人（以下简称卖方）二方根据投标文件签订。

买方：三门县环境有限公司

卖方：

1、合同产品的名称、技术规范与中标通知书、招标文件相一致。

2.产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3.专利权

卖方对一切可能的侵权指控负责。

4.产品包装

4.1为了保证产品在长途运输和装车过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。保证包装坚固、易于运输，由于包装不善导致产品失缺或损坏等，由卖方承担一切责任。

4.2每一包装内必须附有包装清单。

5.唛头

5.1卖方应在每件包装上，明显地标注下列标记：

1) 收货人；

2) 产品名称；

3) 合同号；

4) 到达站或到货地点；

5) 外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；

6) 毛重、净重（公斤）。

5.2卖方应根据产品特点， 在包装上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6.质量保证

6.1卖方保证所提供的所有产品是全新的。

6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供完全符合合同规定的质量、性能要求的产品。

6.3卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供产品的制造、检验、包装、运输、装车等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.4卖方保证所提供的产品在正确施工、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

7.质量保证期

7.1中标人提供所有工程竣工验收合格之日起二年的保质期。

8.合同转让和分包

8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造工作转包给第三方。

8.2虽然卖方在投标文件中对外购或外协的材料作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些材料的质量负全部责任。

9.合同修改

9.1买、卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非买方对产品的规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

10.违约责任

10.1产品质量责任

(1) 在产品质量保证期内，凡产品在开箱检验等过程中发现的产品质量问题，由卖方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

(2) 卖方在接到买方通知后，应立即派人赴现场处理产品质量问题。

(3) 由于买方保管不善或使用不当造成产品短缺或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

10.2违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买、卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定承担违约金。

(1) 逾期交货

卖方逾期交货，每延迟一天违约金按逾期交货部分货款的10％计算。逾期交货的违约赔偿最高限度为合同价的5％，如违约金达到最高限额时卖方仍逾期交货，买方有权解除合同。

(2) 卖方不能交货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金，违约金按合同价的10％计算，买方有权解除合同。

（3）买方中途退货

买方中途退货，应向卖方偿付违约金，违约金按中途退货部分货款的10％计算。买方中途退货指买方将卖方已经运到施工现场的货物，因买方原因退还给卖方。

(4) 经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需承担违约金。

11.履约保证金的承担

11.1如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

11.2如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

11.3卖方提供的产品须和投标文件中所承诺的相符合（合同中另有约定除外）。

12.合同解除

12.1买方在卖方存在如下违约情况时，买方有权解除全部或部分合同。

(1) 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分产品。

(2) 卖方未能履行合同规定的其他义务，造成合同目的无法实现。

(3) 在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

12.2卖方应继续履行未解除部分合同。

12.3在全部或部分合同解除下，并不解除卖方按10.1条规定对已交货部分产品应负的产品质量责任。

13.纠纷处理

凡有关履行本合同发生的争端，买、卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向三门县人民法院诉讼解决。

14.合同生效及其他

14.1合同应在双方签字盖章后开始生效。

14.2本合同八份，双方各执一半，同等生效。

## 合同特殊条款

本合同特殊条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

1.合同交货

1）供货方式：分期分批供货。

2）供货期：在招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后，中标人按照中标承诺书中承诺的日历天内（    日历天内）完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至所有工程完工验收止。

3）卖方在接到供货点仓储建设通知书后，5个工作日内在标段范围内确定供应点并配备相应的技术指导人员，中标人可设一个或多个定点供应处，每个该定点供应处必须有一定比例的产品储备量，以满足施工需求，防止供应脱节。定点供应处在设立前必须经招标人同意，费用由中标人自理。中标人在接到招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后按投标承诺的供货时间，将产品送至中标人在三门县范围内的施工现场。

4）二次搬运：中标人将管材送至施工现场（含装卸），管材由施工单位、监理单位、中标人共同签认接收。

5）卖方应当积极配合买方工程进度要求，及时合理安排供货。工程施工结束后，对剩余产品在不影响使用功能的前提下，应允许退货。

2.安装地点

三门县城镇污水管网建设工程工地（招标人指定位置）现场。（见附件 《管材供应所有工程一览表》  ）

3.接货通知

卖方需将产品的名称、规格、数量、包装件数、每件包装的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。

4.产品的标志、防护、包装及运输

4.1标志

产品出厂时在产品上必须带有能体现生产厂家的符合国标的永久性标志，等参数并附有质量检验部门的产品质量合格证。

4.2产品应合理、有效包装，以使其有效防止各种损失。并按卖方承诺的且经买方认可的防护措施进行防护。

4.3运输必须采用切实可靠的防护措施，运输时用木料、契块、扒钉等物品固定，并用钢丝绳紧固，同时在可能游动的地方加缓冲垫。口径400mm及以上管材运输与堆放其期间承口端应加内支撑。

5.产品的运输、装车及保险、风险交割

5.1卖方必须对产品运输、装车的安全负责。

5.3货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

5.4卖方保证在确认货物因装车、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5.5货物运到买方施工现场卸车到场地为交付，交付前风险卖方承担，交付以后风险买方承担。

6.付款方式

6.1货款支付方式

（1）签订合同后，卖方提供合同总价50%的保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单,保函有效期限初定一年，如一年内卖方货款未达到合同总价的 50%，则卖方负责将保函有效期限延长到卖方货款达到合同总价的50%止），买方支付合同总价的50%预付款；

（2）卖方供应货物未达到合同总价的50%之前，不再支付任何货款；

（3）卖方供应货物达到合同总价的50%之后，实施按月支付，次月21日支付上个月货款的80%；

（4）所有施工现场验收合格支付实际结算价的100%。买方支付最后结算价款前，卖方向买方提供质量保证金保函（金额为实际结算价的1.5%）；

（5）质量保证金保函有效期限为所有工程竣工验收合格之日起两周年。

6.2卖方收取每期货款时应向买方开具正式发票。

7.工程结算

7.1结算货款以三门县财政审核中心审定的实际施工使用数量为准，所标注的管材及管件规格都为成品规格。

7.2卖方投标承诺的下浮率一次性包定，政策性价差不予调整。

7.3结算单价计算方法：结算单价按招标人提供的采购清单中各品目审核单价经投标承诺下浮率统一下浮后的各品目单价计。

7.4各型号管材数量以三门县财政审核中心审定的实际施工使用数量为准。

8.文件和技术资料的相互提供。

提供资料清单及进度根据招标书的要求，在签定合同时明确。

9.质量、技术标准

符合招标文件和投标文件中的有关标准、规定。

10.产品检验

10.1买方认为如有必要在产品制造过程中派人到生产厂进行监制，或在产品发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合，提供产品的技术数据、图纸和测试报告等，对监制或预验收工作提供方便。

10.2买方对送达的货物有权随时抽样送检，检测部门由买方自行确定送检。

11.产品最终验收

11.1施工结束后，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书。

12.安装指导和售后服务要求

12.1卖方根据现场情况和买方的要求派有经验的技术人员到现场负责安装指导，以确保安装质量。并符合现场施工要求。

12.2在安装调试阶段，根据买方要求，卖方应及时派出现场服务人员处理有关质量问题。

13.质量保证期

13.1卖方必须对合同中规定的货物提供2年的质保期，时间从所有工程竣工验收合格之日起计算，质保期内卖方须免费修理和调换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏。

13.2质保期内买方有故障申报，卖方维修人员需在接到维修电话6小时内响应，48小时内解决。若不能在48小时内解决的，必须提供同等性能、同等配置的货物替换，以确保用户的排水系统运行不中断。

14.罚责

14.1原材料一旦发现不符合投标承诺要求，按违约处理，买方将终止合同，同时对卖方处以3倍履约保证金的违约责任，并进行公示。

14.2每批产品到点后卖方均需向买方提供产品的出厂证明及检验报告。到货后和供货过程中，买方将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级及以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。如抽检合格，检验费由买方承担；如抽检不合格，卖方除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，并承担工程一切损失费用（包括工程返工全部费用）。因卖方产品原因造成的工程验收不合格，卖方除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，卖方将承担全部损失（包括施工方拆除、重建的全部费用）。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，并按采购有关规定处理。

质量检测的内容包括外观尺寸测量、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验等。

14.3卖方所交付的品种、型号、规格、数量不符合合同规定标准的，买方有权拒绝。卖方向买方偿付货款总额的百分之十的违约金。

14.4买方逾期支付货款的，以未付货款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期市场贷款报价利率向卖方偿付逾期利息。

14.5在质保期内发生质量问题，卖方需支付违约金10万元/次。质保期内卖方接到维修电话后未按投标时承诺的服务时间到位的, 每违约一次卖方应向买方支付1000元违约金。

14.6买方对抽样检测结果不合格行为的处置权:

(1)买方可以认为所有货物全部为不合格；

(2)要求卖方承担买方的所有损失；

(3)买方可以单方面解除合同,并没收全部保证金。

15.担保

1）卖方向买方提供履约担保，担保方式为：卖方应按招标文件要求提供履约保证金。履约保证金在卖方完成全部标段工程管材及配件供应任务后，在最后一批货物交付后30天内退还（不计息）。

## 合同格式

三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目

合同编号：

合

同

书

买  方：

卖  方：

签署日期：

合 同 书

买方：

卖方：

三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目以三招建备2023-   号招标文件在国内公开招标。                            为中标单位。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

a.合同一般条款            （招标文件第五章第一节）

b.合同特殊条款            （招标文件第五章第二节）

c.中标通知书

d.投标书                  （投标文件）

e.投标设备数量、价格表    （投标文件）

f.招标货物清单及技术规范  （招标文件）

g.询标纪要或承诺

h.合同补充条款或说明

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3.产品和数量

本合同要求提供的产品和数量见中标通知书、投标文件。

4.合同金额

合同总价       元，结算单价按招标人提供的采购清单中各品目审核单价经投标承诺下浮率统一下浮后的各品目单价计，下浮率为   %。承包三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目所需的高密度聚乙烯缠绕结构壁管材、PE100管材及配套连接管件供应，包括产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、仓储货物管理、二次运输至施工现场（含装卸）、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）、因产品的质量问题造成的相关费用（含第三方检测费用、违约金、工程一切损失费用）、退货、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用，结算工程量以三门县财政审核中心审定的实际施工使用数量为准，所标注的管材及管件规格都为成品规格。。

| 序号 | 管道类别 | 管径 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 审核单价（元） | 下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE缠绕结构壁管（B型） | DN300 | SN8 | 米 | 39305 | 190.40 |  | 污水重力管 |
| 2 | HDPE缠绕结构壁管（B型） | DN400 | SN8 | 米 | 1384 | 313.60 |  | 污水倒虹管 |
| 3 | PE100聚乙烯管 | dn500 | 公称压力1.25MPa | 米 | 200 | 1057.90 |  | 污水重力管，牵引施工 |
| 4 | PE100聚乙烯管 | dn400 | 公称压力1.0MPa | 米 | 10500 | 552.72 |  | 污水压力管 |
| 5 | PE100聚乙烯管 | dn400 | 公称压力1.25MPa | 米 | 80 | 712.56 |  | 污水压力管，牵引施工 |
| 6 | PE100聚乙烯管 | dn315 | 公称压力1.25MPa | 米 | 200 | 406.00 |  | 污水重力管，牵引施工 |
| 7 | PE100聚乙烯管 | dn315 | 公称压力1.6MPa | 米 | 440 | 491.00 |  | 污水压力管，牵引施工 |
| 8 | PE100聚乙烯管 | dn315 | 公称压力1.0MPa | 米 | 800 | 329.00 |  | 污水压力管 |
| 9 | PE100聚乙烯管 | dn225 | 公称压力1.0MPa | 米 | 1180 | 168.00 |  | 污水压力管 |
| 10 | PE100聚乙烯管 | dn160 | 公称压力1.0MPa | 米 | 9920 | 84.20 |  | 污水压力管 |
| 11 | PE100聚乙烯管 | dn110 | 公称压力1.0MPa | 米 | 37995 | 40.10 |  | 污水压力管 |
| 12 | PE100聚乙烯管 | dn75 | 公称压力1.0MPa | 米 | 700 | 19.60 |  | 污水压力管 |
| 13 | PE100管 45°弯头 | dn110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 76 | 51.26 |  |  |
| 14 | PE100管 90°弯头 | dn110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 76 | 55.34 |  |  |
| 15 | PE100管 45°弯头 | dn160 | 公称压力1.6MPa | 个 | 20 | 98.24 |  |  |
| 16 | PE100管 90°弯头 | dn160 | 公称压力1.6MPa | 个 | 20 | 116.10 |  |  |
| 17 | PE100管 45°弯头 | dn225 | 公称压力1.6MPa | 个 | 2 | 269.32 |  |  |
| 18 | PE100管 90°弯头 | dn225 | 公称压力1.6MPa | 个 | 2 | 280.07 |  |  |
| 19 | PE100管 45°弯头 | dn315 | 公称压力1.6MPa | 个 | 4 | 518.20 |  |  |
| 20 | PE100管 90°弯头 | dn315 | 公称压力1.6MPa | 个 | 4 | 537.43 |  |  |
| 21 | PE100管 45°弯头 | dn400 | 公称压力1.6MPa | 个 | 21 | 1043.54 |  |  |
| 22 | PE100管 90°弯头 | dn400 | 公称压力1.6MPa | 个 | 21 | 1289.13 |  |  |
| 23 | PE100法兰头、钢法兰片 | dn110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 304 | 123.25 |  | 含法兰头+法兰片 |
| 24 | PE100法兰头、钢法兰片 | dn160 | 公称压力1.6MPa | 个 | 79 | 219.30 |  | 含法兰头+法兰片 |
| 25 | PE100法兰头、钢法兰片 | dn225 | 公称压力1.6MPa | 个 | 9 | 335.75 |  | 含法兰头+法兰片 |
| 26 | PE100法兰头、钢法兰片 | dn315 | 公称压力1.6MPa | 个 | 8 | 688.50 |  | 含法兰头+法兰片 |
| 27 | PE100法兰头、钢法兰片 | dn400 | 公称压力1.6MPa | 个 | 84 | 1321.75 |  | 含法兰头+法兰片 |
| 28 | PE100管件 三通 | dn110*75 | 公称压力1.6MPa | 个 | 76 | 53.13 |  |  |
| 29 | PE100管件 三通 | dn160*110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 30 | 136.85 |  |  |
| 30 | PE100管件 三通 | dn225*110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 5 | 323.00 |  |  |
| 31 | PE100管件 三通 | dn315*110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 3 | 578.00 |  |  |
| 32 | PE100管件 三通 | dn400*110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 21 | 901.00 |  |  |
| 33 | PE100管件 异径管 | dn110*75 | 公称压力1.6MPa | 个 | 38 | 27.80 |  |  |
| 34 | PE100管件 异径管 | dn160*110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 15 | 74.04 |  |  |
| 35 | PE100管件 异径管 | dn225*110 | 公称压力1.6MPa | 个 | 5 | 210.12 |  |  |
| 36 | PE100管件 异径管 | dn315*225 | 公称压力1.6MPa | 个 | 3 | 358.02 |  |  |
| 37 | PE100管件 异径管 | dn400*315 | 公称压力1.6MPa | 个 | 11 | 525.05 |  |  |

注：1）结算单价=审核单价*（1-下浮率），结算单价和下浮率保留两小数。

5.付款方式：本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

6.交货时间及交货地点

本合同产品的交货时间和交货地点详见合同特殊条款

7.合同的生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签署，买、卖双方加盖印章后生效。

买方：                                          卖方：

名称：                                          名称：（印章）

全权代表（签字）：                               全权代表（签字）：

地址：                                          地址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

开户银行：                                      开户银行：

帐号：                                          帐号：

卖方履约保函

编号：

（买方）：

鉴于                                      （以下简称“卖方”）已收到

三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目（工程名称）的中标通知书，应卖方申请，我方愿就卖方履行上述工程的《三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目合同》（以下简称主合同）约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是卖方未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。

我方保证的金额最高不超过人民币      万元整（大写：               ）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的期间为：自本合同生效之日起二年内。

本保函有效期内，如合同规定的卖方履约义务未完成的，应在本保函到期日前到我方办理续保手续，经我方书面同意后，保证期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。

四、代偿的安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出索赔通知书及卖方未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明卖方违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到贵方的索赔通知书及相应证明材料后，在3个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、卖方按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起3个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因贵方违约致使卖方不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或贵方与卖方的另行约定，免除卖方部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、贵方与卖方协议变更主合同的，如加重卖方责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成卖方不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地三门县人民法院。

八、保函的生效及份数

本保函须经我方法定代表人（或其授权代理人）签字且加盖公章，并在主合同生效之日起生效。

保证人（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）：

年     月      日

管材供应所有工程一览表

| 序号 | 项目名称 | 乡镇、街道 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 健跳污水处理厂—城市污水处理厂管网工程 | 健跳 |
| 3 | 健跳至港南泵站跨江工程 | 健跳 |
| 4 | 蛇蟠岛污水管网工程 | 蛇蟠 |
| 5 | 健跳镇工业园区污水管网工程（下蓬厂至健跳大桥 污水管网工程、园中路至港南大道污水管网工程、另外四个片区的工业园区工程） | 健跳 |
| 6 | 横渡镇污水主干管工程 | 横渡 |

# 第六章  投标文件格式

一、商  务  标

附件一：

三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目

投标承诺书

三门县环境有限公司：

我们根据三招建备2023-015号的招标文件，作了认真研究，我公司以优惠的报价参与本项目的投标竞争。若我公司一旦中标，愿意接受招标文件规定的所有条件，并接受业主和有关管理部门的监督检查。经集体研究本次投标承诺如下：

一、报价：我方愿意以总报价人民币   仟   佰   拾  万  仟  佰  拾  元，￥                   元（保留整数）【结算单价按招标人提供的采购清单中所有品目的审核单价统一下浮，下浮率为      %（下浮率=（1-投标报价/预算审核价）*100%）（百分号前保留两位小数）】承担上述产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、仓储货物管理、二次运输至施工现场（含装卸）、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）、因产品的质量问题造成的相关费用（含第三方检测费用、违约金、工程一切损失费用）、退货等工作。

二、供货期：在买方发出供货通知书（或者提单）后      日历天内(不超过7日历天)完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至所有工程完工验收止。

三、货物质量：满足招标文件要求，质量保证期为所有工程竣工验收合格之日起二年。

四、技术服务按投标文件的承诺及时到位。

五、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

六、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

七、我方的投标保证金已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

二、技术标

附件二

三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目

现场安装指导主要人员表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件三：

三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目

备品备件一览表

| 材料名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 价格（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为除随产品备品备件外所需的备品备件。

2.本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人（签字或盖章）：        投标人（盖章）：      日期：   年  月  日

附件四：

投标人基本情况表（格式）

| 单位名称 |  | 电话 |  | 主管 部门 |  | 企业 负责人 |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  | 企业 性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |
| 单位简历 及 机构 |  | 单位 优势 及 特长 |  |
| 单位概况 | 职工 总数 | 生产工人 平均技术等级 | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  |  | 技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  | 工业总产值 | 万元 |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要产品 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |  |
| 投标产品 情况 | 投标产品名称 | 型 号 | 上年产量 | 产品技术先进水平 | 优质 品率 | 一等品率 | 曾获何种奖励 |

法定代表人（签字或盖章）：               投标人（盖章）：                   日期：   年   月

附件五：

三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目

2018年1月1日至今完成的管材销售业绩一览表

| 产品名称 | 型号规格 | 主要参数 | 数 量 | 所用工程名称 | 业主电话 | 投入运行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标人可以根据各自业绩量准备充分的表格。

2、需提供中标通知书和合同。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件六：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投  标  人（盖章）：

年     月    日

附件七：

三门县城镇污水处理设施建设工程PE管材采购项目

投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 1.4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 1.4.2（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本项目前期准备提供设计或咨询服务的 | 1.4.2（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本项目提供招标代理服务的 | 1.4.2（3） | 否 |  |
| 5 | 是否与本项目提供招标代理机构同为一个法定代表人的 | 1.4.2（4） | 否 |  |
| 6 | 是否与本项目提供招标代理机构相互控股或参股的 | 1.4.2（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本项目提供招标代理机构相互任职或工作的 | 1.4.2（6） | 否 |  |
| 8 | 是否被责令停业 | 1.4.2（7） | 否 |  |
| 9 | 是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.2（8） | 否 |  |
| 10 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.2（9） | 否 |  |
| 11 | 是否投标人被评定为失信被执行人（以“信用中国”网站查询相关主体是否为失信被执行人为准，日期以投标截止时间前为准） | 1.4.2（10） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件八：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （项目名称）的投标。代理人在该项目招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

附件九：

法定代表人身份证明

(参考样张)

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：

身份证号码：

联系电话：

职务：                 系        (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人：  (盖章)

年       月      日