三门北部湾海洋经济集聚园项目北塘堤外道路工程（勘察设计）

招 标 文 件

（备案登记号：三招建备【2023】124号）

招  标   人 ：台州市北部湾区经济开发集团有限公司

招 标 代 理 ：浙江省三门县工程建设监理有限公司

行业监管部门 ：三门县住房和城乡建设局

二〇二三年十一月

三   门   县

建设工程招标文件

三招建备【2023】124号

项目名称：三门北部湾海洋经济集聚园项目北塘堤外道路工程（勘察设计）

招 标 人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司（盖章）

联 系 人：叶扬

联系电话：15967648806

招标代理：浙江省三门县工程建设监理有限公司（盖章）

联 系 人：倪海微

联系电话：0576-83325775、13758619992

行业主管部门：三门县住房和城乡建设局（盖章）

二〇二三年十一月

目     录

第一章  招标公告	2

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

第一节 总 则	9

第二节 招标文件	11

第三节 投标文件的编制	13

第四节 投标文件的递交	14

第五节 开 标	14

第六节 评 标	14

第七节  合同授予	15

第八节 其 他	16

第三章 评标办法	17

第四章 合同条款及格式	23

第五章 设计任务大纲	24

第六章  投标文件格式	41

（一） 商务标部分	41

附件一：投标承诺书	41

附件二：三门县建设工程诚信投标承诺书	43

附件三：法定代表人授权委托书	44

（二）技术标部分	43

附件四：投标人基本情况表	43

附件五：项目负责人基本情况表	46

附件六：投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表	47

附件七：项目负责人近年来完成与该项目类似工程设计情况表	48

附件八：拟投入项目设计人员汇总表	49

附件九：其它（格式自拟）	51

# 第一章  招标公告

- 1、招标条件

- 本招标项目三门北部湾海洋经济集聚园项目北塘堤外道路工程（勘察设计）已由三门县发展和改革局以 2307-331022-04-01-457397号备案建设，资金来源及出资比例：国有100  %，招标人为台州市北部湾区经济开发集团有限公司，招标代理机构为浙江省三门县工程建设监理有限公司。项目已具备招标条件，现对该工程设计进行公开招标。

- 2、项目概况与招标范围

- 2.1 项目概况：道路起点位于海湾实业码头跨海堤道路外侧，路线沿海堤由西向东，途经新龙门船业、成洲船业、浙东矿业、恒投工贸、终点贯穿九洲船厂，结合堤外6m宽水利道路新建坝外港区输送通道，同时配备港区必要的综合管线（包括给水、雨水、污水、电力、通信、燃气等）。

- 路线全长5.520km，均为新建路段。项目12m宽路幅结合8m宽管线走廊，共占用水工用地170亩。工程建安费约19915.04万元，工程投资约27960万元。

- 2.2 招标范围：包括地质勘察、初步设计及概算编制、施工图设计（含变更设计）及预算书编制、配合施工图纸审查通过，施工配合至竣工验收。

- 设计主要内容：主要包括道路工程、桥梁工程、综合管线工程、景观工程、智慧化工程、附属工程等分项内容。

2.3 设计工期要求：

（1）合同签订后  15 个日历天内提交地质勘察报告、地形测量成果文件；

（2）合同签订后，  20个日历天内提交初步设计方案（若分期实施，则由业主确定具体提交时间）；

（3）初步设计审批后， 30 个日历天内按招标人要求提交施工图设计文件成果文件及施工招标所需的图纸、技术规范等资料资料（含电子文件）。

（4）后续服务：从开工之日起到竣工验收为止（含变更设计）。

- 3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：

投标人需同时具备以下①和②资格：

① 工程勘察综合资质甲级或工程勘察岩土工程专业甲级资质或工程勘察岩土工程专业（岩土工程(勘察)）甲级资质及以及上；

② 工程设计综合资质甲级或市政行业（道路工程、排水工程）专业乙级资质及以上；

（2）项目负责人：具有高级工程师（道路或桥梁专业）及以上职称。

3.2 本次招标接受联合体投标，投标人如是联合体投标，联合体应满足下列要求：

（1）联合体由设计资质企业和勘察资质企业组成，联合体企业不超过两家，并提供权、责分工科学合理的联合体协议；

（2）联合体牵头单位必须为设计资质企业，负责联合体在本次投标活动和合同的全面实施；

（3）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本工程投标。

4．招标文件的获取

4.1本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县工程建设电子交易平台”（网址：https://gcjs.smztb.com）自行下载招标文件和投标工具。

4.2投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

- 5、投标文件的递交

- 5.1投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2023年X月X日上午09时00分，投标人请在此时间前将投标文件递交至三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼电子屏幕（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3凡有意参加投标者，需在三门县公共资源电子交易平台进行企业注册，三门县公共资源交易中心将在三个工作日内进行审核，审核通过后，投标人的帐号才能使用。否则招标人有权拒收，注册咨询电话：0576-83326603。操作流程请查阅：中心网站“下载中心—操作手册和软件下载”内的《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》，品茗联系人：章宏涛13968512856。”

6、踏勘现场和投标预备会：招标人不组织现场踏勘和投标预备会。

- 7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（jyzx.sanmen.gov.cn）和浙江省公共资源交易服务平台（http://www.zjpubservice.com）上发布。

- 8、联系方式

招 标 人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司

地    址：三门县海游街道环湖东路2号

联 系 人：叶扬       联系电话：15967648806

招标代理人：浙江省三门县工程建设监理有限公司

地      址：三门县海游街道环湖南路39-14号

联  系  人：倪海微     联系电话：0576-83325775、13758619992

招标人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司

招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

行业主管部门：三门县住房和城乡建设局

2023年  月  日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：台州市北部湾区经济开发集团有限公司 地 址：三门县海游街道环湖东路2号 联系人：叶扬 电 话：15967648806 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江省三门县工程建设监理有限公司 地址：三门县海游街道环湖南路39-14号 联系人：倪海微 电话：13758619992 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 三门北部湾海洋经济集聚园项目北塘堤外道路工程（勘察设计） |
| 1.1.5 | 项目地点 | 位于三门县健跳镇六敖北塘区块，由西向东从海湾实业码头沿海堤贯穿九洲船厂。 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 政府 / %；国有100 %；集体 / %；私营 / %；外资 / %；其他 / % |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包括地质勘察、初步设计及概算编制、施工图设计（含变更设计）及预算书编制、配合施工图纸审查通过，施工配合至竣工验收。 |
| 1.3.2 | 设计工期要求 | （1）合同签订后 15 个日历天内提交地质勘察报告、地形测量成果文件； （2）合同签订后， 20个日历天内提交初步设计方案（若分期实施，则由业主确定具体提交时间）； （3）初步设计审批后， 30 个日历天内按招标人要求提交施工图设计文件成果文件及施工招标所需的图纸、技术规范等资料资料（含电子文件）。 （4）后续服务：从开工之日起到竣工验收为止（含变更设计）。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 满足设计及规范要求，符合现行国家、地方和行业标准，并通过有关部门的审查。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和设计项目负责人资格要求 | （1）投标人需同时具备以下①和②资格： ① 工程勘察综合资质甲级或工程勘察岩土工程专业甲级资质或工程勘察岩土工程专业（岩土工程(勘察)）甲级资质及以及上； ② 工程设计综合资质甲级或市政行业（道路工程、排水工程）专业乙级资质及以及上； （2）项目负责人：具有高级工程师（道路或桥梁专业）及以上职称。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受 投标人如是联合体投标，联合体应满足下列要求： （1）联合体由设计资质企业和勘察资质企业组成，联合体企业不超过两家，并提供权、责分工科学合理的联合体协议； （2）联合体牵头单位必须为设计资质企业，负责联合体在本次投标活动和合同的全面实施； （3）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本工程投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求：承包人可将工程勘察工作分包。如需分包，须经发包人同意。 接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）其它提供的资料。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标人的投标文件由商务标、资信标和技术标三部分组成。 1、商务标主要包括： (1)投标承诺书（附件一）； (2)投标报价汇总表（附件二） 2、资信标包括： (1)《三门县建设工程诚信投标承诺书》（附件三）； (2)法定代表人授权委托书（附件四）。 (3)投标人基本情况表（附件五）； (4)设计项目负责人基本情况表（附件六）； (5)投标人近年来完成与本项目类似工程设计情况表（附件七）； (6)项目负责人近年来完成与本项目类似工程设计情况表（附件八）； (7)拟投入本项目设计人员汇总表（附件九）； (8)联合体协议书（附件十）； (9)证书材料（证书材料提供与原件一致的复印件，复印件应清晰可辨，复印件要求加盖法人单位公章。并提供相对应的原件备查）： ①《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）（若为联合体，联合体成员为省外企业均应提供）； ②有效期内的营业执照、资质证书； ③项目负责人职称证书和投标人为其缴纳的至投标截止时间前近三个月中任意一个月的社保证明复印件； ④其他证明材料（按评标方法中的资料要求提供）。评标办法中要求提供的相关资料复印件，未按要求提供的，不作为评分依据。 3、技术标主要包括： 投标人根据招标文件评标办法内容自行编制。 |
| 3.2.1 | 有效投标报价 | 本次招标设置的勘察设计费最高投标限价：444万元。其中 序号; 费用名称; 最高限价 （万元）; 备注. 1; 设计费; 400. 2; 勘察费; 44. 合计; 444. 投标人投标总报价及分项投标报价均不得超过最高投标限价及相对应分项最高投标限价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、金额：不低于8万元。 2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 （1）现金 ①电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县建设工程项目交易系统”取得相应的取得投标保证金收款账户信息后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”； ②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。 （2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”） ①工程保函的受益人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司 （招标人名称）； ②工程保函的有效期为 1 年（工程保函有效期起始时间最早为招标公告发布之日，最迟为投标截止日）； ③递交方式： 递交方式一（电子保函系统）： 通过三门县建设工程项目交易系统在“业务管理—费用管理”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。 注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前1天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。 递交方式二（非电子保函系统）： 采用电子文件投标的项目，工程保函电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函）作为电子投标文件的资信标组成部分，在投标截止时间前随电子投标文件的资信标一起上传交易系统进行递交。 3、注意事项 ①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金； ②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对； ③因各银行系统到账时间不同，采用现金方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准； ④以现金形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出； ⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：13968512856。 ⑥以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它 格式要求 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、资信标和商务标所用的纸张建议采用A4幅面，图表可根据需要作适当扩展。 3、技术标为暗标，应按以下要求编制： （1） 除样本外不得出现投标人图签或个人署名，不得出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容； （2）建议技术文件正文字体为四号宋体，行距1.5倍。 （3）采用A3幅面，除样本外采用白色、无字的封面。其中1份为样本，样本封面需标有投标人名称。 （4）页数（封面、封底、目录除外）不得超过180页（以打印页为准，如一张纸单面打印计1 页，一张纸双面打印计2页）。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 1、资信标：正本1份、副本5份。 2、商务标：正本1份、副本5份。 3、技术标：文本6份，其中1份为样本。 |
| 3.6.5 | 投标文件装订 | 装订要求：投标文件建议采用封胶装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式。采用活页装订的投标文件按无效标处理）。 |
| 4.1.2 | 投标文件密封 及包装 | 投标文件必须采取密封，资信标、技术标、商务标各自密封，并注明招标项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见本工程招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件 递交要求 | 招标文件对投标人下列人员到场有要求的，经招标人（招标代理机 构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议： （1）若是投标人的法定代表人参加开标会议的，应持本人有效身份 证原件及复印件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）（姓名须与全国建筑市场监管公共服务平台查询的相一致）参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议，否则投标将被拒绝。 （2）若是投标人委托代理人参加开标会议的，应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和针对本工程的法定代表人授权委托书（参考格式见附件）参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议，否则投标将被拒绝。 以上人员未能准时参加开标会议的，投标文件不予签收。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况和人员到场情况检查：由投标人或者其推选的代表检查并签字确认； （2）开标顺序：先开资信标、技术标，待资信标、技术标评审结果公布后，再开商务标。 投标人对密封情况、人员到场情况和开标有异议的，应该在开标现场提出、招标人（招标代理机构）应当当场作出答复，并制作记录。 |
| 7.3.1 | 工程担保 | 履约担保的方式、金额及期限: 工程履约担保金额为合同总价的2%；签订工程合同时提供。工程履约担保采用现金或工程保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单、国企融资担保公司）。如采用现金的，承包人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入发包人指定帐户。采用银行保函、保险机构保证保险保单、国企融资担保公司（以下合称“履约保函”）的，要符合以下条件：（1）履约保函的受益人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司；（2）履约保函提交人为承包人（如果联合体中标则为牵头人）；（3）履约保函的有效期为1年及以上，但是承包人必须承担费用并保证使履约保函按年出具并始终使其有效并足额相互衔接至至本工程竣工验收通过；（4）履约保函可以是独立保函或者非独立保函；非独立保函的保证方式：连带保证责任；（5）履约保函纠纷处理法院为三门县人民法院。 特别约定：履约保函的合同性质为担保合同，承包人不得提交保险合同代替担保合同。承包人未按照本合同约定履行义务，需要用履约保证金赔偿损失时，由保函的开立人承担独立保函责任或者承担连带担保责任（非独立保函）；格式由出具单位自拟，但可以参照招标文件第四章附件1格式，由发包人审核同意后采用。 民工工资支付担保的相关约定：按三人社[2019]41 号关于印发三门县建设领域民工工资管理办法（试行）的实施意见及浙建 [2020]7 号关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知等相关文件执行。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 票据要求 | 本项目要求承包人开具的发票为：增值税发票。 |
| 10.3 | 其他 | 1、中标人承诺的报价即为总勘察设计费用（包括招标范围内的所有勘察设计，含勘察费、设计费、外业调研费、专家咨询费、研讨费、论证费、评审费、验收、会务费、差旅费、后续服务费用、税收、保险等全部费用），招标人不再另行支付其他任何费用。 2、本项目不支付方案补偿费。 - 3、方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所有，不再另外补偿费用。 4、投标人保证本项投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。 5、若投标人使用他人的专利、专有技术，投标人应注明所涉及的费用承担人。 6、投标人的投标文件不予退还，方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所有（包括废标方案）。招标人不再支付投标人任何费用。 7、招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。 8、招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案。 |

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的设计工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标项目的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）设计项目负责人资格：见投标人须知前附表；

1.4.3根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和设计项目负责人均不得有行贿犯罪记录（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）。

1.4.4本项目不允许投标人组成联合体投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

投标人通过在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）以补遗书形式通知所有潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1报价方式：各投标人应根据招标人的要求，在前附表规定的有效报价范围内，结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计，保留整数。

3.2.2报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括地质勘察、设计成果各项内容（要求达到国家有关规范规定要求）、前期工作（含调研、踏勘等所有费用）、后续服务、地质勘察报告、设计成果（提供全套施工图设计份数满足审查要求、定稿后全套施工图设计10份及电子文件2套等）等所有费用，含软基础处理、基坑围护、给排水、建筑、结构、安装、工艺、电气、自控、暖通、消防、道路、挡墙等所有专业工程设计、工程设计变更、相关税费等所有费用。所有各阶段的技术资料，彩图、地质勘察报告、初步设计文本和图纸、施工图蓝图、概算书文本各10套及所有文本、蓝图的电子文档各2套等，投标人应将所有风险和发生的相关费用在报价中综合考虑。

3.2.3地质勘察费、勘察外业见证费等勘察相关费用包含在总报价中，由投标人在报价时综合考虑，不再另行计取。

3.2.4对于设计过程中出现的补充、修改、完善，直至图纸通过相关部门的审核，施工过程中需出具的设计变更（补充）等任务发生的所有费用均由投标人在报价中综合考虑，不再另行计取。

3.2.5本工程设计收费的计算方法：

3.2.5.1总报价包括设计费和勘察费。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人凭与招标人签订的《设计合同》至三门县公共资源交易管理办公室备案后退还投标担保（不计息）；

（2）其余投标人（含无效标的）在中标公示结束后退还（不计息）。

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

(1) 投标人违反《三门县建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的15%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的35%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的55%不予退还；

(2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的75%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

(3) 投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

（6）投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件格式注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。

3.6.3投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

3.6.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，装订要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明招标项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

4.1.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因，各投标人资信标等内容的评分情况，中标候选人的资信标得分依据（包括业绩、奖项等材料），公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

7.2.4《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定，应承担相应的法律责任。

7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同时向招标人提交履约担保。履约担保方式额度详见投标人须知前附表。

7.3.2自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标监管机构办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定 |
|  |  | 投标文件份数 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定 |
|  |  | 投标文件装订 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.6.5项规定 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 设计工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2.1项规定 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2项规定情形之一的 |  |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |  |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（2）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（3）不同投标人的投标文件相互混装；

（4）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

综合评估法

一、第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入商务标评审。

二、第二阶段为资信标、技术标评审（79分）。

由评标小组根据投标人提交的资信标、技术标，按照本项目招标文件的评分细则进行评分（见下表）。

资信标评审因素表

| 分项 内容 |  | 分值 范围 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 信 标（9分） | 企业实力 | 3分 | 1、投标人自2018年1月1日以来，承担过单项合同投资额不少于1.5亿元的市政次干道及以上工程（必须包含道路、桥梁、给排水、景观绿化），每个得1.0分，最多得1.0分； 【提供中标通知书和设计合同复印件加盖公章，时间以中标通知书为准】 2、投标人2018年1月1日以来，获得过勘察设计行业协会颁发的市政公用工程设计奖的，国家级得1.0分，省部级得0.5分，其他不得分，最多得1.0分，以最高奖项计。 3、投标人自2018年1月1日以来，获得过中国勘察设计协会颁发的优秀勘察设计企业设计奖项的，得1.0分。 【需提供获奖证书复印件加盖公章，时间以获奖证书时间为准】 |
|  | 项目负责人资格和业绩 | 2分 | 1、项目负责人同时具有注册土木工程师（道路）、【道路工程专业或桥梁工程专业正高级工程师职称】的，得1.0分；其他不得分，本项最多得1.0分。 【提供相关证书和投标人为其缴纳的至投标截止时间前近三个月中任意一个月的社保证明复印件】； 2、项目负责人自2018年1月1日以来，以项目负责人或设计负责人身份承担过单项合同投资额不少于1.5亿元的市政次干道及以上工程（必须包含道路、桥梁、给排水、景观绿化）的，每个得1.0分，最多得1.0分；【提供中标通知书和设计合同复印件加盖公章，时间以中标通知书为准】。 |
|  | 项目组人员资格 | 4分 | 1、桥梁专业负责人同时具有桥梁工程高级工程师职称、一级注册结构工程师的，得1.0分； 2、给排水专业负责人同时具有给排水工程高级工程师职称、注册公用设备工程师（给水排水）的，得1.0分； 3、勘察专业负责人同时具有岩土工程或地质专业正高级工程师职称、注册土木工程师（岩土）的，得1.0分。 4、项目组成员具有注册土木工程师（水利水电工程）的，得1.0分； 【提供职称证书、资格证书和投标人为其缴纳的至投标截止时间前近三个月中任意一个月的社保证明】 |

技术标评审因素表（70分）

| 分项内容 | 分值 | 评分标准 | 较好 | 一般 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对招标项目的理解 | 11分 | （1）项目背景涉港区发展，区域道路的布局，符合交通需求； | 1.5-2 | 1-1.5 | 0.5-1 |
|  |  | （2）规划功能契合、港区运输功能、三门发展功能体现等； | 2.5-3 | 2-2.5 | 1.5-2 |
|  |  | （3）道路设计和各专业特点情况、区域环境控制特点等要求； | 1.5-2 | 1-1.5 | 0.5-1 |
|  |  | （4）规划解读、交通解读、前期研究、项目路线控制拟合、桥梁设计及道路景观化考虑、项目沿海地基处理，堤内疏港公路和项目道路的交通转换、矿石皮带廊道和甬莞高速以及连心广场和项目控制的重难点理解。 | 3.5-4 | 3-3.5 | 2.5-3 |
| 项目建设条件的认识 | 10分 | （1）项目自然地理环境、场址现状、区域内相关道路、地质条件等，现状调查的全面性及深度； | 1.5-2 | 1-1.5 | 0.5-1 |
|  |  | （2）项目相关规划内容的充分认识； | 1.5-2 | 1-1.5 | 0.5-1 |
|  |  | （3）沿港地块情况的充分认识和现状海堤的认识分析； | 2.5-3 | 2-2.5 | 1.5-2 |
|  |  | （4）项目沿线控制要素的认识； | 2.5-3 | 2-2.5 | 1.5-2 |
| 总体方案 | 18分 | 总体设计包括项目技术标准的确定，道路工程、桥梁工程、管线工程、安全设施及智慧工程、工程勘察、造价编制等。 （1）总体各专业完整性； | 0.7-1 | 0.5-0.7 | 0.3-0.5 |
|  |  | （2）道路交通量分析与预测的准确性；较好的得1.5-2分，一般的得1-1.5分，差的得0.5-1分。 | 1.5-2 | 1-1.5 | 0.5-1 |
|  |  | （3）道路平纵横设计，道路标准断面确定合理； | 2.5-3 | 2-2.5 | 1.5-2 |
|  |  | （4）路基路面经济合理； | 1.5-2 | 1-1.5 | 0.5-1 |
|  |  | （5）桥梁布跨合理、桥梁上部结构和墩台结构选择合理、桥梁耐久性考虑； | 1.5-2 | 1-1.5 | 0.5-1 |
|  |  | （6）沿线交叉梳理和各交叉控制情况确定； | 1.5-2 | 1-1.5 | 0.5-1 |
|  |  | （7）综合管线系统设计充分，管线布置需考虑涉海堤保护要求；较好的得1.5-2分，一般的得1-1.5分，差的得0.5-1分。 | 1.5-2 | 1-1.5 | 0.5-1 |
|  |  | （8）道路交通安全设施和管理设施，智慧交通、智慧运营、智慧港区等智慧化内容齐全。 | 1.5-2 | 1-1.5 | 0.5-1 |
|  |  | (9)景观考虑充分契合周边景区情况，以及环境保护考虑； | 1.5-2 | 1-1.5 | 0.5-1 |
| 关键性技术问题及措施 | 20分 | （1）区域路网交通通行能力和区域路网交通组织分析；较好的得3.5-4分，一般的得3-3.5分，差的得2.5-3分。 | 3.5-4 | 3-3.5 | 2.5-3 |
|  |  | （2）合理的技术标准选定； | 0.7-1 | 0.5-0.7 | 0.3-0.5 |
|  |  | （3）前期专项研究配合； | 0.7-1 | 0.5-0.7 | 0.3-0.5 |
|  |  | （4）工程地质勘察的准确性和勘察质量； | 1.5-2 | 1-1.5 | 0.5-1 |
|  |  | （5）路线总体控制优化，项目路幅布置与海堤、港区各地块的关系处理； | 3.5-4 | 3-3.5 | 2.5-3 |
|  |  | （6）软土地基处理问题； | 1.5-2 | 0.5-1 | 1-1.5 |
|  |  | （7）沿海桥梁耐久性问题； | 1.5-2 | 1-1.5 | 0.5-1 |
|  |  | （8）高速的分离式交叉横穿合理，保持现状港区出入情况问题分析,项目道路与坝内道路交通转换安全合理，矿石廊道交叉问题分析； | 2.5-3 | 2-2.5 | 1.5-2 |
|  |  | （9）结合港区要求确定安全设施。 | 0.7-1 | 0.5-0.7 | 0.3-0.5 |
| 设计工作量及计划安排 | 3分 | 设计工作量及计划安排满足招标文件要求，内容较充实，表述较清晰，基本合理可行。 | 2.5-3 | 2-2.5 | 1.5-2 |
| 质量进度保证措施 | 5分 | 设计的质量保证措施、进度保证措施以及精细化设计措施 （1）满足设计工作进度要求、质量保证措施； | 2.5-3 | 2-2.5 | 1.5-2 |
|  |  | （2）精细化设计措施。 | 1.5-2 | 1-1.5 | 0.5-1 |
| 后续服务的安排及保证措施 | 3分 | 提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行。 | 2.5-3 | 2-2.5 | 1.5-2 |

1.评标委员会先对技术标进行详细评审，取所有评标委员会组成人员对各投标人评分的算术平均值为该投标人技术标得分（分值保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）。

2.评标委员会成员须在评分细则范围内评分，超出评分细则范围的评分视为无效。

二、商务标评分办法（21分）

通过初步评审，不低于最高投标限价的90%（含）的投标人投标价作算术平均，取经评审的有效投标报价的平均值为评标标基准价。投标人的报价超过投标最高限价的，作否决投标处理。

投标报价等于评标标底价时，得满分21分。

投标报价每低于评标标底价1个百分点，扣分值（标准）0.1分。

投标报价每高于评标标底价1个百分点，扣分值（标准）0.2分。

评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算，计算公式如下：

商务分值=21－|（投标报价-评标标底价）/评标标底价|×100×扣分值（标准）。

投标价最低得分为0分。 投标价得分计算保留两位小数，第三位四舍五入。

三、中标候选人的确定：

投标人的综合得分=技术标得分+资信标得分+商务标得分。

按综合得分由高到低顺序确定中标候选人，得分最高的投标人为中标候选人。若得分结果出现并列时，优先考虑技术得分高的投标人；若技术得分也相同，则优先考虑商务报价低的投标人；若均相同，则抽签确定，先抽顺序号，再抽中签号。

四、 评标委员会应当在评标工作完成后，依据对投标人综合得分结果的排序高低确定中标候选人，并向招标人提出书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

建设工程设计合同（一）

工  程  名  称：______

工  程  地  点：_____

合  同  编  号：_____

设计证书等级：_____

发    包    人：_____

设    计    人：_____

签  订  日  期：_____

年    月

合同主要协议条款

合同专用条款中的主要条款将由招标人（发包人)与中标人（勘察设计人)根据投标文件签订。

发包人：

设计人（全称）：

发包人委托勘察设计人承担                      ，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　本合同勘察设计项目的内容：

| 内 容 | 备注 |
| --- | --- |
| 三门北部湾海洋经济集聚园项目北塘堤外道路工程（勘察设计）项目包括但不限于地质勘探、土工试验、取样与试验等详细勘察，编制提供完整的地质勘探报告，并提供施工阶段现场勘察等后期服务。 - 三门北部湾海洋经济集聚园项目北塘堤外道路工程（勘察设计）项目包括地质勘察、初步设计及概算编制、施工图设计（含变更设计）及预算书编制、配合施工图纸审查通过，施工配合至竣工验收。缺陷责任期内随时配合服务。包括但不仅限于：主要包括道路工程、桥梁工程、综合管线工程、景观工程、智慧化工程、附属工程等等所有设计内容。各阶段设计成果提交进度需满足发包人要求。 |  |

第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划用地范围图 | 1 | 及时提供 |  |
| 2 | 规划用地坐标图 | 1 | 及时提供 |  |
| 3 | 其他需要的资料 | 1 | 及时提供 |  |

第四条　勘察设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- |
| 勘察报告（初勘报告、详勘报告） | 满足发包人要求 | 合同签订后 15 个日历天内提交地质勘察报告、地形测量成果文件 |
| 初步设计 | 满足审查要求 | 合同签订后， 20个日历天内提交初步设计方案（若分期实施，则由业主确定具体提交时间） |
| 正式施工图设计文件（包括各专业工程） | 满足发包人要求 | 初步设计审批后， 30 个日历天内按招标人要求提交施工图设计文件成果文件及施工招标所需的图纸、技术规范等资料资料（含电子文件）。 |

注：各条道路设计工期要求（分段实施）具体开始时间以招标人书面通知为准。

第五条　本合同勘察设计费估算为___________元人民币（其中结算率为         %，结算率=中标价/199150400元×100%，计算结果保留2位小数），结算率一次性包定，不作任何调整（包括政策性变化）。

5.1勘察设计费投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，是指完成三门北部湾海洋经济集聚园项目北塘堤外道路的地质勘察（含内外业）、地形测量、规划设计（如有）、项目建议书、可研报告、方案设计(含投资估算)、初步设计（含概算编制）、施工图设计，编制环评、水保、交评、洪评（如有）、水域占补平衡方案，承担各阶段成果评审、图纸会审、技术交底、施工现场服务、参与中间验收、竣工验收、竣工图编制配合服务等后续服务（相关费用包含在勘察设计费内）。

其应包括前期工作、后续服务（含调研、踏勘、技术交底、成果印刷、邮寄及税收、管理等费用）、勘察（含内外业）、方案设计、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计、会审图纸（套数满足会审要求）、各期各专业工程【道路、桥梁、给排水、交通工程、综合管线、绿化（含中间绿化带）、照明等所有设计内容】设计成果文件（要求达到各专业工程国家有关规范规定要求）、中标人履行承诺所需其他费用、图纸会审费、专家费、评审费、会务费、施工中图纸更改等一切费用。

5.2以下费用包含在勘察设计费内，结算时不再另行计取，投标人在投标报价中综合考虑：勘察费用（含内外业，不含见证费用）、概算编制及审核费用，其他可能涉及的评审审查费用由中标人负责，结算时不再另行计取。

5.3本项目如分期分阶段实施，发包人有权要求分期分阶段提供施工图纸，设计单位须按发包人要求分期提供各设计阶段图纸，设计单位在投标时综合考虑由此可能增加的费用。

5.4 本费用包含设计人方案多次深化的费用；若本项目建设地块规划控制要求作调整，设计人须按调整后的建设地块规划控制要求对设计方案作调整，费用已含在本总勘察设计费内；本费用包含设计人所有施工图图纸因报批而发生局部变更所产生的费用。

5.5本项目如涉及到招标范围内某区域功能的局部调整，设计人应无条件配合发包人的工作，并对施工图图纸作相应调整，其费用不再另行收取。

5.2勘察设计费支付进度详见下表：

| 说明： 付费次序 | 付费额 | 付费基数（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段付费 | 付费基数×10%，作为定金 | 暂定合同价 | 合同签订后三十日内 |
| 第二阶段付费 | 30% | 经批准的各道路初步设计概算中的建安工程费×结算率 | 提供地质勘察报告、初步设计审批通过后十五日内 |
| 第三阶段付费 | 40% | 经批准的各道路初步设计概算中的建安工程费×结算率 | 提交全套施工图并经审查合格十五日内 |
| 第四阶段付费 | 付清所有款项 | 经批准的各道路初步设计概算中的建安工程费×结算率 | 工程竣工验收后十五日内 |

- 提交各阶段勘察设计文件的同时凭勘察设计发票支付各阶段勘察设计费。

（2）本项目若分期分阶段实施，分期分阶段支付费用。

第六条　双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，勘察设计人按合同第四条规定交付勘察设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，勘察设计人员有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员给予配合。

6.1.5发包人应保护勘察设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的勘察设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，勘察设计人有权向发包人提出索赔。

6.2勘察设计人责任：

6.2.1勘察设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的勘察设计要求进行勘察设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的勘察设计资料，并对其负责，并保证通过消防、人防、防雷及施工图等设计审查。

6.2.2勘察设计人采用的主要技术标准是：现行国家标准、浙江省标准、台州市相关规定（有多个标准可以适用的，以等级更高的标准为准；等级相同的，以最新发布的标准为准）。

6.2.3设计合理使用年限为符合国家规定。

6.2.4勘察设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，设计人不得以任何理由拒绝发包人提出对设计内容进行修改调整。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收（由此产生的相关费用，设计人自行负责）。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7方案确定后，设计人在三个工作日内向发包人提供地质勘察布孔图和基本准确的单桩荷载。

第七条　违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，勘察设计人未开始勘察设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始勘察设计工作的，发包人应根据勘察设计人已进行的各个阶段（指勘察，方案设计，初步设计，施工图设计四个阶段）实际工作量，不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。如果因政策调整、政府要求取消或暂缓项目建设的，发包人可终止合同，按实际完成工作量支付勘察设计费，发包人不承担违约责任。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向勘察设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，勘察设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付勘察设计费。

7.3勘察设计人对勘察设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察设计人员错误造成工程质量事故损失，勘察设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的勘察设计费。损失严重的根据损失的程度和勘察设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

7.4由于勘察设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的勘察设计资料及勘察设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收勘察设计费的千分之五。勘察设计人勘察、设计质量、服务达不到发包人要求的，发包人可终止合同、拒付勘察设计费。

7.5合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同，勘察设计人应双倍返还定金。

7.6本项目方案设计、初步设计、施工图设计按发包人要求分段设计、分段报批，设计人需无条件配合发包人。若设计人在合同执行期间不配合发包人要求，延误发包人的工程进度，发包人有权终止合同，并暂停支付设计费以及扣除全部的履约保证金。

第八条　其他

8.1在施工中发包人提出合理的施工图更改和设计调整要求的，设计人必须无条件接受。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同约定的规定份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5发包人委托勘察设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同一式十二份。

8.8本合同经双方法人（或委托人）签字、盖公章后生效。

8.9其它约定事项：根据工程需要和发包人要求，发包人在工程施工时，设计人必须指派设计项目负责人或专业设计负责人（根据发包人需要确定）提供现场指导与配合服务。在工程施工中，对设计文件有疑问，发包人提前1个工作日通知，设计人在接到通知后，应及时派本项目设计负责人解决，否则每次扣设计费0.5万元。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。在工程的图纸会审、中间验收、竣工验收工程质量处理等，设计人除指派专业人员外必须有一领导（或分管领导）参加，否则每次扣设计费1万元。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

8.10本合同包括下列文件：（1)合同书（包括补充合同)；（2)中标通知书；（3)投标书及其附件；（4)招标文件；（5）标准、规范及有关技术文件；（6)经双方确认进入合同的其他文件；（7）设计单位在投标前的所有承诺。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第九条   补充约定事项：

9.1勘察设计人须严格遵守规划部门及发包人提出的要求。

9.2勘察设计人须委派下表中的设计师负责项目的设计工作，未经发包人同意不得更换项目负责人及主要专业负责人，否则发包人有权单方终止合同并由勘察设计人承担由此造成的损失。

| 序号 | 姓 名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 职称 | 现场服务天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 勘察负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

9.3当发包人认定勘察设计人员未实质性履行合同其职责，或与第三人串通给发包人造成经济损失的，发包人有权要求更换以上人员，直至终止合同并要求勘察设计人承担相应的赔偿责任。

9.4勘察设计人有对施工组织设计进行审核的责任。

9.5质量要求：设计成果在满足国家及省市规范标准及台州市相关规定要求的前提下，必须满足功能合理性、经济性、施工可行性、人性化、节能、绿色环保、细部创新等要求。

9.6造价控制要求：

9.6.1勘察设计人在修改完善后的方案评审通过后三个工作日内，向发包人提交方案设计估算和详细的设计过程造价控制计划。没有提供估算和造价控制计划，或估算和计划得不到发包人的认可的，方案阶段的设计无效。勘察设计人应无条件调整方案或造价控制计划，直至满足要求。由此产生的时间延误，由勘察设计人按本合同第七条承担责任。

9.6.2勘察设计人应科学、合理编制方案设计估算，不能凑投资额。

9.6.3初步设计的概算（执行最新的浙江省建筑、安装工程概算定额）经相关部门审核后，如概算超过设计估算10%及以上时，发包人有权要求其在规定时间内将该初步设计、概算做相应调整（在批复的设计方案内），并直至满足发包人要求，由此造成的相关增加的费用由勘察设计人承担，并暂扣该阶段设计费的10%，待改正后返回。

9.6.4施工图预算（由发包人另行找单位编制，执行最新的浙江省建筑、安装工程预算定额）经相关部门审核后，如其预算超过设计概算10%及以上时，发包人有权要求其在规定时间内将该设计做相应调整（在批复的初步设计内），并直至满足发包人要求，由此造成的相关增加的费用由勘察设计人承担，并暂扣该阶段设计费的10%，待改正后返回。

9.6.5本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商不成或调解不成时，按下列第二种方式解决：

（一）提交台州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向三门县人民法院起诉。

第十条  履约保证金

勘察设计人应按招标文件要求提供履约担保。履约担保待被设计工程竣工验收合格，并按合同条款规定完全履约后，由勘察设计人申请退还。收到勘察设计人退还申请后，发包人应根据合同履约情况在30日内不计利息退还勘察设计人全部或部分履约保证金。如勘察设计人在设计过程中违背合同规定的，发包人有权没收全部或部分履约担保金。

本项目建安工程费概算额控制在 199150400元以内。如实际初步设计建安工程费概算额超过 199150400元或明显存在不合理组价情况的，发包人有权暂停支付设计费给勘察设计人，由勘察设计人无条件调整设计方案、初步设计、设计概算直至符合要求。

十一、合同生效

合同订立时间：      　年  　　月   　　日

合同订立地点：台州市三门县

本合同双方约定 　法定代表人（或委托代理人）签字、盖公章  后生效

发包人（盖章）：　　　             　　　　设计人（盖章）：

住  所：　　　　　　　　　　　　　　　　　 住  所：

法定代表人（签字或印鉴）：                 法定代表人（签字或印鉴）：

委托代理人（签字或印鉴）：               　 委托代理人（签字或印鉴）：

电  话：　　　　             　　　　　　    电  话：

传  真：　　　　                     　　　 传  真：

开户银行：                             　　 开户银行：

帐  号：　　　　　　　　 　　　　　 　　　   帐  号：

邮政编码：　　　                  　　　　  邮政编码：

附件1：

预付款保函

（独立保函）

编号：

申请人：                      地址：

受益人：                      地址：

开立人：                      地址：

受益人名称：

鉴于     （以下简称“受益人”）与      （以下简称“申请人”）于   年   月  日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥      元）。

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过于   年   月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                             （公章）

法定代表人（或授权代表）：           （签字）

地    址：                               邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

预付款保函

（非独立保函）

编号：

担保权人/发包人：                    地址：

承包人：                            地址：

保证人：                            地址：

（发包人名称）：

鉴于   （以下简称“发包人”）与      （以下简称“承包人”）于   年  月  日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，不将预付款挪作他用，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       元）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过   年  月  日。

三、承担保证担保责任的形式

发生应承担保证责任情形的，我方在保证金额内向贵方支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                       （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

开立时间：      年      月        日

履约保函（独立保函）

编号：

申请人：                       地址：

受益人：                       地址：

开立人：                       地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                       （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月

履约保函

（非独立保函）

编号：

承包人：                                  地址：

担保权人/发包人：                          地址：

保证人：                                   地址：

（发包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥      元 ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任：

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；

2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；

3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                      （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：                               邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

# 第五章 设计任务大纲

一、工程概况

三门县，地处中国“黄金海岸线”中段三门湾畔，长三角经济区和城市群南翼,浙江省沿海中部,台州市东北部，交通区位条件优越。

道路起点位于海湾实业码头跨海堤道路外侧，路线沿海堤由西向东，终点贯穿九洲船厂，路线长约5.535km，全线设置30m桥梁1座。工程建安费约199150400元，工程投资约27960万元。

1、项目规模

道路起点位于海湾实业码头跨海堤道路外侧，路线沿海堤由西向东，途经新龙门船业、成洲船业、浙东矿业、恒投工贸、终点贯穿九洲船厂，结合堤外6m宽水利道路新建坝外港区输送通道，同时配备港区必要的综合管线（包括给水、雨水、污水、电力、通信、燃气等）。

路线全长5.520km，均为新建路段。项目12m宽路幅结合8m宽管线走廊，共占用水工用地170亩。工程建安费约19915.04万元，工程投资约27960万元。

2、招标内容

主要包括道路工程、桥梁工程、综合管线工程、景观工程、智慧化工程、附属工程等分项内容。

二、招标范围

包括地质勘察、初步设计及概算编制、施工图设计（含变更设计）及预算书编制、配合施工图纸审查通过，施工配合至竣工验收。

主要设计内容为（包含但不限于）：

（1）拟定路线设计方案，确定路线位置、道路标准横断面的设计方案；确定路面设计方案、路面结构类型及主要尺寸，明确结构及材料技术要求；交叉口交通组织设计、安全设施及智慧设施设计。

（2）明确桥梁设计技术指标，桥梁的桥位及布孔设计、跨河道及交叉口的桥梁结构设计桥梁工程及附属工程设计。

（3）新建给水、雨水、污水、电力、通信管线系统设计，管道附属设施设计。

投标人应自行前往现场踏勘，以先进、科学、节能、经济合理为原则，提供投标人认为最合理的设计成果。

三、质量标准：

按照国家有关规范标准进行设计，满足建设部《市政工程设计文件编制深度规定》（2013年版）相应设计阶段的要求，并根据建设单位要求（如需要）必须通过有资质的审查部门审查合格。

四、设计时限：

1、按招标文件要求完成工程初步设计及概算、施工图设计和通过审图，并交付招标单位编制工程清单和预算。

具体各阶段的时间节点根据招标文件要求。

五、设计原则

1、贯彻国家市政工程建设有关政策、法规、规范及标准；

2、可持续发展的原则。

3、统筹考虑，确保工程总体的合理性、先进性和经济性。体现建设项目的社会效益、经济效益和环境效益。

4、全面贯彻安全可靠、适用耐久、技术先进、经济合理的原则，充分体现现代化市政道路建设的新技术、新水平、新理念。。

5、工程总概算编制科学准确，工程造价与运行成本经济合理。

六、设计内容

主要包括以下内容：

（1）设计说明

（2）道路工程设计

（3）桥梁工程设计

（4）综合管线工程设计

（5）景观工程设计

（6）智慧等其他附属工程设计

七、概算编制要求

1、编制依据

《浙江省市政工程概算定额》（2018版）；

《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

《浙江省安装工程概算定额》（2018版）；

《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；

《浙江省建设工程其他费用定额》（2018版）；

《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

营改增相关政策文件；

《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发[2019]92号；

《关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部税务总局海关总署公告2019年第39号；

浙江省住房和城乡建设厅《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》；

2、其他要求

（1）工程其它费用按照国家及省、市发布的有关文件规定计算方法和费率取费。

（2）工程投资概算表体现出单位工程的指标。

八、 设计方应提供的成果资料

（1）工程初步设计（设计文件），应包括设计说明书、图纸、主要工程数量、主要材料设备数量及工程概算。初步设计文件应能满足审批，控制工程投资和作为编制施工图设计、组织施工和生产准备的要求。

（2）工程施工图设计（设计文件），施工图深度应能满足施工、安装、加工及施工预算编制要求，

设计文件应包括说明书、设计图纸、设备材料表。

# 投标文件格式

- 商务标部分

附件一：投标承诺书

三门北部湾海洋经济集聚园项目北塘堤外道路工程（勘察设计）

投标承诺书

致（招标人）：

一、在研究了招标文件及现场踏勘后，我们愿意以根据分析计算，我方愿以投标价人民币（大写）      元（￥      ），其中初步设计费     万元（大写），勘察费     万元（大写），承担 三门北部湾海洋经济集聚园项目北塘堤外道路工程（勘察设计）项目规定的所有工作内容。

二、我方承诺本项目的设计完成时间为：

（1）合同签订后  15 个日历天内提交地质勘察报告、地形测量成果文件；

（2）合同签订后，  20个日历天内提交初步设计方案（若分期实施，则由业主确定具体提交时间）；

（3）初步设计审批后， 30 个日历天内按招标人要求提交施工图设计文件成果文件及施工招标所需的图纸、技术规范等资料资料（含电子文件）。

（4）后续服务：从开工之日起到竣工验收为止（含变更设计）。

三、我方承诺按建设单位、评标委员会及图纸审查机构的意见，对设计方案和设计图纸进行修改完善。

四、我方承诺设计成果达到台州市有关规定的强制性要求。

五、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺书将构成约束我们双方的合同。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月  日

附件二：投标报价汇总表

投标报价汇总表

| 序号 | 费用名称 | 最高限价（元） | 投标报价（元） （保留整数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 | 4000000 | 元 |  |
| 2 | 勘察费 | 440000 | 元 |  |
| 合计=1+2 报价以人民币元计，保留整数，小数点后一位四舍五入。结转至“附件一、投标承诺书” |  |  |  |  |

注：1、投标人在本次投标报价中必须按照表格要求进行报价，否则作无效标处理。

2、投标人投标最终总报价及分项投标报价均不得超过最终总报价最高投标限价及相对应分项最高投标限价，否则作无效标处理。

3、投标总报价以“元”为单位，保留整数，否则作无效标处理。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：    年    月   日

（二）资信标部分

附件三：三门县建设工程诚信投标承诺书

三门县建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加         的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件四：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（参考格式）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （项目）的投标。授权委托人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代 理 人：

授权委托日期：             年             月              日

附委托代理人身份证复印件。

附件五：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职 工人数 |  |
| 设计资质证书 | 等级： 证书号： |  |  |
| 咨询资质证书 | 等级： 证书号： |  |  |
| 设计单位组织机构简介： （部室划分、各部室人数、中高级职称等人数） |  |  |  |

注：投标人需随此表附上营业执照、资质等级证书等文件的复印件。

投标人：           （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：  年  月  日

附件六：项目负责人基本情况表

项目负责人基本情况表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出 生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业 时间 |  |  |  |  | 为申请人服务 时间 |  |  |
| 职 称 |  |  |  |  | 执业注册 |  | 若无执业注册证书，填无 |
| 在本项目中 担任任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要 设计成果 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 项目获 奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需 补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供相关证书复印件和投标人为其缴纳的至投标截止时间前近三个月中任意一个月的社保证明复印件。

投标人名称:                            (公章)

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：  年  月  日

附件七：投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表

投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表

| 建 设 单 位 （业主） |  |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 建 设 规 模 |  |
| 完 成 日 期 （年/月/日） |  |
| 主要设计人员情况 |  |
| …… |  |

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（如合同、获奖证书、业主证明材料等的复印件）。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

投标人名称:                            (公章)

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：  年  月  日

附件八：项目负责人近年来完成与该项目类似工程设计情况表

项目负责人近年来完成与本项目类似工程设计情况表

| 建 设 单 位 （业主） |  |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 建 设 规 模 |  |
| 完 成 日 期 （年/月/日） |  |
| 主要设计人员情况 |  |
| …… |  |

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（如合同、获奖证书、业主证明材料等的复印件）。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

投标人名称:                            (公章)

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：  年  月  日

附件九：拟投入项目设计人员汇总表

拟投入项目设计人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 技术职称 | 执业证书 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供职称证书复印件和投标人为其缴纳的至投标截止时间前近三个月中任意一个月的社保证明复印件。

投标人名称:                            (公章)

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：  年  月  日

附件十：联合体协议书（如为联合体投标）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加            项目（以下简称本工程）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、                 （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊。

6、如中标，联合体双方的工作须符合各自的资质要求，具体分工如下：

联合体牵头人            （牵头人名称）承担                工作，联合体成员         （成员名称）承担                      工作。

7、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

8、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。

9、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执   份。

牵头人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

成员名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日

（三）技术标

投标人根据招标文件评标办法内容自行编制